Caracas, 23 de noviembre de 2006
MINUTA

Vicepresidencia  de Sistemas
Reunión Seguimiento INTRANET
Asistentes: Javier Aguilera, Carlos Guevara, Dayanara Vivas, Gladys Vallejo, Aura González, Edgar Avilez, María González, Verónica Polanco, Luís García, Zoraya Bou, Eduardo Lovera, Lisbeth Rojas
Se revisaron los siguientes documentos: 

· Reporte de Avance 
· Archivos .bat

Según lo conversado se acordó:
· Se converso sobre la tabla para la integración de Adam  con la Intranet para lo que corresponde a los usuarios. El Sr. Javier converso con el Sr. Rafael Campos para pedir la autorización para el suministro de los datos que serviran para el levantamiento de la información, se dio la autorización e igualmente el Sr. Javier enviara una nota al Sr. Campos para que esto quede por escrito.
· La Intranet será puesta totalmente en el servidor del banco el día lunes 27 de noviembre en Caracas, esta actividad la realizará Aron Levi de Global Web Tek.
· Maria González junto con Edgar Avilez se encargaran del montaje de la tabla que se requiere para la integración de Adam con la Intranet; esto también con la ayuda de Seguridad de Datos.
·  La definición de los macroperfiles (relación) será levantada por Seguridad de Datos y la entregaran el día viernes 24 de noviembre. Igualmente, remitirán el nuevo archivo de usurios que contempla los nuevos datos agregados.
· De los cuarenta (40) archivos .bat que existen se han montado correctamente con sus pruebas debidas 29 y faltan once (11); diez (10) de ellos los montará directamente Dayanara y faltaría definir lo relacionado a Mosaic.

· La aplicación de Reservación de Salas será realizada por Kler Pereira ( falta validar totalmente)
· El Plan de Prueba de la Intranet está estipulado para una semana, allí las personas que se encargaran de la administración de la Intranet podrán practicar lo que sea necesario.
·  Gilberto Martínez que será el encargado de la carga del Directorio Telefónico deberá asistir al curso de entrenamiento para que se informe como debe realizar la carga de la información.
· Se debe invitar a las personas de Held Desk a la parte de entrenamiento, hay que definir quién asistirá.

· El Curso de Inducción para las personas que manejarán aplicaciones en la Intranet está pautado para el jueves 30 de noviembre de 2006 en Pto. Ordaz. Hay que organizar todo lo relacionado a los equipos que deben estar disponibles y la sala
· Se debe definir los perfiles de los usuarios que manejarán la Intranet, quién estará bajo el perfil super usuario ( se tiene establecido que sea Dayanara) y todo lo que está relacionado a manejo de contenido estará a cargo de Mercadeo ( Verónica Polanco)

· Dayanara le enviará a Loredana las direcciones completas de las aplicaciones web.

· Definir como se va a realizar la llamada al Semáforo desde la Intranet, esta información la debe suministrar Sistemas y Tecnología.
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