ALCANCE

Configuración e implantación de un Sitio Web para Oasis Curacao, tal que permita: 
· Facilitar a clientes y usuarios del sito Web la comunicación y acceso a la información.
· Dar a conocer opciones de servicios que ofrece la empresa.
· Conformar la red de información interna de la empresa.
El alcance del proyecto se ha definido en tres (3) áreas:

· Diseño:

· Creación y configuración de Sitio Web, el cual presentará el contenido y las funcionalidades definidas en el alcance para este proyecto. 
· Se elaborará el Sitio Web tomando la propuesta de diseño previamente aprobada y contratada a un Diseñador ajeno a GlobalWebTek, la cual sigue los estándares e identidad corporativa de la empresa; personal cualificado por parte de GlobalWebTek revisara dicha propuesta y evaluara la compatibilidad del diseño para adaptarlo a Web, emitiendo las recomendaciones pertinentes que seran tomadas en cuenta por el Diseñador para la implantacion del Diseño en Web.  
· El diseño contempla compatibilidad con IE6.
· Funcionalidad: Las funcionalidades del Sitio Web corresponden a las aprobadas previamente por Oasis Curacao, las cuales se clasifican en dos categorias:
Estándar de Net2Client:

· Noticias: Consiste en ofrecer la posibilidad de publicar información que considere de interés a los usuarios de la página web. Esta información será totalmente dinámica, indicando la noticia y fecha de vigencia; no se requiere conocimientos técnicos en tecnología web para poder hacer uso de esta facilidad; ademas la aplicacion ofrece la facilidad de publicacion en idioma bilingue y que ademas contara con un grupo de noticias las mas recientes en el home y un historico  
· Galeria de Imágenes: Administración, publicación y consulta de las diferentes fotos que se quieran compartir con los usuarios de la página web.
· Preguntas Frecuentes: Aplicación donde aparece una lista de las preguntas mas frecuentes relacionadas con la naturaleza de la empresa contratante (Oasis Curacao), dicha aplicación dinamica sera en idioma Bilingüe y la administracion de contenidos de la misma sera manejada desde el Back-Office.
· Contáctanos: Brinda a los usuarios del sitio Web la posibilidad de establecer comunicación Oasis Curacao, a través de un formulario donde podrá realizar consultas y/o comentarios. Por su parte, la persona responsable asignada en la Empresa podrá, a través de un buzón de contactos, visualizar y las comunicaciones recibidas y responderlas vía correo electrónico.

· Plataforma

· El manejo de contenido estará soportado por la herramienta Web Interactive Builder Versión 5.0 (WIB5).
· Las aplicaciones de apoyo al Sitio Web y la Intranet estarán desarrolladas en la versión 5.0 de Net2Client 

· Este proyecto incluye el acceso para auto-adiestramiento al personal responsable de la administración del Sitio Web, en la herramienta Web Interactive Builder 5.0 (WIB5).
Total horas estimadas: 40hr [Añadir Maria Luisa]
Premisas: 

· La implantación contempla que la misma se realiza en nuestros servidores, bajo la plataforma ya instalada.

· Las opciones de administración de datos (agregar, editar/actualizar, eliminar) y reportes, se realizan con las funcionalidades estándares que ofrece Net2Client.

