Nueva etapa de GEDI:
Requerimiento:

Modificar GEDI para que use los mismos grupos creados en SAM, tomando en cuenta que los niveles de autorización y permisología sobre las carpetas y documentos (en esta primera etapa se harán desde GEDI).

Solución:

1. Modificar los programas PRE y POST de las tablas Documentos y Carpetas para que usen la tabla XSG. Así los grupos que se agreguen en SAM serán los mismos que se usaran en GEDI.(Esto ya esta listo)
2. Modificar el post de carpetas y documentos para que validen el permiso y sea hereditario a las carpetas hijas y a los respectivos documentos.


Se realizará de esta manera: A cada carpeta “padre” se le asignará los respectivos permisos de leer, editar, administrar a través de la tabla permisología. Todas las carpetas “hijas” heredarán el permiso que se le asignó a la carpeta “padre” que pertenece. A nivel de programación, al agregar una nueva carpeta se buscaría los permisos que tiene la carpeta “padre” y se le asignan por defecto a la carpeta hija. En el caso de que se le quiera asignar un permiso particular a una carpeta hija, se verificará si tiene permisos registrados en la tabla permisología. De lo contrario tomará por defecto  los permisos de la carpeta “padre”.
Tiempo estimado de desarrollo: 8 horas. Tomando en cuenta de que hay que analizar el funcionamiento actual de los permisos y reemplazarlo por el nuevo funcionamiento.

3. Modificar el programa Extendido de las carpetas (tabla XS1)  para que muestre solo las opciones permitidas para las carpetas y documentos.

Tiempo estimado de desarrollo: 8 horas. 
4. Agregar un botón “administrar permisos”. De esta manera  el usuario podrá limitar o expandir los permisos a los  miembros  de un grupo en particular,  sobre carpetas y/o documentos. A  nivel de programación se mostrará un botón para que llame al rec de la tabla permisología, validando que solo el coordinador de dicho grupo pueda tener acceso a ello.

Para ello se debe modificar el programa Extendido de las carpetas (tabla XS1) para que valide los permisos y muestre dicho botón.

Tiempo estimado de desarrollo: 8 horas

5. Realización de pruebas. Incluyendo la corrección de errores.

Tiempo estimado: 8 horas

