MINUTA REUNION GRUPO TARAS
El día 09-10-2008, se realizó la reunión del  Proyecto Grupo Taras  con el fin de revisar el status del proyecto y acordar los próximos pasos (acciones). 

Asistentes:

GlobalWebTek: Caterina Pacitto y Marbella Colmenarez

Grupo Taras: Alexis Bueno  y Flabio La Vega

Puntos Tratados:

1. En la Web de Junta de Condominio

· La opción “Listado de Pagos” se llamará “Preliminar de Gastos”
· Incluir opción para ver documentos del edificio, en donde se incluirán: documento de propiedad, documento de condominio, contrato del conserje, etc. Todos estos documentos deberán ser actualizados en el back office por la administradora
· El listado de morosos que venía de AS400, se sustituye por un listado de propietarios con su saldo deudor, el cual se realizará con la base de datos de la página web. 
2. El cliente informó que le gustaría que el banner 2 (el mas grande del home) sea para anunciar que en la página existe espacio disponible para publicidad.  

3. El cliente informó que el período de cierre de mes es a partir del 28 y que este proceso tiene una duración 5 días hábiles.
4. Se acordó que durante los días de cierre de mes (a partir del 29), no se recibirán pagos por la página web, se escribirá un mensaje indicando que por motivos de cierre no se reciben pagos por la página y que si desea cancelar debe hacerlo a través de la administradora. El cliente debe definir hasta que día durará la suspensión del pago por Internet.
5. Se acordó con Alexis en la transferencia de archivos que en caso de que no exista información para un campo, los campos numéricos se llenarán con ceros y los textos con blancos
6. Se acordó que el estado de cuenta del propietario, deberá indicar si está en legal, este estatus lo tiene el maestro de inmuebles 
Puntos Pendientes:

· GWT redactará el texto de Quienes Somos y Servicios, basado en los documentos proporcionados por el cliente. Luego los enviará la cliente para su validación

· El cliente enviará el texto de servicios correspondiente a administración de alquileres y ventas de apartamentos
· El cliente enviará el texto de Multiservicios Taras 

· El cliente definirá que va a colocar en los Banners

· El cliente enviará los formatos de caja chica y salón de fiesta

· Alexis enviará el archivo plano de recibo de condominio y el archivo plano de preliminar de gastos (prelistado de gastos) de la junta de condominio

· Definir frecuencia de envío de archivos entre AS400 y la página y viceversa

