MINUTA REUNION KITCHEN FAIR 
El día 25-07-2008, se realizó una reunión via Skype con Kitchen Fair para revisar el diseño de la interfaz de la página web.

Asistentes:

GlobalWebTek: Hernan Rosas, Yenny Colmenarez, Gustavo Ledezma y Marbella Colmenarez

Kitchen Fair: Leonardo Ocando, Orlando Siva, Mayela Romero y  Mario Márquez
Puntos Tratados:

1. Se revisó la presentación del diseño de la interfaz de la página web, la cual se anexa  
2. El cliente informó que la empresa cambiará de nombre, el nuevo nombre será QBIZ, lo cual implica que el logo, los colores corporativos y el diseño gráfico de la página cambiarán también.
3. GWT informó que suspenderá el avance del diseño gráfico, hasta tanto el cliente envíe la nueva información del logotipo y los colores corporativos.

4. En la lámina 6 (Detalle de Productos), se acordó incluir 4 fotos debajo de la descripción del producto, que al darle click va a abrir una ventanita donde se mostrará la imagen más grande.
5. En la lámina 7 (Oportunidades), el flash que se presentará será diferente al de la página de inicio, ya que contendrá información alusiva a los consultores.

6. En la lámina 8 (Contáctenos), se acordó añadir en el formulario los campos de  ciudad y región.
7. Se acordó que el login y el password de ingreso a la página tanto para clientes y consultores será el número de cédula. Posteriormente el usuario podrá cambiar su password, desde la página web.

8. En cuanto a la lámina 13 (Lista de Oferta de Productos Complementarios), el cliente enviará la lista de las relaciones entre los productos que serán ofrecidos al cliente, por ejemplo, al comprar un starter set, se ofrecerá una sartén para crêpes, etc. 

9. En la lámina 15 (Página Principal de la Web de Consultores), se acordó que en el sitio donde dice lista de noticias y eventos se mostrará una foto con un texto al lado que se cambiará cada XX segundos (lo definirá el cliente), se podrán tener hasta 15 noticias o eventos que irán cambiando. 

10. En la lámina 16 (Ingreso de Prospectos), se acordó que el cliente va a definir la vigencia de un prospecto, es decir, el tiempo en que ese prospecto se va reservar para el consultor que lo ingresa, y en el que ningún otro consultor podrá contactarlo.

11. El cliente informó que en un pedido pueden incluirse varios productos y que  el color del producto es muy importante, GWT aclaró que se añadirá el color de cada producto como parte de su código, es decir, que el starter set beige será un producto y el starter set rojo será otro producto.
12. GWT aclaró que para ingresar un pedido, se validará que los datos del cliente estén completos y en caso de que falten datos se emitirá un mensaje indicando los datos que faltan.

13. El cliente solicitó agregar en el menú de la página web de consultores la opción de medición de gestión, donde se mostrará el acumulado de puntos de cada consultor
14. El cliente solicitó separar ventas de comisiones en el menú de la página web de consultores.
15. En cuanto a los testimoniales de clientes y consultores que serán mostrados en la página, serán elaborados y suministrados por el cliente y la duración de los mismos deberá ser  máximo 20 segundos.

16. Las recetas de cocina y las fotos mostradas en la página serán suministradas por el cliente.

Acciones
1. GWT se comprometió a reservar el dominio qbizcorp.com y qbizcorp.net

2. El cliente enviará las palabras claves a ser usadas en la redacción del texto de bienvenida
3. El cliente enviará el nuevo logo y los colores corporativos de la empresa.
4. El cliente enviará un login y password para accesar la página web de consultores actual.

5. El cliente se comprometió a enviar las observaciones al informe de especificaciones del sistema enviado por GWT el día 22-07-2008.

6. El cliente suministrará los videos testimoniales de clientes y consultores 

7. El  cliente suministrará las fotos y recetas de cocina

8. El cliente enviará la lista de las relaciones entre los productos que serán ofrecidos al cliente en la sección productos relacionados
9. El cliente suministrará las fotos a ser incluídas en los flash que serán mostrados en la página.
10. El cliente enviará los banners a ser incluídos en la página.
11. El cliente suministrará las fotos y la descripción de las noticias y eventos a ser mostrados en la página.

