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PROPUESTA DE SERVICIOS
SITIO WEB PARA VGUARD


11 Octubre 2010

INTRODUCCIÓN

En GlobalWebTek Venezuela C.A. (GWT) tenemos como misión la creación de soluciones que permitan a nuestros clientes, mejorar y transformar las relaciones con sus clientes, y con este fin:

· Ofrecemos soluciones que agregan valor a las empresas,

· Basadas en Estrategias Web y Soluciones eBusiness,

· Usando nuestra tecnología podemos instalar soluciones en pocas semanas y a precios muy atractivos

· Asesoramos a las empresas en el desarrollo, en la implementación y en el seguimiento de sus estrategias web

· Trabajamos con tecnología de punta que avanza acorde al crecimiento de nuestros clientes, principalmente en plataformas software abierto

GWT se complace en presentar esta propuesta de servicios VGUARD (en lo sucesivo, “EL CLIENTE”), para la ejecución de un proyecto, con la finalidad de implementar una solución de apoyo a las necesidades planteadas.

NOTA

La información contenida en esta Propuesta de Servicios no podrá ser revelada fuera de el CLIENTE y de GWT, y no podrá ser duplicada, usada o revelada en todo o en parte para ningún propósito distinto a evaluar la Propuesta de Servicios, siempre que si se adjudica un contrato a GWT como resultado de, o en relación con la presentación de esta propuesta, el CLIENTE tendrá derecho a duplicar, usar o divulgar la información hasta el grado estipulado en el contrato. Esta restricción no limita el derecho del CLIENTE para usar la información contenida en esta Propuesta de Servicios si llega a obtener la información de otra fuente sin restricción. GWT retiene la propiedad de la presente propuesta de servicios.

Esta propuesta es válida por quince (15) días a partir de la fecha de entrega por parte de GWT al CLIENTE.

ALCANCE

El CLIENTE ha expresado a GWT su interés en contar con una solución web con la finalidad de ofrecer a sus clientes la posibilidad de solicitar presupuestos de productos en línea, dar a conocer información relacionada con la empresa, así como de los productos que ofrece y que sirva como herramienta de comunicación y publicidad entre sus canales y publico en general. 

En el SITIO el usuario va a ser diseñado para el país Venezuela en el idioma español par la empresa VGUARD.

SITIO WEB

Para llevar a cabo los objetivos planteados, se propone utilizar una propuesta gráfica y una propuesta funcional en la que se podrá visualizar el look y el feel basado en el sitio web (front office (página pública) http://empresa.netoclient.com/ y  para el backoffice del sitio web http://empresa.netoclient.com/sis/index.htm?gwt104027. La propuesta consiste en mantener las funcionalidades presentadas y permitir el cambio de colores en base a los colores seguros del logo de la compañía. El item de la barra de navegación power&byte en el menu principal, se modificará bajo el titulo de eventos.

Página Principal

Encabezado (común en todas las páginas) con el Logo,

Mensaje que explique cuales son los principales productos de la empresa y la información que todo cliente debe conocer desde el principio. Esto debe ser redactado de una forma que mejore el posicionamiento entre los buscadores.

Invitación a las demás secciones del sitio, presentación de productos que ofrecen, garantías y marcas que representan, con la idea de crearle al visitante el interés en profundizar. (Enseñar algo interesante y luego “ver más...”)

Banners con información a destacar o promociones de productos

Menú de Navegación con: 

Inicio

Quienes Somos

Productos

Marcas

Hacer una Solicitud de Compra (carrito de compras, Mis Datos, Mi cuenta)

Atención al Cliente (Contáctenos, Políticas y FAQ, )

A continuación un ejemplo de cómo podría visualizarse la barra de navegación. Las opciones que se mencionan en el menú de navegación serán las que se mostrarán (la siguiente  imagen no muestra todas las opciones).
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                     Imagen # 1 Ejemplo de  Barra de Navegación y el Acceso a Cliente

Acceso al Cliente (login y Contraseña) con la opción de Olvidó su clave?

Búsqueda rápida de productos 

Mostrar productos con foto y precio con su oferta (si aplica)

Ejemplo de cómo se pueden mostrar los productos y una búsqueda rápida que el CLIENTE decida.
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Imagen # 2 Ejemplo de Despliegue de productos y una búsqueda rápida

Quienes Somos

Sección en la cual se habla de la empresa, su historia, sus valores, de la misión y visión. Es conveniente mencionar las marcas representadas. Este es el lugar en donde se le debe inspirar confianza, tanto a un cliente prospectivo como a un aliado prospectivo. Destacar la información de la corporación, la calidad y garantías que ofrecen.
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Productos

En esta página se mostrará la información de los productos tales como precio, descripción y fotografías.  Al hacer clic sobre el nombre del producto,  se abrirá una pantalla con la información detallada  y las fotos. A continuación un ejemplo de cómo se podría mostrar el artículo:

[image: image3.png]—J

—— el O\ Noticias
e e 9 AP9619 1000 Unidades. | 7
Roters P — —
3 &\. Accesorios i Endronmental Monitoring P50 24075085
P— ey
Bvermis
svitches .
Teltoria s vis o
: 'SURT003 1000 Unidades.
wrsases e SHART s R TOER
_ NSO e 295355
— csris ;

-




Imagen # 3 Ejemplo de Despliegue del listado de productos por categoría
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Imagen # 4 Ejemplo de Despliegue del producto seleccionado

Para poder crear y mantener la base de datos de PRODUCTOS en el SITIO, se debe :

1. Hacer una carga masiva de productos desde una hoja de excel. Esta hoja de excel será facilitada por GWT a VGUARD, y VGUARD deberá llenarla con la información solicitada desde el sistema Admnistrativo.

2. Crear la interfaz para la actualización de Producto con su precio y disponibilidad. La  interfaz deben ser trabajadas en conjunto VGUARD y GWT. Los programas de Interfaz se van a ejecutar una vez al día (batch).

3. La funcionalidad de realizar el pedido de compra bajo el concepto de un carrito se compra se manejará bajo el esquema de incorporarlo en la sección de productos y colocar el carrito de compras como una funcionalidad en área del banner. El carrito no dispondría en esta versión de un módulo de pago.

4. Los precios que se presentan de los productos, se almacenan tres precios por producto y dependiente del tipo de empresa se presenta un único precio.

5. Asignar el producto a un carrito de compra.

6. Crear un pedido con el carrito de compra.

7. En la presentación del detalle del producto, incorporar una galería fotos, parecido a la funcionalidad que presenta mercadolibre.com.ve, al hacer clic sobre la imagen del la galería se cambia la imagen principal.

8. En la presentación del detalle del producto, incorporar 3 tabs que permitan presentar: Generalidad del Producto, Especificaciones Técnicas, Manual de Especificaciones. 

Marcas

En esta sección se mostrará el catálogo de los marcas que se ofrecen los productos. El manejo y despliegue sería exactamente igual al de productos.
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Registro de Clientes

Todo cliente que sea canal a través de la página debe estar registrado. Es por ello, que se va tener disponible la opción de registro del cliente, aquí, el usuario deberá bajar una plantilla para llenar  con sus datos y enviar a la empresa. Se va a contar con la opción de “olvidó su contraseña”.
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Para realizar sus compras toda empresa debers completar el proceso de REGISTRO, para elo debe enviar por fax o correo electrérico los
siguientes requistos:

= Pianillade Registro (Descargar aqui)

= Capia de Registro Mercanti

= Copia de la cédula de identidad del(os) Representantel(s) Legal(es)
= Copia del RIF

= Una (1) Referencia Bancaria

= Dos (2) Referencias Comerciales




Estado de Cuenta

Presenta la información de la facturación cargada desde el sistema Administrativo a la página web vía una interfaz de archivo Excel, la misma procederá a ejecutarse una vez al día para su actualización. De esta forma el canal siempre estará notificado de las deudas que tiene pendiente.
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Carrito de Compra (Solicitud de Pedido)

Permite realizar la solicitud de compra de un pedido, la información de la productos cargada desde agregar un producto al carrito, visualizar los productos del carrito y procesarlos para el pedido.
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El botón de comprar se modificará para indicar, enviar solicitud de pedido.

Atención al Cliente:  (FAQ y Contactenos.)
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Preguntas Frecuentes (FAQ)

Permite consolidar en un medio único y centralizado las preguntas y respuestas que frecuentemente emiten los usuarios acerca del negocio, se ofrece una aplicación que permite registrar, modificar y publicar esta información con la finalidad de que pueda ser administrada fácilmente. Se brinda una forma estándar para el ingreso y administración de las preguntas y respuestas. Desde esta sección, si la duda de un visitante no está contestada, tendrá un link a la sección de contáctenos, para que pueda hacer el mismo su pregunta.

Contáctenos (Quejas y Sugerencias)

Esta es una de las secciones más importantes de cualquier sitio web, ya que  brinda a los usuarios la posibilidad de establecer comunicación con El CLIENTE, a través de un formulario donde podrá realizar consultas, solicitudes, sugerencias y/o comentarios. Por su parte, la persona responsable asignada en la empresa podrá, a través de un buzón de contactos, visualizar las comunicaciones recibidas y responderlas vía el correo electrónico ingresado por el remitente, quedando en el buzón un histórico de los contactos recibidos. Los campos que se ingresarían en un contacto son: remitente, destinatario, asunto, dirección de correo y comentario, tipo comentario (sugerencia, reclamo,..).
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Módulo de estadísticas de Google (Google analytics)

Instalaremos y adaptaremos la facilidad de “Google Analytics”, ofrecida gratuitamente por Google, que realiza mediciones de todo el tráfico del sitio web. Estas estadísticas, de mucha utilidad, incluyen la cantidad de visitantes únicos, la cantidad de visitas (un visitante puede entrar más de una vez), la cantidad de páginas vistas, la ubicación del internauta (país) y el origen de la visita, distinguiendo los tipos:

Directa: alguien que escribió la dirección (URL) de la página, directamente

Google: alguien que llegó a través de un buscador. Se puede saber también cual fue la palabra buscada

Manejador de Contenido  (backoffice)

El manejador de contenido es la herramienta que permite la administración de la información mostrada en el Sitio Web. Permite manejar el contenido de la página PRINCIPAL a través de control de usuarios autorizados, esto significa que por cada país que se agregue en un futuro en la página se va a tener una aplicación  adicional. Cada país administra su propio contenido. Dispone de las siguientes funcionalidades:

Administración de usuarios.  Esto incluye el ingreso, modificación y eliminación de los usuarios que podrán acceder al sistema mediante un login y un password. Los usuarios corresponden a los trabajadores de la empresa, el administrador del sistema, directivos y cualquier persona a la que se le quiera otorgar acceso. 

Administración de Perfiles de Acceso y Seguridad.  Permitirá la definición de las funciones e información que podrá ingresar y acceder cada usuario del sistema.

Administración de Banners: Permite manejar la información atributiva de los banners del Sitio Web

Administración de páginas de Contenido: Permite cambiar el contenido, las imágenes de sus páginas

Administración de Fotos y productos: Permite ingresar, eliminar, modificar y consultar las fotos y productos que se tienen  o se quieren en el sitio. Por esta opción se podrá decidir si publicar o no un producto. 

Administración de Marcas: Permite ingresar, eliminar, modificar y consultar las marcas de productos.

Administración de Clientes: Los clientes serán actualizados a través del Sitio  Web. Se debe asegurar que los clientes estén clasificados. 
Administración de Pedidos de Compra:Permite la consulta de los pedidos registrados a través de la Página Web.

Manejo de Interacciones. Lleva el registro, modificación y consulta de toda aquella información de interés en el proceso de gestión de la relación con el cliente. Una interacción puede corresponder a eventos que suceden y sobre los cuales se quiere guardar datos, bien sea una llamada, una visita, el cierre de una negociación, acuerdos, reclamos,  correos, entre otros. Esta función permitirá el envío de Correos electrónicos a través del sistema.

Administración de Atención al Cliente: Permite al usuario consolidar las preguntas y respuestas que llegan a y través de la página WEB. Permite consultar los registros de contáctenos que llegaron a través de la página.

Entregables:

Sitio WEB (Front Office)

 Manejador de Contenidos  (Backoffice)

Adiestramiento 4 horas del Backoffice.

Premisas

El alcance fue definido en función de los datos recibidos y nuestra experiencia en proyectos similares.

Cualquier cambio en la conducción del negocio y/u organización que impacte el desarrollo del Proyecto según lo planificado en el plan de trabajo, podrá ser considerado como cambio de alcance al mismo, en cuyo caso se revisarán los tiempos y costos

El Sistema se desarrollará  con los siguientes componentes de software: Linux,  Apache (2.2.16), MySQL (5.0.91), PHP (5.2.14). 

Se debe contar con el apoyo y disponibilidad del personal técnico para el manejo de las interfaces. El personal de VGUARD debe manejar la ejecución de acuerdo al plan de actividades del proyecto que se acordará entre ambas empresas.

Se debe contar con el apoyo y disponibilidad del personal del grupo de mercadeo para las fotos de los productos y  las redacciones requeridas para el desarrollo de la página WEB.

La página pública podrá ser visto sin inconvenientes con Internet Explorer (versión 7) y Firefox. El backoffice en Internet Explorer (versión 7)

Este desarrollo se realizará sobre la plataforma Net2Client, tecnología de avanzada venezolana, para el desarrollo de sistemas para Internet

Los retrasos causados al cronograma acordado no imputables a GWT, serán sometidos como un cambio de alcance para ser reconocidos.

EL CLIENTE asume la responsabilidad de asignar personal que asista en la realización de todas las actividades aquí previstas

Cuando un producto es entregado para la certificación por parte del Cliente, este dispondrá de cinco (5) días para su aprobación. Si en ese período el cliente no entrega a GWT “feedback” alguno, el producto se dará por aprobado.

Facilidades ofrecidas por Net2Client

Net2Client es un sistema basado en el manejador de base de datos “MySQL” (el mismo utilizado por Google, Yahoo y Wikipedia) y los lenguajes de programación PHP, HTML y JavaScript. Utiliza la última tecnología disponible en la red, tal como AJAX (Asynchronous Javascript and XML) para producir página más dinámicas y más poderosas y cumple con los últimos estándares de programación web como la utilización de CSS (Cascading Style Sheets). 

El desarrollo actual permite la posibilidad de expandir el producto construyendo nuevos módulos a la medida del CLIENTE.

Para más información y ejemplos de las pantallas de Net2Client, favor ver la siguiente dirección: http://www.net2client.net/informacion/pantallas.htm
EL PROYECTO

Para la ejecución de este proyecto, GWT asignará personal calificado que cubrirá las fases previstas en las metodologías de Gerencia de Proyectos y Desarrollo de Soluciones. 

A tal efecto, se prevé la realización de las actividades siguientes:

· Reunión de arranque (Kickoff): se explica la metodología de trabajo, se revisa el alcance y plan de actividades  y se constituye el equipo de trabajo que va a llevar a cabo el proyecto por parte de GWT y del CLIENTE.

· Levantamiento de información: Sesión de trabajo para definir y recopilar los requerimientos a cubrir en la configuración del sistema con base en el alcance establecido. Eventualmente, pudiera requerirse más de una reunión para cubrir esta actividad. Para lograr esto, es indispensable que el CLIENTE asegure la disponibilidad del personal clave durante las sesiones de trabajo y suministre toda la información requerida.  Esta es la única forma de garantizar que el producto a implementarse cumpla con sus necesidades

· Análisis y Adaptación del Diseño: Análisis de los requerimientos levantados, elaboración del modelo de datos, diseño y estructura de la solución en base al modelo de sitio web establecido.

· Configuración de la aplicación en Net2Client con todas las tablas de datos.

· Construcción de las funcionalidades planificadas dentro del alcance establecido

· Presentación y revisión del sistema, por parte del CLIENTE, a fin de asegurar que esté cumpliendo con sus objetivos. 

· Ajustes que hayan salido de la revisión.

· Adiestramiento (4 horas)

PROPUESTA ECONÓMICA

Precios

Se van a mostrar los precios por aplicación y por construcción total de todo lo planteado en el alcance.

Precio  y Tiempo de la Solución

	Aplicación
	Productos
	Precio Bs. (sin IVA)
	Tiempo Aproximado

	Sitio Web
	· SitioWeb (backoffice y frontoffice)

· Adiestramiento
	22500
	4 semanas

	Total
	
	22500
	4 semanas


Bs. 22.500 (Veintidós Mil Quinientos Bolívares) más IVA, Tiempo: 4 semanas

En caso de que se incurra en gastos de viaje, comida y/o alojamiento serán facturados a VGUARD  contra reembolso con la presentación de las facturas.

Estos precios no Incluyen IVA. El plan del proyecto y la fecha de entrega se definirá en la reunión de arranque o inicio del proyecto, la cual se establecerá de mutuo acuerdo una vez  firmada esta propuesta en señal de aceptación.

Este monto incluye:

· Configuración del sistema, de acuerdo a lo explicado en la sección anterior

· Adaptación Gráfica del Sitio (2 interacciones)

· Carga de datos inicial Productos y Facturas a partir de la información depurada, recibida en formato electrónico vía interfaces (1 interacción de carga).


· Construcción de las Interfaces de carga (upload) que están bajo la responsabilidad de GWT como se indicó en el alcance y las pruebas conjuntas con Vguard

· Implementación del Sitio Web en los servidores de GWT.

· Adiestramiento de 4 horas el Backoffice para el CLIENTE

No se incluye: 

· Cambios de presentación a los formatos de entrada de datos, más allá de la escogencia de colores y letras

· Cambios en el diseño una vez aprobado

· Cambios en las interfaz una vez definido el formato

· Cambios en el alcance de esta propuesta

· Cambios en las funcionalidades existentes.

· Instalación en un servidor fuera de GWT.

· Carga de Datos

· Creación  o Adaptación de Logos e Imágenes.

Forma de Pago: 

La forma de pago es  50% al arranque del proyecto y 50% a la entrega del proyecto.

Hospedaje:

Ofrecemos al CLIENTE el escenario de hospedar y operar la aplicación en el servidor del cliente con la plataforma mencionada en las premisas. 

En el caso que el CLIENTE decida hospedar la aplicación en sus servidores, consiste en un solo pago de Seis Mil Cuatrocientos Bolívares (Bs. 6.400) por concepto de licencia de Net2Client,  e instalación en un servidor, para lo cual se requiere que el servidor esté  configurado con las siguientes especificaciones: Linux (2.6.15), Apache (2.2.0), MySQL (5.0.27), PHP (5.1.6). 

La copia de la aplicación para las empresas del grupo o aliadas, por concepto de licencia de Net2Client,  e instalación consiste en un único pago de Seis Mil Cuatrocientos Bolívares (Bs. 6.400) 
Cualquier soporte de instalación o configuración del servidor serán facturados adicionales. 

Costos periódicos

Mantenimiento del Sistema (Post- Implementación): 

Para mantener actualizado cualquier sistema, y para su mejoramiento continuo, es conveniente prever su mantenimiento. Por eso, ofrecemos al CLIENTE, una vez puesta en marcha la solución (la aplicación tiene un trimestre de garantia) y cubierto el mes de operación, con la finalidad de soportar o atender cualquier requerimiento que se tenga: 

Contrato de mantenimiento trimestral de dieciséis (9) horas prefijadas a la tasa de 160 Bs/hora que se pagan por adelantado, no acumulables. Para ello se deberá cancelar trimestralmente un monto de 1440 Bolívares.

Las Horas extras no amparadas en el contrato de mantenimiento tendrán un costo de doscientos cincuenta Bolívares por hora. (250 Bolívares). 

La cantidad de horas de mantenimiento pudiesen aumentar o disminuir, trimestralmente, según las necesidades del CLIENTE.

Los costos fijos periódicos (hospedaje y mantenimiento pre-comprado) serán facturados trimestralmente, al inicio de cada trimestre y deberán ser cancelados a los 15 días de la presentación de la factura.

IVA y Ajuste por inflación

Los precios de esta propuesta no incluyen el IVA

Los precios a pagar en el futuro están sujetos a un ajuste por inflación trimestral, NO mayor del Índice de precios al consumidor determinado por el Banco Central de Venezuela, tomando como base el IPC del mes de Octubre del 2010

CONTRATO – Términos de Negocio

GLOBALWEBTEK VENEZUELA, C.A., domiciliada en la Dirección: Av. La Estancia, CCCT, Torre D, Piso 2, Oficina 227, Chuao, Caracas 1060, Venezuela (GWT) y EL CLIENTE domiciliado en Caracas, Venezuela, acuerdan establecer a continuación los Términos del Negocio que aplicarán a este compromiso. Una vez aceptada la Propuesta de Servicios entregada por GWT a El CLIENTE, estos Términos del Negocio y el contenido de esta Propuesta de Servicios, conforman el contrato indivisible (“Contrato”) entre GWT y El CLIENTE nombrado en la Propuesta de Servicios.

1. Servicios

1.1 Servicios: GWT proporcionará a El CLIENTE los servicios especificados en la Propuesta de Servicios, como responsabilidades de GWT (los Servicios). Tales servicios serán realizados en la ubicación geográfica estipulada en la Propuesta de Servicios. Donde la Propuesta de Servicios refiere en Servicios a realizar, esto significa que GWT  proveerá estos servicios a El CLIENTE; y GWT  será responsable por el manejo y control de estos Servicios y por entregar a El CLIENTE los Productos listados o referidos en la Propuesta de Servicios. El CLIENTE será responsable por los resultados a ser logrados mediante el uso de los Servicios.

1.2. Personal de GWT: cuando se nombre personal de GWT, en la Propuesta de Servicios, GWT  usará esfuerzos comercialmente razonables para asegurar que dicho personal esté disponible para apoyar el trabajo de GWT para El CLIENTE durante el período estimado y establecido en la Propuesta de Servicios. El CLIENTE acepta que GWT podrá pedir asistencia a empresas relacionadas profesionalmente para la ejecución de dichos Servicios.  

1.3. Plan de Trabajo: GWT usará esfuerzos comercialmente razonables para realizar los Servicios en la fecha o período de tiempo que se referencia o se especifica en la Propuesta de Servicios.  Sin embargo, a menos que se estipule expresamente de manera contraria en la Propuesta de Servicios, GWT y El CLIENTE aceptan que cualquier fecha o período de tiempo establecido en la Propuesta de Servicios es solamente para propósitos de planificación y estimación, y no representan una obligación contractual.

2. Productos

GWT  entregará a El CLIENTE los Productos que estén especificados en la Propuesta de Servicios como responsabilidad de GWT (Productos).

2.1. Aceptación: Los Productos deberán ser aceptados por El CLIENTE dentro de los 5 días hábiles a su recepción. En caso de tener alguna objeción esta deberá ser notificada a GWT por escrito para su corrección. Si no hay ninguna objeción en el plazo arriba mencionado, los productos se considerarán aceptados. 

2.2. Propiedad de los Productos: GWT transferirá al CLIENTE los títulos de GWT respecto de los Productos indicados en la Propuesta de Servicios, con sujeción a lo siguiente: 

· El CLIENTE poseerá el derecho de uso en todos aquellos productos identificados en la Propuesta de Servicios como “Productos” y que hayan sido debidamente cancelados y no exista deuda alguna con GWT relacionada con el presente Contrato. 

· El CLIENTE otorga a GWT un derecho no exclusivo, sin pago de regalías o cargo alguno, en todo el mundo y perpetuo para usar, copiar, adaptar, modificar, sub-licenciar, y comercializar dichos Productos del CLIENTE.

3.  Responsabilidades del CLIENTE

El desempeño por parte de GWT depende de la cooperación del CLIENTE con GWT y del desempeño de las responsabilidades del CLIENTE estipuladas en este Contrato.

4. Honorarios y Pagos

4.1. Impuestos: Los precios, cargos y gastos serán establecidos sin tener en cuenta los impuestos de Ley. Si las autoridades Gubernamentales impusieran algún derecho, impuesto, gravamen, carga o tarifa, excluyendo aquellas basadas en las utilidades  o ganancias netas de GWT a cualquier operación comercial efectuada bajo este Contrato, el CLIENTE acuerda pagar dicho monto según lo especificado en la factura o presentar la documentación que lo exime del pago de los mismos. Así mismo, el CLIENTE acepta tomar a su cargo todo nuevo impuesto o el aumento en los impuestos existentes que afecte a los importes, precios y/o cargos especificados en la Propuesta de Servicios. Los importes, precios y/o cargos estipulados en la Propuesta de Servicios NO incluyen el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que corresponda, el cual será facturado al CLIENTE conjuntamente con los cargos por los servicios y deberá ser pagado por el CLIENTE.

4.2. Pago de Facturas: GWT facturará al CLIENTE de conformidad con lo términos y condiciones estipulados en el Anexo A. A menos que en la Propuesta de Servicios se establezca en forma contraria:

a) Los montos facturados serán adeudados desde la fecha de recepción de la factura y deberán ser pagadas de conformidad con lo especificado en la Propuesta de Servicios o en la factura respectiva y 

b) Si nada se indica en la Propuesta de Servicios o en la factura, todos los pagos deberán ser efectuados dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la fecha de emisión de la factura, en el domicilio de GWT.

c) El CLIENTE acuerda pagar el importe correspondiente a las facturas que emita GWT, incluyendo cualquier recargo o interés por pago fuera de cheque. En el evento de un pago de mora, GWT se reserva el derecho de suspender la provisión de los Servicios y de cobrar intereses sobre las cantidades atrasadas. El pago que se efectúe solo se considerará realizado en la fecha en la cual GWT  tenga libre y efectiva disposición de los fondos (Fecha Efectiva de Pago).  En caso de pago mediante entrega de cheque, transferencia electrónica de fondos o cualquier otro medio que implique la acreditación de los fondos en una cuenta bancaria de GWT , se entenderá por Día Efectivo de Pago el día de acreditación del importe correspondiente a la cuenta de GWT

d) En caso de que el CLIENTE no pague en su totalidad el monto facturado por GWT en la fecha establecida, se causaran intereses moratorios sobre las cantidades adeudadas desde la fecha en que fue exigible hasta su pago total.

e) En caso que haya montos en disputa en una factura, El CLIENTE se compromete a cancelar el monto no disputado de la misma

5. Plazo y Terminación

5.1. Duración del Contrato: Este Contrato aplicará desde la Fecha de Inicio establecida en la Propuesta de Servicios, si existe, o si no se ha especificado una Fecha de Iniciación, a partir de la Fecha indicada en la notificación de aceptación de la Propuesta de Servicios que envíe EL CLIENTE a GWT. Este Contrato continuará hasta que los Servicios hayan sido proporcionados como se estipuló en la Propuesta de Servicios, o el Contrato sea terminado anticipadamente de acuerdo con los términos establecidos a continuación.

5.2. Terminación mediante Notificación: A menos que la Propuesta de Servicios lo establezca en forma contraria, este Contrato podrá ser terminado por el CLIENTE o por GWT en cualquier momento dando a la otra parte una notificación escrita con al menos treinta (30) días continuos de anticipación.

5.3. Terminación por Incumplimiento: Este Contrato podrá ser terminado por el CLIENTE o por GWT mediante notificación escrita con efecto inmediato si la otra incumple cualquier término de este Contrato y no corrige el incumplimiento dentro de los treinta (30) días continuos siguientes de recibir una solicitud escrita para corregirlo (O si es prácticamente imposible corregir el incumplimiento dentro de ese período, si no se han tomado pasos razonables para remediar el incumplimiento dentro de los treinta (30) días continuos siguientes).

5.4. Efecto de la Terminación: A la terminación de este Contrato, el CLIENTE pagará a GWT todas las actividades efectuadas hasta la fecha de terminación, y cuando el CLIENTE dé por terminado el Contrato mediante notificación o, GWT lo dé por terminado por incumplimiento, adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior, el CLIENTE pagará a GWT los costos en que GWT incurra como resultado de la terminación anticipada de los Servicios, tales como costos relacionados a subcontratos o facturas pendientes de pago por parte de GWT con relación a este Proyecto. GWT tomará todas las medidas necesarias para mitigar cualquiera de los costos adicionales mencionados en el párrafo anterior. A menos que sea especificado de otra forma en la Propuesta de Servicios, cuando GWT haya proporcionado los Servicios con base a un precio determinado en la Propuesta Económica, el CLIENTE pagará a GWT  todas las sumas adeudadas a la fecha de terminación, de acuerdo con el plan de pagos estipulado en la Propuesta de Servicios. En el caso de terminación por cualquier motivo, GWT entregará un CD-ROM o equivalente con toda la data del CLIENTE que tenga en su poder.

6. Confidencialidad

6.1. GWT se compromete a que todos los datos financieros, estadísticos, de El CLIENTE, de comercialización y de personal relativos a su negocio, y cualquier otra información marcada como Confidencial por el CLIENTE y revelada a GWT con relación a este Contrato, son información CONFIDENCIAL del CLIENTE. La información Confidencial del CLIENTE y la información Confidencial de GWT serán referidas en forma colectiva como “Información Confidencial”.

Durante dos (2) años después de la fecha inicial de revelación, ni GWT ni El CLIENTE, sin previo consentimiento escrito de la otra parte, revelará a ningún tercero ninguna Información Confidencial que sea recibida de la otra parte para efectos de proporcionar o recibir Servicios. El CLIENTE y GWT se comprometen a que cualquier información confidencial recibida por ella de parte de la otra podrá ser usada por su personal (y por personal de sus respectivas afiliadas, si las hubiere) solamente para efectos de proporcionar o recibir Servicios bajo este o cualquier otro Contrato entre El CLIENTE y GWT. Estas restricciones no aplicarán a ninguna información que: a) esté o llegue a estar disponible en forma general al público cuando la forma en que haya llegado a estar en condición no sea resultado de un incumplimiento de una obligación bajo esta Cláusula 6; b) sea adquirida de un tercero sin una obligación de confidencialidad; c) es o haya sido desarrollada en forma independiente por el receptor (o una de sus afiliadas, si las hubiere) o era conocida para ellos antes de su recibo, o; d) es conocida en forma general o de fácil acceso por terceros con habilidad ordinaria en computadores o diseño de procesos de programación o en el negocio del CLIENTE. Ni el CLIENTE ni GWT  serán responsables para con la otra parte por la revelación no advertida o accidental que pudiera ocurrir de la Información Confidencial si la revelación ocurre no obstante haya ejercido el mismo nivel de protección y cuidado que utiliza normalmente en la salvaguarda de su propia Información Confidencial.

6.2. No obstante la cláusula anterior, el CLIENTE o GWT, previa notificación con no menos de dos (2) días hábiles a la otra parte, tendrá derecho a revelar Información Confidencial de la otra: a) a sus respectivos aseguradores o asesores legales; y b) cuando lo exija un tribunal de jurisdicción competente, o autoridad gubernamental, o a un tercero previa autorización de la otra parte. Sin perjuicio de lo anterior, GWT  podrá revelar Información Confidencial referida en esta Cláusula a : a) las afiliadas (si las hubiere) de GWT o, b) un tercero cuando sea necesario para la entrega de los Servicios previstos en la Propuesta de Servicios. En forma similar, GWT podrá retener los papeles de trabajo relacionados con el Contrato en copia impresa o formato electrónico para uso interno de GWT o de sus afiliadas (si las hubiere).

6.3. No obstante la cláusulas anteriores, GWT podrá citar el desempeño de los Servicios a sus clientes y clientes prospectos con una indicación de la experiencia de GWT, a menos que El CLIENTE y GWT acuerden específicamente lo contrario por escrito.

7.  Responsabilidad

7.1. Limitación: a) La responsabilidad contractual de GWT por cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas que se puedan presentar con relación al presente Contrato o debido a cualquier otra causa, se limita al pago de la indemnización por solamente aquellos daños, perjuicios y pérdidas que se comprueben y que realmente hayan surgido como consecuencia inmediata del acto o hecho generador del daño, sin exceder la cantidad del monto del precio pagado por el Servicio, que ha dado lugar a los daños, perjuicios o pérdidas.

7.2. La limitación de responsabilidad de GWT que se establece en la cláusula anterior NO se aplicará al pago de daños y perjuicios resultantes del daño físico a personas (incluyendo la muerte) o daño a bienes tangibles muebles o inmuebles de los cuales GWT resulte responsable. 

7.3. Elementos por los cuales GWT NO es responsable – a) Bajo ninguna causa o circunstancia será responsable por cualquiera de los siguientes motivos: i) Lucro cesante, perjuicios o pérdidas de ganancias, aun cuando éstas surjan como consecuencia inmediata del hecho o acto que haya generado los daños o perjuicios; ii) Pago de daños y perjuicios o pérdidas indirectos cuantificables, o lucro cesante, aun cuando dichos daños y perjuicios o pérdidas pudieran haber sido previstos, o GWT  hubiera sido informado de tal posibilidad o de su posible ocurrencia; iii) La pérdida total o parcial de datos o el daño causado a ellos; iv) Las pérdidas de negocios, ingresos, reputación o ahorros previstos; v) Por daños, perjuicios o pérdidas ocasionados por culpa (sin intención dolosa) salvo que la legislación aplicable no permita la renuncia o limitación contractual al pago de dichos daños y perjuicios. b) La limitación de responsabilidad de esta sección se aplica no solamente a GWT  sino también a los subcontratistas de GWT, los proveedores de GWT,  y representa el monto máximo por el cual responden GWT, sus subcontratistas y proveedores.

8. General

8.1. Sub-contratación: GWT  podrá sub-contratar cualquier parte de los Servicios a uno o más sub-contratistas seleccionados por GWT. Sin embargo, esto no afectará las obligaciones de GWT para con El CLIENTE por Servicios provistos bajo este contrato, sujeto a otras estipulaciones de este Contrato. Cualquier referencia a personal de GWT en este Contrato incluye el personal de los sub-contratistas de GWT.

8.2. Fuerza Mayor: Ni El CLIENTE ni GWT  serán responsables por el incumplimiento de sus obligaciones debido al Caso Fortuito o a la Fuerza Mayor. Esta Cláusula no aplica a ninguna de las obligaciones de El CLIENTE de pagar cargos por Servicios provistos o facturas pendientes de pago.

8.3. Cesión: Ninguna de las partes podrá ceder, transferir, cobrar, o de otra forma buscar negociar ninguno de sus respectivos derechos u obligaciones bajo este Contrato sin el previo consentimiento escrito de la otra parte, pero GWT podrá, sin consentimiento previo de la otra parte, ceder o transferir sus derechos y obligaciones a una persona o personas cuya identidad GWT suministre al CLIENTE por escrito, a quien transfiera en todo o en parte su negocio. También se le permite a GWT ceder sus derechos para recibir pagos bajo este Contrato sin obtener consentimiento del CLIENTE. Las referencias hechas en este Contrato (incluidas sin limitación en la Cláusula 8.7.) al CLIENTE, a GWT a una “parte” o a las “partes” incluirán a sus respectivos beneficiarios o cesionarios bajo esta Cláusula 8.3., a menos que el contexto lo requiera razonablemente de otra forma.

8.4. Renuncia: Con sujeción a la Cláusula 8.8., ninguna demora por cualquiera de las partes en exigir alguno de los términos o condiciones de este Contrato afectará o restringirá los derechos y poderes de dicha parte que surjan bajo este Contrato. Ninguna renuncia a cualquier término o condición de este Contrato será efectiva a menos que sea por escrito y acordada entre las partes.

8.5. Notificaciones y otras comunicaciones: Las notificaciones tienen que ser por escrito y entregadas, ya sea personalmente o enviadas por correo registrado prepagado o electrónico a la dirección de la otra parte establecida en este Contrato o a cualquier otra dirección que la parte relevante haya notificado a la otra durante el período de este Contrato. Cualquier notificación enviada por correo se considerará como habiendo sido entregada cuarenta y ocho (48) horas después de su envío. Cualquier notificación entregada en forma personal o por vía electrónica se considerará como habiendo sido entregada el primer día hábil después de su entrega.

8.6. Enmienda: Cualquier enmienda a este Contrato no será efectiva a menos que se acuerde por escrito y sea firmada por ambas partes. Cualquier cláusula adicional o diferente de las establecidas en este Contrato, que esté contenida en cualquier comunicación por escrito del CLIENTE (por ej. Una orden de compra, una carta, un fax, etc.) carecerá de validez.

8.7. Trabajar para otros Clientes: GWT y sus afiliadas (si las hubiere) no estarán impedidas o restringidas por nada en este Contrato para proporcionar Servicios a otros Clientes.

8.8. Relación de las partes: GWT es un contratista independiente y es responsable por el pago de todas las contribuciones e impuestos de empleador de los empleados de GWT si los hubiera, según sea requerido por todas las leyes aplicables en Venezuela. GWT no es un fideicomisario del CLIENTE y no se compromete a realizar ninguna obligación reguladora del CLIENTE o a asumir ninguna responsabilidad  por el negocio u operaciones del CLIENTE.

8.9. Reclamos de Terceros: El CLIENTE acepta que este Contrato: a) no creará ningún derecho o causa de acción para ningún tercero; b) que GWT no será responsable por cualquier reclamo de terceros con el CLIENTE.

8.10. Contrato Indivisible: Este Contrato, incluidos cualquier anexo, factura o documento referenciado, conforma el Contrato indivisible entre El CLIENTE y GWT relacionado con los Servicios de esta Propuesta. Esta Propuesta de Servicios reemplaza y sobresee cualquier propuesta previa, correspondencia, entendimiento u otro documento, ya sea escrito o verbal. Ninguna de las partes es responsable para con la otra, en equidad o de otra forma, por ninguna declaración que no sea estipulada en este Contrato. Cada una de las partes reconoce que no ha confiado en, o ha sido inducida a firmar este Contrato por una declaración distinta a aquellas expresamente estipuladas en este Contrato.

9. Garantías

GWT  garantiza que ejecuta cada uno de los Servicios utilizando cuidado y habilidad razonables y de acuerdo con su descripción actual (incluidos los criterios de terminación) contenidos en la Propuesta de Servicios. Estas garantías son garantías exclusivas para El CLIENTE y reemplazan todas las demás garantías o condiciones, expresas o implícitas, incluidas pero no limitadas a las garantías implícitas o a las condiciones de comerciabilidad y adecuación para un propósito particular.

Fin del texto de los Términos del Negocio - Contrato.

DOCUMENTO DE FIRMAS

La firma autorizada en esta página, indica su aceptación de esta Propuesta de Servicios.

	Acordado:

EL CLIENTE:

RIF:

Representante:

Firma Autorizada

Nombre: 

C.I.:

Cargo: 

Fecha:

Dirección:

Fecha Estimada Inicio: 
	Acordado:

GWT 

Por:

Firma Autorizada

Nombre:  Hernán Rosas

C.I.: V – 4.090.277

Cargo: Socio - Director

Fecha: 29/06/2010

Dirección: 

Av. La Estancia, CCCT, Torre D, Piso 2, Of. 227, Caracas 1060, Chuao. Tlf. 959-6889


