Caso I: Propuesta a partir de 0 (Sin entrega previa de material de apoyo)

Fase 0: Recopilacion y Procesamiento de Material: 2 Horas

En esta fase es la recopilacion del material grafico que va a contener la propuesta que se le va a presentar al cliente; basicamente son busquedas de imagenes en Internet, descarga y procesado de las mismas. Por otro lado se seleccionan colores y se hacen las adaptaciones necesarias de la Imagen corporativa del Sitio. Si ya existe el sitio en Internet, se descarga ademas todo el material corporativo para adaptarlo a la propuesta.

Fase 1: Diseño Grafico del Sitio
1-A: Diseño de Propuesta Grafica: 4 Horas c/u

En esta fase se crearan y diseñaran  las propuestas en una aplicacion de Diseño Grafico (Fireworks o Fotoshop), interandose el material procesado en la fase 0, y donde ademas se iran tomando para codficacion CSS los distintos aspectos que configuraran el look&feel al final. Se calculan 4 horas para cada documento.

1-B: Desarrollos de Contenidos de Propuesta aprobada: 2 Horas c/u

Una vez seleccionada una propuesta grafica, se diseñan en funcion del Look&Feel aprobado las principales paginas que componen el Site (Paginas de 1 nivel) para presentarselas al cliente para su aprobacion definitiva.

Fase 2: 


2-A: Configuracion WIB (Setup + Documento CSS): 2 Horas

Una vez aprobados los Screen Shots finales, se comienza con el Setup general del sitio, donde se configurara el look&feel que genera WIB, y se pasa a la codificacion de los mismos en Cascading Style Sheets, quedando reflejados en el documento styles.css todos los CSS genericos del Sitio: Distribucion, etiquetas H, Barra de Navegacion .... . 

2-B: Codificacion en CSS de Contenido Interno del Documento: 0.5 Horas/Documento
A continuacion se codificara el CSS especifico para cada documento/parrafo en funcion del diseño aprobado por el cliente para ese documento.

2-C: Codificacion en CSS de las aplicaciones de cada documento: 1 Hora/aplicacion

Esta fase comprende el desarrollo de las distintas aplicaciones que conforman el site en documentos html con su look&feel correspondiente y debidamente documentadas para posteriormente pasarlas a programacion para su desarrollo y programacion en PHP/JavaScript/AJAX ....
Pase a Programacion de Documentos CSS que requieran programacion o formen parte de una aplicacion Net2Client.

Fase 3: (Previa entrega total del contenido e informacion del sitio por parte del cliente) 

3-A: Procesado del Material y la Informacion entregada por el Cliente: 1 Hora/Documento
En esta fase se revisara, analizara, procesara y corregira toda la informacion enviada por el cliente para ser cargada en el site. 


3-B: Configuracion y Creacion de Tablas en N2C: 1 Hora

En esta fase se crearan las diferentes tablas en N2C que presentaran el contenido del sitio a traves de las aplicaciones dinamicas.

3-C: Carga de Contenidos en N2C: 0.5Horas/Documento 
En esta fase se cargara el contenido dinamico que va en los diferentes documentos, para que los programadores de las diferentes aplicaciones puedan ver el contenido real del sitio y realizar las correcciones necesarias tanto de programacion como de diseño para el correcto funcionamiento de las mismas.
3-D: Creacion del Site en WIB: 0.5 Horas por Documento

Una vez codificado el Diseño en CSS de todo el Sitio, se procede a la creacion de los diferentes documentos y la carga del contenido estatico. El diseñador/desarrollador debe dejar ademas creados los parrafos aplicacion, para que el programador en la siguiente fase los cargue y relacione sin mayor dificultad.

3-E: Carga y Correccion de Programas/Aplicaciones:  0.5 Horas c/programa-aplicacion
En esta fase el programador de las aplicaciones debera cargar la aplicacion por FTP y relacionarla en el parrafo aplicacion correspondiente. 
3-F: Configuracion y Ajustes Finales del Sitio: 0.5 hora/documento + 0.75 hora/aplicacion
En esta fase, se realizan las correcciones finales del look&feel de cada documento una vez evaluado el impacto generado por la inclusion de las aplicaciones en cada uno de los documentos (scrollings no deseados, desconfiguracion de columnas, cambios de anchos, reducciones de margenes ...).

Se hace la Primera Entrega formal al Cliente

Fase 4:


4-A: Correcciones Finales: 1 Hora c/documento

Aqui se evaluan las observaciones emitidas por el cliente, se realizan las correcciones finales y se emiten las recomendaciones pertinentes en los casos que ello lo amedite.


4-B: Prueba y Testeo Final: 2 Horas

Se prueba el site completo: se modifica informacion, se añade y se elimina informacion simulada. Se prueba en I.E. y en Mozilla para ver cuales son las distorsiones visuales que presenta de una plataforma a la otra y se emiten las recomendaciones finales.
Caso 2: Propuesta a partir del Look&Feel aprobado por el Cliente:

Fase 0: Evaluacion de adaptabilidad del Diseño aprobado: 0.5 Horas por documento enviado.
En esta fase se revisa y analiza el diseño y se evalua la factibilidad de ser desarrollado en Wib a traves del check list. En caso de que existan dificultades o dudas en cuanto a la creacion de contenidos o aplicaciones, se consultaran con el departamento de programacion y se emitiran las recomendaciones puntuales en cada caso para que el cliente las evalue y tome las decisiones correspondientes (esta fase no deberia prolongarse mas de 3 dias habiles).
Fase 1: Diseño Grafico del Sitio

1-A: Diseño de Propuesta Grafica: 4 Horas c/u

En esta fase se crearan y diseñaran  las propuestas en una aplicacion de Diseño Grafico (Fireworks o Fotoshop), interandose el material procesado en la fase 0, y donde ademas se iran tomando para codficacion CSS los distintos aspectos que configuraran el look&feel al final. Se calculan 4 horas para cada documento.

1-B: Desarrollos de Contenidos de Propuesta aprobada: 2 Horas c/u

Una vez seleccionada una propuesta grafica, se diseñan en funcion del Look&Feel aprobado las principales paginas que componen el Site (Paginas de 1 nivel) para presentarselas al cliente para su aprobacion definitiva.

Fase 2: 


2-A: Configuracion WIB (Setup + Documento CSS): 2 Horas

Una vez aprobados los Screen Shots finales, se comienza con el Setup general del sitio, donde se configurara el look&feel que genera WIB, y se pasa a la codificacion de los mismos en Cascading Style Sheets, quedando reflejados en el documento styles.css todos los CSS genericos del Sitio: Distribucion, etiquetas H, Barra de Navegacion .... . 

2-B: Codificacion en CSS de Contenido Interno del Documento: 0.5 Horas/Documento

A continuacion se codificara el CSS especifico para cada documento/parrafo en funcion del diseño aprobado por el cliente para ese documento.

2-C: Codificacion en CSS de las aplicaciones de cada documento: 1 Hora/aplicacion

Esta fase comprende el desarrollo de las distintas aplicaciones que conforman el site en documentos html con su look&feel correspondiente y debidamente documentadas para posteriormente pasarlas a programacion para su desarrollo y programacion en PHP/JavaScript/AJAX ...
Pase a Programacion de Documentos CSS que requieran programacion o formen parte de una aplicacion Net2Client.

Fase 3: (Previa entrega total del contenido e informacion del sitio por parte del cliente) 

3-A: Procesado del Material y la Informacion entregada por el Cliente: 1 Hora/Documento

En esta fase se revisara, analizara, procesara y corregira toda la informacion enviada por el cliente para ser cargada en el site. 


3-B: Configuracion y Creacion de Tablas en N2C: 1 Hora

En esta fase se crearan las diferentes tablas en N2C que presentaran el contenido del sitio a traves de las aplicaciones dinamicas.

3-C: Carga de Contenidos en N2C: 0.5Horas/Documento 

En esta fase se cargara el contenido dinamico que va en los diferentes documentos, para que los programadores de las diferentes aplicaciones puedan ver el contenido real del sitio y realizar las correcciones necesarias tanto de programacion como de diseño para el correcto funcionamiento de las mismas.

3-D: Creacion del Site en WIB: 0.5 Horas por Documento

Una vez codificado el Diseño en CSS de todo el Sitio, se procede a la creacion de los diferentes documentos y la carga del contenido estatico. El diseñador/desarrollador debe dejar ademas creados los parrafos aplicacion, para que el programador en la siguiente fase los cargue y relacione sin mayor dificultad.

3-E: Carga y Correccion de Programas/Aplicaciones:  0.5 Horas c/programa-aplicacion
En esta fase el programador de las aplicaciones debera cargar la aplicacion por FTP y relacionarla en el parrafo aplicacion correspondiente. 
3-F: Configuracion y Ajustes Finales del Sitio: 0.5 hora/documento + 0.75 hora/aplicacion
En esta fase, se realizan las correcciones finales del look&feel de cada documento una vez evaluado el impacto generado por la inclusion de las aplicaciones en cada uno de los documentos (scrollings no deseados, desconfiguracion de columnas, cambios de anchos, reducciones de margenes ...).

Se hace la Primera Entrega formal al Cliente

Fase 4:


4-A: Correcciones Finales: 1 Hora c/documento

Aqui se evaluan las observaciones emitidas por el cliente, se realizan las correcciones finales y se emiten las recomendaciones pertinentes en los casos que ello lo amedite.


4-B: Prueba y Testeo Final: 2 Horas

Se prueba el site completo: se modifica informacion, se añade y se elimina informacion simulada. Se prueba en I.E. y en Mozilla para ver cuales son las distorsiones visuales que presenta de una plataforma a la otra y se emiten las recomendaciones finales.

