MINUTA REUNION SEGUIMIENTO PROYECTO IDIOMAS RUGE

Asistentes: Iraida, Hernán, Valmore, María L.
 Fecha: 24-11-2004
Los siguientes son los puntos acordados en reunión el día 24-11-2004 en referencia al sistema de Idiomas Ruge.

· Se eliminará por completo la necesidad de acceder al sistema por las tablas, insertando botones en la pantalla de Búsqueda. De igual forma se buscará la forma de poder entrar a ciertas tablas (ejemplo: estudiante-clase y prof-clase) sin tener que seleccionar las mismas.


     Acción:   Iraida, María Luisa.
· Se hará el diseño de la pantalla de pagos pendientes por estudiante, según sugerencia de Hernán. Una vez listo el diseño Enrique ayudará en la programación de la misma.


     Acción: Iraida, María Luisa, Enrique
· Se debe escribir un programa que genere la deuda de pago de Mensualidad por estudiante. La generación de la deuda se activará con un botón que debe seleccionar el usuario. Los demás Pagos (materiales e inscripciones) deben ser cargados por el usuario.

      Acción: Iraida, María Luisa

· Se desarrollará un programa para darle formato a todos los números de teléfonos cargados en el sistema.


     Acción: Iraida, María Luisa,

· Hernán ya tiene solucionado el problema de los “Regresar”. Una vez que los suba, se probarán nuevamente.

     Acción:   Hernán, Iraida, María Luisa.

· Se acordó que por ahora el sistema no generará recibos de pago ni facturas.

· Se hará el diseño de la pantalla de control de asistencias por estudiante y por clase, según sugerencia de Hernán. Una vez listo el diseño Enrique ayudará en la programación del mismo.

           Acción: Iraida, María Luisa

· Se discutió cual sería el mejor plan de contingencia para Idiomas Ruge en caso de fallas en la conexión con Internet. Sin embargo se concluyó que se debía estudiar un poco mas a fondo y presentar una propuesta.

     Acción:  Iraida, María Luisa.

· Con respecto a un requerimiento del cliente de poder modificar ciertos campos de un registro y tener acceso denegado a otros, se le planteará que por ahora eso no es factible, sin embargo le ofreceremos utilizar la herramienta que le permite ver los cambios realizados a nivel de sistema. Lo que ella quiere viene en una versión futura.

      Acción: María Luisa.

· Con respecto a otro requerimiento del cliente, poder generar interacciones relacionadas con la tabla AGE, le recomendaremos utilizar la mensajería interna para este tipo de comunicaciones.

     Acción: María Luisa.

· En mensajería interna se añadirán módulos para poder buscar y ver mensajes enviados y recibidos.

     Acción: Hernán

· En esta entrega no está incluída el módulo administrativo ni la intefase con el sistema administrativo que Ruge tiene actualmente.

· Valmore se comunicará con el cliente , en cuanto se le de el tiempo estimado de desarrollo de los puntos arriba mencionados .

      Acción: Iraida, María Luisa, Valmore.

· En esta etapa se estarían entregando los productos ofrecidos en Fase I y Fase II, con excepción del Módulo para Inventario y Control de Material Didáctico.( El módulo de manejo de Asistencia de estudiantes no estaba contemplado en la propuesta inicial. )
      Queda pendiente el desarrollo de la fase III.

