MINUTA
Lugar:  
Oficinas Escampadero-La Trinidad
Fecha:

14/01/2005
Asistentes:
Iraida Lander 
Meily Perez
Carlos Prieto
Puntos Tratados 
1. Se adiestró a los clientes Meily Perez y Carlos Prieto en el uso del Sistema de Gestión de Condominios. Se explicaron las tablas que conforman dicho sistema y los campos de dichas tablas. Se les explicó el concepto de componentes dentro del sistema y la importancia de la definición de los mismos.
2. Durante el adiestramiento los clientes solicitaron los siguientes cambios:
2.1 – En la tabla de Apartamentos (PER):
· Eliminar el campo Compañía Propietaria

· Agregar los campos de Nombre y Afiliación para 3 familiares adicionales que vivan con el residente.

· Agregar los campos de Nombre, identificación y tipo para 2 mascotas por apartamento. El campo identificación debe ser una cantidad de 4 dígitos.

2.2 – El campo Fecha de procesamiento cambiarlo por Fecha de pago en las tablas  de Gastos de Apartamentos, Gastos de urbanización y Gastos de Edificios.
2.3 – En el reporte de Gastos por Apartamento, Edificio y Urbanización agregar el campo de Nro.de solicitud.
2.4 – En la tabla de Proveedores el campo Categoría debe ser obligatorio.
2.5 – En el ingreso de invitados permanentes el campo cédula debe ser obligatorio.
3. Sugirieron que además de la lista de invitados permanentes por apartamentos debería haber una lista de invitados no deseados a nivel de la urbanización. Se les explicó que esto es un requerimiento que no había sido contemplado inicialmente, pero que será revisado para su ejecución en la segunda fase del proyecto.

Acuerdos establecidos:
1. Se realizarán los cambios solicitados en el punto 2.
2. Meily Perez y Carlos Prieto realizarán pruebas en la aplicación demo durante la semana del 17 al 21 de enero. Cargarán un edificio y apartamentos, así como simulaciones de requerimientos de los residentes y gastos asociados a los mismos, de forma de que puedan practicar y familiarizarse con las diferentes opciones del sistema. 
3. Iraida Lander comenzará a preparar la aplicación operacional para que puedan comenzar a cargar los datos reales de Urbanización, Edificios y apartamentos.
4. Se contactará a Eduardo Rojas para solicitar la tabla definitiva de componentes, y pueda ser revisada por Meily Perez y Carlos Prieto. 

5. Se cuadrará una próxima reunión para finales de la semana que viene, para revisar avances de las pruebas realizadas por Meily y Carlos.

