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Minuta de Reunión

	Lugar y fecha
	Fecha: 18-01-2005
Hora: 04:30 p.m.
Lugar: Torre InverUnión. Piso 4.


	Participantes
	Por Corporación Unión:

· Jorge Ortega (Finanzas)
· Leida Lugo (Finanzas)

· Fabio Antonioli (Tecnología)

· Madeleine Thompson (Tecnología)
Por LA Sistemas

· Luis Aranda 

Por GWT:

· Gigliola Merola

· Giovanni Savoca

· Hernán Rosas
· Listbeth Rojas

	Objetivo de la reunión
	· Especificación de requerimientos del Sector Financiero, para la integración de Conexión Unión y Sistemas LA 

· Establecer esquema / estrategia de integración de la plataforma de LA Sistemas y Conexión Unión (N2C)




Puntos Tratados:
1. El Sr. Luis Aranda mostró brevemente la estructura de la aplicación que Finanzas Corporativa utiliza para la atención del negocio relacionado con Casa de Bolsa. Adicionalmente, informó que su plataforma cuenta con aproximadamente 300 métodos de integración de soluciones. 

2. El sistema LA – Casa de Bolsa maneja información demográfica de los clientes, además de la información transaccional, por lo que GWT solicitó poder contar con la datos relacionados a información demográfica para comparar con la definida en el CRM (Conexión Unión). 

3. El Sr. Jorge Ortega informó acerca de los requerimientos que tiene para poder realizar desde Conexión Unión operaciones con el Sistema LA. Estos son:

a. Cartelera de disponibilidad de Activos para la venta. Además, se debe contar con la posibilidad de realizar operaciones de compra/venta desde esta misma cartelera.
b. Medición de Performance del Asesor Financiero. 

c. Posibilidad de consultar el portafolio de cada cliente, así como su actualización en el momento de realizar transacciones, existiendo la facilidad de cargar la interacción acerca de la operación realizada en el CRM.

d. Notificación electrónica de confirmaciones (Backoffice-Clientes)

Acciones Acordadas: 

1. Se realizará reunión entre LA Sistemas y Equipo Proyecto Conexión Unión (GWT y M. Thompson) el próximo Lunes 24-01-2005. 2:00 p.m. Torre Inverunión. Piso 4

2. Se iniciará la configuración / integración con el  Módulo/Función de Renta Fija.

3. LA Sistemas instalará su software en un equipo de GWT (Oficina CCCT) para configuración y pruebas.

4. LA Sistemas y CU – Finanzas entregará el Lunes 24-01-2005 a GWT: 

a. Listado de Clientes de Casa de Bolsa

b. Estructura de datos del Sistema LA.
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