Lecciones Aprendidas del Pase a Producción del DR y CRM
1. Precisar si el pase va a hacerse sobre una aplicación existente o no

2. Si el pase se hace sobre una aplicación existente, se recomienda conocer exactamente qué data de las tablas de control se debe mantener y cual puede agregarse y/o ser sustituida.

3. Si el pase incluye cambios a nivel del ambiente de N2C, las personas que conocen los cambios deben involucrarse en la preparación del pase a producción con anticipación, y dejar por escrito las posibilidades de impacto.

4. Se pueden adelantar algunas tareas antes de hacer el pase a producción. Las que se identificaron fueron:

a. Preparación de  los scripts que crean las estructuras de datos con la información de las tablas de las aplicaciones que se va a migrar , de manera que cuando se haga el pase estos ya estén listos y revisados.

b. Compilar con IONCUBE los programas que se van a pasar y tenerlos listos en un directorio específico. Identificar que pasa a paq y que a ZZZ si fuese el caso.

c. Identificar muy bien los programas, rutinas de N2C que se van a pasar a producción. Sugerencia: colocar todo lo de N2C en un directorio específico para el pase a producción
5. Revisar y negociar la logística del pase a producción con el Custodio de Conexión Union en el Banco, precisando actividades y tiempos, incluso de ser necesario, posibilidad de suspender dos horas antes de concluir la jornada laboral el servicio de Conexión Union. 

