        Caracas, 28-01-2005

Pase a Producción de DR y CRM
Net2client    (  intranet.corporacionunion.com
      Premisas:

· Contar con un backup  confiable de la intranet.corporacionunion.com     
· Estar en línea con el cliente en todo el proceso del pase a producción.
· Tener conocimientos de las páginas en donde se realizan/verifican los cambios realizados.

·  Las rutinas de JavScript de N2C no se deben codificar, es decir, se pasan los fuentes.
    Pasos:

· Crear directorios de la aplicación 310 en ambiente de producción Banco

· Paq/iu1/sis

· Paq/iu1/sis/imágenes
· Pase de Programas de la aplicación 
a. Codificar todos los programas de la aplicación con la herramienta IONCUBE

b. El pase se hará del directorio  Paq/iu1/new de N2C al  directorio a Paq/iu1/sis de  intranet.corporacionunion.com
· Se deben pasar los programas propios de la aplicación paq/iu1/new a ambiente de producción, esto incluye el directorio de imágenes.
· Se deben pasar los programas ubicados en la carpeta zzz/../050: include1.php e include2.php a zzz/…/050 de ambiente de producción del banco

· Pase de programas  N2C  
1. De Ambiente de desarrollo del Banco (gwt.corporacionunion.com) tomar los siguientes programas: act.php y act.htm

2. De  ambiente N2C tomar:
a.  net2client/new/verint.htm:  se modificó para tomar el color que tiene la tabla de interacciones
b.  net2client/new/actint.htm:  se modificó para tomar el color que tiene la tabla de interacciones

c.  net2client/new/Listar.htm  
d.  net2client/new/Select.htm

e. net2client/new/Listarsup.php: modificado para tener bien la funcionalidad de Excel cuando se tiene más de dos tablas en el join del query

f. net2client/new/rutinas/ validaciones.php

g. net2client/new/entraint y entramult …
h.  en N2C de programación de botón de REGRESAR

i. net2client/new/rutinas/compararfechas.js
j. Panely

k. Idm : idiomas

l. net2client/new/istas/istarperfiles  (debe compilarse con IONCUBE)
· Pase de estructura de datos 

   De Net2client  a    intranet.corporacionunion.com
· Base de datos  06 – aplicación 050:

La aplicación 050 es una aplicación que ya está en producción en el banco, por lo que, las tablas de control no se pueden pasar directamente. Se debe hacer un merge de las tablas de control de la 050 en ambos ambiente N2C e intranet.corporacionunion.com. 
Se va a dejar toda la data correspondiente a la tabla AGE en la 050 de Producción y se agregan los registros correspondientes al resto de las tablas.

     Pasos a seguir:

1. Validar que no haya cambios de estructura en AGE
2. Limpiar datos de PER, AR2, AR1, AR3 y AR4, es decir,  los registros de PRUEBA. También quitar los que sean creados por admin.
    
3. Pasar ESTRUCTURA y DATOS:  

     PER


     AR1


     AR2

AR3

AR4

AR5

AR6

AR7

4. Hacer un merge de new N2C e intranet.corporacionunion.com de las  tablas 050par, 050con, 050lis, 050rep. La tabla de control 050ICP no se pasó porque la 050 en N2C no maneja Interacciones. La 050ENL no se pasó porque se respetan los enlatados de producción, además que en N2C no se han agregado ni modificado enaltados. La tabala 050PRO no se pasó porque se deben mantener los perfiles manejados en el ambiente de producción.


     Para hacer el merge de las tablas de control se requiere:

· El administrador de la base de datos de producción del banco genere los scripts con estructura y data de todas las tablas de control que se van a cambiar.
· El administrador de GWT cree los scripts con estructura y data de todas las tablas de control que se van a pasar al banco

· Preparar los scripts por cada tabla de control para que sea capaz de hacer el merge de todos los registros que faltan en producción de todas las tablas excepto las de AGE.   Estos scripts deben contener las instrucciones de creación de las tablas de solo aquellas tablas que no se encuentran actualmente en producción.
· Base de datos 06 aplicación 310

1. Crear  la aplicación en intranet.corporacionunion.com
2. Pasar Sólo ESTRUCTURA de las tablas EVE e INT
3. Pasar Tabla de Configuración de Parámetros y tabla de con, lis, rep, icp, enl, par y pro. Para esto se deben crear los scripts con estructura y data de las tablas de control de la 310.
· Crear la aplicación 310 en la aplicación 707 del banco para que la misma pueda ser utilizada.

· Crear los MacroPerfiles 
Proceso de creación manual
· Asignar MacroPerfiles
Proceso de asignación manual
· Crear la pestaña de prueba de WebInaBox, probarla con todos los perfiles y luego dejar sólo a admin.
· Ejecutar el plan de pruebas elaborado previamente
Pasos a seguir: (previo informar a Madeleine) 

Producción luego de backup de Madeleine

1.- Crear la 310 



Aron, Gaby, Gigliola, Lore
2.- Crear Macroperfiles 050 Producción
Olga

3.- Asignar Macroperfiles


Lisbeth, Loredana, Gigliola
4.- Pase de la 050 



Aron, Gaby, Giliola, Lore
