MINUTA
Lugar:  
Oficinas Escampadero-La Trinidad
Fecha:

31/01/2005
Asistentes:
Iraida Lander 
Meily Perez
Puntos Tratados 
1. Se hizo seguimiento a las pruebas realizadas por Meily Perez  en el uso del Sistema de Gestión de Condominios. Se aclararon dudas que tenía a nivel de las tablas y el uso de la aplicación.
2. Se explicó el acceso a la aplicación de Gestión de Condominios desde la página web de Escampadero. Se explicaron y probaron las opciones desde la página web. Se pidieron algunos cambios en la ayuda que se muestra de los datos de la tabla de apartamentos.
3. Se explicó que en la vista de apartamentos se habían realizado cambios en el reporte de interacciones para que se listaran sólo las últimas 30 interacciones. Estuvo de acuerdo en que también se hiciera en la vista de edificios y vista de urbanizaciones.

4. Se explicó y demostró las opciones de pre-cierre y cierre de facturación del condominio y los reportes desarrollados para llevar el control de pagos pendientes y pagos completados.

5. Quedó pendiente hablar con Eduardo Rojas para aclarar lo de las cuentas donde los residentes realizarán los depósitos de los pagos del condominio. Acción: Iraida Lander
6. Quedó pendiente hablar con Eduardo Rojas para aclarar si se va a utilizar o no el campo de Nro.Recibo de Condominio. Acción: Iraida Lander
7. Quedó pendiente que se definieran los tipos de proveedores que desean incluir en la tabla de proveedores. Acción: Meily Perez.
Acuerdos establecidos:
1. Iraida Lander terminará de preparar la aplicación operacional para que puedan comenzar a cargar los datos reales de Edificios, Apartamentos, proveedores y componentes.
