Minuta
Proyecto: 

Cartelera Financiera

Lugar: 


Inverunión Piso 3
Día :     


04-03-2005

Participantes:
Leida Lugo - Inverunion

Javier Valera '- Inverunion

Gigliola Merola – GWT
Objetivo: 

Análisis y diseño de la Cartelera Financiera
Resumen:
   Se aclararon conceptos financieros de Mutuo, Reporto y Activo renta fija, luego se diseñó la cartelera financiera, detectando algunas necesidades para el Trader, lo que incluye nuevas especificaciones al proyecto. Queda por validar con LA Sistemas si es factible incluir la compra de Activos Renta Fija.

Puntos tratados y acuerdos:

1. Se va a diseñar en Power Point todo el funcionamiento de la Cartelera Financiera. El único punto que no aparecerá aun reflejado es el de la Compra de Renta de Activos Fijo, ya que depende de si LA Sistemas posee ya la forma de extraer esta información de su sistema.
Resp.  Gigliola Merola     07-03-2005
2. Para la captación de Mutuos y reportos se requiere contar con una tabla de Tasas que el Trader requiere llenar. Leida va a consultar con Odalys si en LA sistemas existe un sitio donde se pueda tener esta tabla, de lo contrario esta tabla se creara y actualizará en Conexion Union y será una opción exclusiva para los traders.  Luego Informará al equipo.
Resp. Leida Lugo     07-03-2005
3. Se necesita que LA sistemas maneje la compra de Activos Renta Fija para poder manejarlo en Conexion Union. Si no los tiene se debe establecer tiempos para ver si entra en el alcance de esta primera fase del proyecto. Leida informará a GWT decisión a tomar sobre la compra de Activos Renta Fija.
Resp. Leida Lugo   07-03-2005

4. Odalys deberá validar que todos los campos que se manejan en la Cartelera Financiera (diseño) pueden ser tomados y/o enviados al sistema de LA

Resp. Odalys Barrera   08-03-2005

5. Leida y Javier mostrarán a alguno de los asesores y a Jorge cuál escenario de diseño de Cartelera  escogen y si esta se entiende. Informarán al resto del equipo sobre el feedback recibido.
Resp. Leida y Javier          10-03-2005 
