Minuta
Proyecto: 

Cartelera Financiera

Lugar: 


Inverunión Piso 3
Día :     


11-03-2005

Participantes:
Leida Lugo - Inverunion

Javier Valera - Inverunion
Odalys Barrera – LA Sistemas

Luís Aranda - LA Sistemas

Gaby Mac – GWT

Listbeth Rojas - GWT
Gigliola Merola – GWT
Objetivo: 

Seguimiento Proyecto
    Resumen:  
- Se presentó el esquema de reunión para efectuar el seguimiento, compartiendo Actividades Realizadas, Actividades Pendientes, Actividades Próxima Semana y Puntos de Atención.
- Se mostró el escenario seleccionado para la implantación de la solución, sugiriéndose algunos cambios en el diseño. 
- Se planteó la problemática existente con la conexión de ambos ambientes y se acordaron acciones
Puntos tratados y acuerdos:

1. Se definió el modelo propuesto bajo ESCENARIO II como la Cartelera Financiera a desarrollar, mostrando en un mismo sitio los instrumentos en moneda nacional y extanjera (Dólares y Euros)
2. No está previsto transacciones de compra en la primera fase 
3. Las fechas valores estarán validadas y se generarán en LA Sistemas 
4. La Pizarra de Mercado Monetario, estará contemplada en LA , ya que cuenta con la opción para la fijación de tasas en base a rango de montos y plazos
5. El cierre y apertura de la Cartelera será ejecutado en el sistema de LA, y este valor deberá enviarse a través de métodos a la Cartelera en Conexión Unión.

6. Se debe enviar a LA Sistemas la cédula del Asesor cuando se efectúe la transacción de venta y captación.

7. Analizar y plantear el Proceso de Automatización de la Cartelera. para  la actualización y refrescamiento de la cartelera
Resp. GWT y LA Sistemas    Fecha: Jueves 17-03-2005

8. Analizar y plantear el proceso de actualización de clientes desde Cartelera a LA
Resp. GWT y LA Sistemas    Fecha: Jueves 17-03-2005

9. Cambio en diseño de Cartelera Financiera. La cartelera va a mostrar los instrumentos todos en una misma página, separando en recuadros los Bs. y Divisas. Implica cambios en el documento de requerimiento a ser actualizado por GWT.
Resp. Gigliola Merola     Fecha: Jueves 17-03-2005

10. Odalys enviará a Leida datos adicionales de los métodos. Leida decidirá si quiere o no ver en la cartelera los datos adicionales que ofrecen los métodos e informará a GWT cuáles requiere y dónde. 
Resp.: Leida y Odalys             Fecha 15-03-2005
