Minuta Reunión de Seguimiento
Proyecto: 

Cartelera Financiera

Lugar: 


Torre Inverunion.  Piso 4
Día:     


17-03-2005

Participantes:
Leida Lugo – Corporación Unión
Madeleine Thompson - Corporación Unión
Odalys Barrera – LA Sistemas

Gaby Mac – GWT

Listbeth Rojas - GWT

Gigliola Merola – GWT
Objetivo: 

Seguimiento Proyecto
Resumen:
Se validaron los acuerdos establecidos en el diseño de la Cartelera Financiera, las actividades realizadas, las actividades de la próxima semana y los puntos de atención.
GWT presentó propuesta para la implantación del proceso de actualización automática de la Cartelera Financiera. 

GWT presentó propuesta del proceso de actualización de información de Clientes en LA Sistemas. 

Puntos tratados y acuerdos:

1. Listbeth enviará a Odalys el archivo en Excel con todos los campos de Personas Naturales y Jurídicas extraídos del Directorio de Relacionados.

Resp. Listbeth Rojas    Fecha: 21-03-2005
2. Madeleine construirá los reportes de Personas Naturales y Jurídicas por Asesor, el cual será enviado a los Asesores Financieros de manera que completen la información de los campos Cédula de Identidad y RIF de aquellos clientes que lo ameriten. Leida y Madeleine se encargarán de hacerle seguimiento a esta actividad de los asesores.
Resp. Madeleine y Leida     Fecha: 22-03-2005
3. Leida va a investigar si se puede utilizar algún PC del Sector Financiero para la instalación del ambiente de prueba del Sistema LA. 

Resp.: Leyda              Fecha 17-03-2005
4. Odalys se encargará de configurar el ambiente de prueba del PC, en caso de que Leida dé una respuesta afirmativa al punto 3.

Resp.: Odalys             Fecha 23-03-2005

5. Odalys enviará a GWT los campos mínimos requeridos para la creación de un cliente en el Sistema LA

Resp.: Odalys
Fecha: 21-03-2005

6. GWT enviará a Leida el documento de Especificaciones de Requerimientos para su revisión y aprobación.

Resp.: Listbeth Rojas 
Fecha: 18-03-2005

7. Se acordó implantar el proceso de actualización automática de la Cartelera Financiera y de actualización de información de Clientes en LA Sistemas, de acuerdo a la propuesta presentada por GWT en la reunión.
8. Se acordó revisar el Plan Preliminar de Actividades en la próxima reunión de seguimiento.
9. Próxima reunión: Jueves 30-03-2005  a las 2:30 p.m. 

