Banco Caroni
Vicepresidencia de Mercadeo


Proyecto Página Web

Minuta de Reunión

	Descripción:
	Proyecto Pagina Web Banco Caroni

	Fecha:
	Jueves 5 de Mayo de 2005

	Hora:
	08:30 AM

	Sitio:
	CCCT, Torre A, piso 3, Oficina 302, Caracas

	Convocada por:
	Judith Olivares

	Objetivo:
	Reunión de Comunicación del Proyecto

	Asistentes:
	· María E. Ramírez 
· Judith Olivares

· Joaquín García
· Félix García
	

	Lista de Distribución:
	· Asistentes
	

	Responsable de la minuta:
	Judith Olivares

	Fecha de elaboración:
	05-05-05


	Puntos de agenda

	1. 
	Aprobación Del Cronograma De Actividades Del Proyecto

	2. 
	Posibilidad De Ver Internet Banking

	3. 
	Revisar Opción De Conformación De Cheques. Internet Banking Lo Ofrece?

	4. 
	Seguimiento Al Contrato

	5. 
	Política De Privacidad Y Términos De Uso De La Pagina Web

	6. 
	Revisión y aprobación del Producto No. 1 Matriz de Requerimientos.

	7. 
	Revisión de los procesos/roles/responsabilidades del back office requeridos o modificados como requerimiento para mantener la página Web  

	8. 
	Puntos a discutir con la VP Sistemas


	Acuerdos 

	1. 
	Reuniones de Comunicación, Control y Seguimiento: 
1.
APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

a.
Se da por aprobado. 

b. Los tres bocetos se entregarán para revisión y aprobación el viernes 6 de Mayo a mas tardar a las 12 del mediodía.  Se hará una tele-conferencia a la 1:00pm con Maria Elisa Ramirez y Joaquín García para comunicar bondades de cada boceto. Cualquier modificación que resultare de esta tele-conferencia se realizará el lunes 9 (bancario) y ese mismo dia se les enviarán los bocetos actualizados. La revisión y aprobación del Prototipo Preliminar es una actividad crítica. La fecha mas tardía de aprobación interna por el Banco Caroní sin impactar la fecha de entrega de la solución es el Viernes 13 de Mayo 2005.
2.
POSIBILIDAD DE VER INTERNET BANKING

a.
Pendiente la sesión para ver el Internet Banking. 

 Resp.: Maria Elisa Ramirez
3.
REVISAR OPCION DE CONFORMACION DE CHEQUES. INTERNET BANKING LO OFRECE?

a.
Se solicitó la información A Sistemas, en espera de la respuesta de Juan Betancourt. Cuando se reciba la respuesta se analizará qué hacer.

4.
SEGUIMIENTO AL CONTRATO

a.
Se envió la propuesta actualizada, en espera de la recepción de la Orden de Servicios.

Resp.: Maria Elisa Ramirez

5.
POLITICA DE PRIVACIDAD Y TERMINOS DE USO DE LA PAGINA WEB

a.
A consultar con Legal Banco Caroní. Fecha más tardía de recepción el 27 de Mayo. Ver al final de esta minuta ejemplo. Resp.: Maria Elisa Ramirez
6.
REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PRODUCTO NO. 1 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS.
Se está cargando el contenido de la Página Web en la BD de Net2Client. A partir del Martes 10 de Mayo se dispondrá de la facilidad de actualización de la información de la BD.

Para la etapa de revisión interna sobretodo la parte institucional hay que p
Para revizas la matriz de requerimientos en línea ir al url: ftp://www.globalwebtek.com entrando con el usuario: caroni y la clave xvxytrz1.

7.
REVISIÓN DE LOS PROCESOS/ROLES/RESPONSABILIDADES DEL BACK OFFICE REQUERIDOS O MODIFICADOS COMO REQUERIMIENTO PARA MANTENER LA PÁGINA WEB  

Se deberá hacer una reunión con participación de Operaciones, Sistemas y Mercadeo para decidir cómo enfocar las funcionalidades de Contáctenos y Sugerencias.

Resp. Maria Elisa Ramirez. Fecha: ASAP
8. PUNTOS A DISCUTIR CON VP SISTEMAS  
a. Sesión para ver el Internet Banking en su estado actual.
b. Información que se le solicitó a Juan Betancourt.

c. Ya se enviaron los requerimientos de HW y SW para que se proceda a la procura del servidor.

d. Reunión para definir los procesos internos para el manejo de contáctenos y sugerencias que llegarán a través de la Página Web.

	2. 
	

	3. 
	Puntos Varios Proyecto: 



	Próxima reunión

	
	Reunión de Comunicación Jueves 12 de Mayo de 2005, en las oficinas de GWT.


Judith Olivares
Gte. Proyecto Página Web
GWT
Reunión de Comunicación Abril 28, 2005
1

