Banco Caroni
Vicepresidencia de Mercadeo


Proyecto Página Web

Minuta de Reunión

	Descripción:
	Proyecto Pagina Web Banco Caroni

	Fecha:
	Jueves 12 de Mayo de 2005

	Hora:
	08:30 AM

	Sitio:
	CCCT, Torre A, piso 3, Oficina 302, Caracas

	Convocada por:
	Judith Olivares

	Objetivo:
	Reunión de Comunicación del Proyecto

	Asistentes:
	· María E. Ramírez 
· Judith Olivares

· Joaquín García
· Félix García

· Maria Ignacia

· Patricia
	

	Lista de Distribución:
	· Asistentes
	

	Responsable de la minuta:
	Judith Olivares

	Fecha de elaboración:
	05-05-05


	Puntos de agenda

	1. 
	Aprobación Del Cronograma De Actividades Del Proyecto

	2. 
	Posibilidad De Ver Internet Banking

	3. 
	Revisar Opción De Conformación De Cheques. Internet Banking Lo Ofrece?

	4. 
	Seguimiento Al Contrato

	5. 
	Política De Privacidad Y Términos De Uso De La Pagina Web

	6. 
	Revisión y aprobación del Producto No. 1 Matriz de Requerimientos.

	7. 
	Revisión de los procesos/roles/responsabilidades del back office requeridos o modificados como requerimiento para mantener la página Web  

	8. 
	Puntos a discutir con la VP Sistemas


	Acuerdos 

	1. 
	Reuniones de Comunicación, Control y Seguimiento: 
1.
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE BOCETOS  

a.
Acción: . 

b.       Resp.: 
2.
ENTREGA DE NET2CLIENT PARA INGRESO DE CONTENIDOS
a.
Se requiere la presencia de Maria Ignacia y de Patricia 

Resp.: Judith Olivares 

3.
SEGUIMIENTO A LA ORDEN DE SERVICIOS
a.
Se envió la propuesta actualizada, en espera de la recepción de la Orden de Servicios.

Resp.: Maria Elisa Ramirez

4.
POLITICA DE PRIVACIDAD Y TERMINOS DE USO DE LA PAGINA WEB

a.
A consultar con Legal Banco Caroní. Fecha más tardía de recepción el 27 de Mayo. Ver al final de esta minuta ejemplo. Resp.: Maria Elisa Ramirez
5.
REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PRODUCTO NO. 1 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS.


	2. 
	

	3. 
	Puntos Varios Proyecto: 



	Próxima reunión

	
	Reunión de Comunicación Jueves 19 de Mayo de 2005, en las oficinas de GWT.


Judith Olivares
Gte. Proyecto Página Web
GWT
Reunión de Comunicación Abril 28, 2005
1

