






Caracas, 19/05/2005




MINUTA
Lugar y Fecha:   Torre Inverunion, piso 7- 18/05/2005
Asistentes:
    Franklin    Silva       SWS



    Alejandro                 SWS



    Tania Madrid 
  Inverunión



     Gretta Hernández    Inverunión



     Máximo Saavedra    Inverunión




     Fabio Anotnioli        Inverunion



     Carlos Spangenberg  Inverunion


                 Listbeth Rojas          GlobalWebTek

                            Gigliola Merola         GlobalWebtek


Objetivo : Analizar Integración de WEB Hertz Renta Motor y Génesis

Puntos Tratados y Acuerdos:

1. El Sr. Franklin de SWS mostró la página y el alcance de la misma, dejando claro que la página tiene un objetivo de marketing y que va a manejar solo Pre- Reservas de manera offline, es decir, la respuesta sobre la reserva al cliente no se dará de forma automática. El alcance actual es para clientes naturales.
2. Se acordó que la página web en esta primera fase cumplirá con el alcance acordado con el cliente, pero se deberá incluir una segunda fase de esta página donde SWS deberá modificar los procesos de su página para que la información tanto de entrada como de salida utilizada en la página deberá ser tomada y actualizada de las tablas de la base de datos de Génesis, pasando la funcionalidad de la página de una prereservación a una reservación en línea.

3. Una vez que GWT haya diseñado las tablas de la base de datos de Génesis, se iniciarán las reuniones de trabajo con SWS para indicarles la estructura de las mismas, y así SWS podrá efectuar los cambios necesarios a su página para integrar ambas aplicaciones.

4. GWT tomará como modelo para el diseño de las reservaciones de Génesis el diseño de la página de Hertz Renta Motor.

5. La sra Gigliola Merola enviará al sr. Máximo Saavedra una hoja de Excel con la estructura de la información de Clientes requerida por Génesis para que bajen del sistema viejo la data de Agencias de Viajes y si lo desean de una vez de los clientes jurídicos, para que luego esta sea depurada por la sra. Gretta Hernández y posteriormente sea devuelta a la Sra Gigliola para cargar la misma al Directorio de relacionado y a Génesis.  Fecha : 19-05-2005
