






Caracas, 19/05/2005




MINUTA

Lugar y Fecha:   Torre Inverunion, piso 7- 18/05/2005
Asistentes:
    



    Efraín

  Silocom



    Gabriel                     Silocom



    Máximo Saavedra    Inverunión




    Carlos Spangenberg  Inverunion


                Gigliola Merola         GlobalWebtek


Objetivo :
 Analizar Integración de  Génesis con Sistema Satelital

Puntos Tratados y Acuerdos:
1. El Sr. Spangenberg expuso la necesidad de enviar de forma automática un reporte con los eventos que ocurran en un día por vehículo a:  

a. Clientes
b. Siniestros
c. Operaciones 
d. Comercial.

2. El Sr. Efraín y el Sr. Gabriel comentaron que Silocom puede  generar diariamente un reporte por vehículo con los eventos del día en formato pdf, y el mismo dejarlo en un servidor ubicado en  Inverunion en un directorio específico.

3. El Sr. Spangenberg confirmó que el reporte sugerido le es útil para cubrir su requerimiento
4. Se acordó entre todos los integrantes la generación de este reporte para que una vez dejado por Silocom diariamente en el directorio especificado, este será tomado por el sistema Génesis todas las mañanas y será enviado via email como un anexo al Cliente, a Siniestros, Operaciones y Comercial.  

5. Génesis se integrará con el sistema satelital una vez concluido el desarrollo del sistema, previo a implantar en ambiente de desarrollo, esta actividad será reflejada en el plan del proyecto.

6. El Sr. Spangenberg y personal de Silocom deberán acordar junto con sr. Máximo cuando comenzarán a generar el reporte en PDF.  Para esto se requiere que:

a. Sr. Máximo instale la licencia de ADOBE Writer en el servidor donde se van a dejar los reportes
b. Sr. Máximo indique a Silocom cuál es el path donde deben dejar los reportes .pdf. El reporte debe contener en el nombre el código del vehículo  y separado por un guión, la fecha del día. Ejm:

                579007-180505.pdf

