Solicitud TDC

Pase al Site www.inverunion.com del formulario de Solicitud de Tarjeta de crédito:

Las pruebas de funcionamiento del formulario de solicitud de TDC se llevaron a cabo desde la carpeta inverunion/site2 previamente señalada por la Corporación.

El pase fue llevado a cabo el día Viernes 20 de Mayo después de las 5:00p.m. en conjunto con el personal de Corporación Unión, el cual se encargó de colocar los archivos necesarios desde www.inverunion.com/site2 a www.inverunion.com/site.

El mismo día de esta migración surgió el requerimiento de poder solicitar tanto la tarjeta Visa como la Master en una misma solicitud.

Este último requerimiento se llevó a cabo el día 23 de Mayo y el personal de GlobalWebTek realizó las pruebas desde site2 y luego las migró a site.

A partir del 27 de Mayo se observaron errores al no grabar en las solicitudes el tipo de tarjeta a utilizar.
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Al observar en la carpeta site (gráfico superior) se evidenció que el archivo formulario.htm tenía fecha 27 de Mayo, coincidiendo con la fecha en que las solicitudes comienzan a grabarse sin el tipo de tarjeta y el último formulario migrado por Globalwebtek con los últimos cambios del nuevo requerimiento fue el 23 de Mayo 

