SITUACIÓN AL 03 DE JUNIO DE 2005 – Consideraciones -

FotoAlbum
Drag&Drop (problemas en implementarlo dada la ubicación relativa de elementos en la pantalla del usuario). En este punto es conveniente destacar:

· Se intentó la utilización de una librería javascript que le brinda la propiedad de desplazamiento a los elementos a los que se aplican sus funciones,  pero al trasladar dicha librería al caso que nos atañe se obtuvieron resultados no deseados, como por ejemplo la ‘desaparición’ de las imágenes que se estaban manipulando.
· Se pudiera pensar como alternativa colocar los elementos con posiciones absolutas en la pantalla del usuario, pero esta opción no es viable debido a que la lógica que sigue el programa principal editPage, que construye dinámicamente las páginas de los productos con la información proveniente de la base de datos, requiere de la posición relativa del div que contiene a los demás (área de trabajo),  para así disponer absolutamente todos los elementos con respecto a un marco de referencia local y no con respecto al documento, eliminando así el ‘cableado’ de la aplicación y aminorando con esto posibles errores al momento de mostrar los elementos en pantalla. 

· Además de las posiciones relativas de editPage, algunos elementos no poseen ni siquiera  posición establecida, tal es el caso de las fotos que se desplazan en el carrusel y para las cuales no se puede pensar en el posicionamiento absoluto como solución.

· Pese a lo anterior, también se probó utilizando posicionamiento absoluto (siguiendo como base el rompecabezas de estados en Venezuelatuya.com) sin lograr que funcionara para nuestro caso. Además, la concepción del mecanismo para carga y manipulación de elementos a través del programa editPage propició la elaboración en una tarde del producto FotoAtduken, por lo que el diseño implementado pareciera en principio cumplir con las expectativas que se tenían al dedicar tiempo y esfuerzo considerable en su realización.

· Otra opción que no se analizó en principio, dada la urgencia del proyecto, es el haber visualizado las páginas como imágenes con espacios donde posicionar  y que es la solución utilizada por Shutterfly de manera totalmente oculta en el código fuente. En este punto cabe preguntarse si las herramientas escogidas para llevar a cabo el desarrollo de esta utilidad (javascript + html)  tienen sus limitantes o bien son las apropiadas, en cuyo caso el know how que se posee es insuficiente, así como el tiempo requerido para adquirirlo.

· Finalmente, el site actual posee una aplicación basada en Applets, que si bien demora en la carga inicial, realiza las operaciones de Drag&Drop sumamente rápido y con opción de edición en el tránsito de las fotos al área donde serán ubicadas, de forma que aún cuando lográsemos la implementación del D&D, tendríamos que hacer submits o recalculos de posiciones que le restarían velocidad de respuesta al proceso y son MUY propensos a errores.
Posibles soluciones
· Dada la lista anterior de tareas, sugerimos en lugar del Drag&Drop implementar elección “a dos clicks”: uno seleccionando la foto del carrusel y otro la ubicación de destino en el album.
· Asesoría inmediata de Metadevelopers (contemplada en contratación original) para la realización de este drag&drop. Sin embargo esto trae consigo la complicación adicional de que el programa que recibe los elementos sobre los que se hace drag&drop es de Globalwebtek y su grado de complejidad es considerable.

Función de Rellenado Automático de Páginas
· Lo genérico del mecanismo propuesto para secciones y elementos hacen que el proceso de actualización en BD sea algo complejo. Rellenar automáticamente un album involucra una serie de casos que sumados a este complejo proceso de creación de estructuras de datos, representa un punto delicado al que debe dedicarse trabajo minucioso y pruebas extensivas.
Edición de foto in situ 

Eliminación de foto del Album

· Involucra su devolución al carrusel y la recarga de la página sin la foto que se acaba de eliminar.

Cambio de formato de las páginas

· Implica eliminar todos los elementos de la BD ya guardados, detectar las fotos utilizadas, devolverlas al carrusel y  recargar la página con el nuevo formato. Esto sin contar que lo ideal sería reposicionar ‘inteligentemente’ las fotos cargadas en la página de la mejor forma posible de acuerdo al nuevo formato seleccionado. 
Zoom en las páginas

· Para esta tarea es necesario generar previews en HTML y todavía no se ha desarrollado.

Añadir página

Funciones de adelante y atrás en el Album
· Dado que http es un protocolo sin estado, se debe mantener el trabajo realizado por el usuario, bien sea a través del COKO mientras no hace logoff, o del levantamiento de datos de la BD de su última visita cuando entra al sistema nuevamente. Aunado a esto, dependiendo de características específicas de cada producto (por ejemplo un tipo de formato) existen pasos en el proceso que deben ignorarse o incluirse dificultando el redireccionamiento cuando se desea ir hacia páginas anteriores o proseguir. Esta dificultad se incrementa cuando en lugar de manejar un par de páginas (caso postales) se están manejando mínimo 20 páginas con posibilidad de retornar o avanzar a cualquiera a voluntad.
Ordenamiento de páginas con vista en miniatura.
· Implica Drag&Drop pero ahora de vistas en miniatura de todas las páginas del Album (a imagen y semejanza de Microsoft Word)
En el carrusel (Añadir, Eliminar fotos)
· Proceso que debe llevar al usuario cómodamente por visitas a vistas de carpetas, fotos, foto específica, edición, upload de fotos o uso de fotos de colección
Detalles (Drop-down de páginas /cuadro de página(s) actual(es)/ cantidad de páginas del Álbum)
· Más parámetros que deben conservarse al pasarse por las páginas y que aunado al “anterior” y “siguiente” de las mismas, le otorgan una complejidad al programa que implica errores que deben depurarse paulatinamente. 

Cambiar foto de portada, añadir fotos. 

FotoAtduken
       Pruebas de imprenta (Alemania) –URGENTE- (También deben realizarse para FotoKaarten y FotoAlbums)
FotoCadeaus
Falta Todo ( definir formatos y trabajo con la foto en el regalo seleccionado.

Todos los productos
Edición de fotos (Bewerken)
· Programa que depende de la lógica y los datos del sistema pero que se ejecuta en el lado del Servidor donde se almacenan las fotos, y además con programas de Metadevelopers cuya integración al site no ha sido ni siquiera probada.
Agregar borde a foto
Upload ActiveX (instalación y configuración en servidor cliente e incorporación a site) –Licencia Verisign?-
· Escaso conocimiento en el área. Dependencia de Metadevelopers, cuyo delay  y falta de integración al proyecto retrasó aún más el proceso.
Look & Feel : home de los productos y de shop (implementacion de sistema de banners cargados desde la BD)/ carga de los formatos y fondos correspondientes a cada producto/ apariencia de los productos –path de navegación, texto explicativo, opción de guardar en cada paso, opción de comenzar nuevo proyecto (excepto Atduken que lo tiene implementado en el último paso)- 
Sección de Galería

Sección de Ocasión

Multidioma

Corroboración de calidad de la imagen (mensaje de alerta a usuario)
· Desconocimiento de mecanismo a implementar e inexperiencia en manejo de resoluciones ‘aceptables’ de imágenes –dpi?-.

Fuentes embebidas para el editor de texto
En general
Migración completa a Servidores de Holanda (dos ambientes: producción y desarrollo)
· Acceso a Mysql y creación de BD.

· Cambios necesarios en archivos N2C (abrir.php)

· Copia de archivos subidos en la actualidad para creación de los dos ambientes.

· Subida de archivos de aplicación.

· Generación de páginas WIB

	La Migración debe ser ampliamente probada dado que trae consigo una serie de problemas mientras la aplicación no se adecua completamente al nuevo ambiente.




Instalación y prueba de librería de generación de pdf en Servidor definitivo. (IP fijo en GWT para permitir este acceso)

Carga de usuarios y fotos de Sistema Actual 
· Involucra hacer que los registros de las BD de N2C apunten a fotos almacenadas actualmente en el Servidor de FOTOXS, lo cual no resulta nada trivial. 

· Adicionalmente y vinculado con el punto anterior, se requiere de un acceso total en las carpetas para poder acceder a los programas, vistas en miniatura de las fotos y pdf’s generados para los proyectos, lo cual constituye un factor de seguridad digno de considerar. Cabe destacar que se propone la creación de nombres de archivos de forma aleatoria para aminorar el riesgo.
Manejo de pagos con tarjeta de crédito.

· No hay experiencia en la implementación de esta utilidad. Se ha asumido que es un proceso sencillo, pero por lo crítico de su naturaleza (el cobro es el corazón del negocio), debe ser probado a cabalidad.

Detalles Adicionales

· No se ha creado un esquema verdaderamente efectivo de subproyectos (caso de Kaarten con múltiples destinatarios y mensajes personalizados), que implicó la implementación de una solución coyuntural que se debe arrastrar a lo largo de todas las demás soluciones. 

Por otro lado si solucionamos todos estos aspectos, todavía quedan toda la serie de detalles listados y explicados al principio que no sólo deben llevarse a cabo, sino que tienen que someterse a pruebas exhaustivas dado que el agotamiento de los programadores y lo rápido del desarrollo puede propiciar errores que sólo se detectan de esta forma. Obviamente el factor tiempo es nuestro enemigo en este caso, y la palabra empeñada con un cliente de tal envergadura empeora el panorama, pero dadas las circunstancias resultaría peor el lanzamiento de un producto que no cubra las expectativas de los usuarios finales, más aún considerando la existencia de un site actual que si bien no es flexible para la empresa, se encuentra totalmente funcional a la vista de los clientes de FOTOXS y tiene un nivel mucho mas alto y profesional que el que alcanzaríamos en 5 días (no se trata de programación extrema per sé).
