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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad establecer los lineamientos generales y pasos a seguir para probar y certificar la funcionalidad de la aplicación Cartelera Financiera de Conexión Unión basada en Net2Client. 
2. RESPONSABLES
Las personas designadas para certificar las pruebas asociadas a la funcionalidad de la solución son las siguientes:
· Leida Lugo (Corporación Unión)
· Madeleine Thompson (Corporación Unión)

· Listbeth Rojas  (GlobalWebTek)  
3. PREMISAS
Se iniciará la ejecución de la certificación de las pruebas funcionales basadas en las siguientes premisas o condiciones:

· Las pruebas corresponderán solo a la funcionalidad de la aplicación y no a diseño (look and feel) 

· Las pruebas se realizarán en el ambiente de desarrollo designado por Corporación Unión para el proyecto
· Deben estar creadas las cuentas usuarias, perfiles de acceso y los datos necesarios para ejecutar las pruebas 
· Disponibilidad del personal de Corporación Unión para la ejecución de las pruebas con el plan establecido

· Disponibilidad del personal de LA Sistemas y GlobalWebTek  para solventar cualquier eventualidad 

4. PLAN DE PRUEBAS FUNCIONALES
En esta sección se indican los casos de pruebas a ser considerados para certificar la funcionalidad de la aplicación. A continuación el detalle:
	Programa de Prueba
	Caso de Prueba
	ID Req.

	Seguridad

	ACCESO
	· Validar el acceso a la aplicación basada en el perfil de Asesor Financiero, ingresando login y password desde Conexión Union.
· Autentificación en Sistema LA
	· F-CF-14

	Consulta 

	MERCADO RENTA FIJA
	· Validar la información contenida en la Cartelera, tanto para moneda nacional como para divisas.

· Visualizar todos los productos reflejados en Mercado Renta Fija.

· Realizar “refresh” en el botón destinado para ello.

· Verificar el “refresh” automático.
	· F-CF-01
· F-CF-10
· F-CF-11

	MERCADO MONETARIO
	· Validar la información contenida en la Cartelera, tanto para moneda nacional como para divisas.

· Visualizar todos los productos reflejados en Mercado Monetario.

· Realizar “refresh” en el botón destinado para ello.

· Verificar el “refresh” automático.
	· F-CF-01
· F-CF-10
· F-CF-11


	Programa de Prueba
	Caso de Prueba
	ID Req.

	Venta 

	MERCADO RENTA FIJA / CLIENTE ACTIVO
	· Seleccionar un producto, verificando los valores que refleja en la Cartelera y realizar una transacción de venta, presionando el icono diseñado para tal fin.

· Indicar datos de un Cliente que exista, colocando CI o RIF. Verificar nombre presentado por la aplicación.
· Indicar datos para realizar transacción, colocando 2 ó 3 posibles opciones (valor nominal) 
· Indicar datos de la forma de pago y aceptar la transacción

· Verificar nuevos valores reflejados en el producto con el cual se realizó la venta.
	· F-CF-02
· F-CF-03

	MERCADO RENTA FIJA / CLIENTE NUEVO
	· Realizar los mismos pasos del Caso de Prueba anterior, colocando  una CI o RIF nuevo (cliente no existente)

· Ingresar datos del Cliente solicitados

· Realizar y aceptar transacción  

· Complementar datos en el Directorio de Relacionados


	· F-CF-08
· F-CF-06

	Captación

	MERCADO MONETARIO / CLIENTE ACTIVO
	· Seleccionar un producto, verificando los valores que refleja en la Cartelera y realizar una transacción de venta, presionando el icono diseñado para tal fin.

· Indicar datos de un Cliente que exista, colocando CI o RIF. Verificar nombre presentado por la aplicación.

· Indicar datos para realizar transacción, colocando 2 ó 3 posibles opciones (valor nominal) 

· Indicar datos de la forma de pago

· Aceptar la transacción

· Verificar nuevos valores reflejados en el producto con el cual se realizó la venta.
	· F-CF-04
· F-CF-05

	MERCADO MONETARIO / CLIENTE NUEVO
	· Realizar los mismos pasos del Caso de Prueba anterior, colocando  una CI o RIF nuevo (cliente no existente)

· Ingresar datos del Cliente solicitados

· Realizar y aceptar transacción  

· Complementar datos en el Directorio de Relacionados


	· F-CF-08
· F-CF-06


5. EMISIÓN DE RESULTADOS
5.1.  Procedimiento de Pruebas y Certificación

1. Registrar los resultados en la hoja Excel – Pruebas y Certificación para cada una de las secciones especificadas en el Plan de Pruebas.
2. Registrar, en caso de existir, el tipo de error de acuerdo a la clasificación que se indica más abajo, se debe describir el problema y luego continuar probando la aplicación. 

Cuando un error es encontrado, se asignará un nivel de falla basado en la siguiente clasificación:

· Error Severo (ES): Impide la ejecución de la prueba o existe una seria brecha de funcionalidad.

· Error Grande (EG): Se detectan brechas en la funcionalidad, pero se puede  continuar con las pruebas.

· Error Menor (EM): Los errores encontrados son leves, tienen que ver con nombres incorrectos de campos, envío de mensajes confusos, etc. Estos errores son de fácil y rápida corrección.  
Cuando el problema sea resuelto, los cambios se reflejarán nuevamente en el ambiente de desarrollo y todos los programas de pruebas afectados deben ser ejecutados nuevamente.

5.2.  Criterios de Aceptación

Las pruebas serán consideradas satisfactorias, cuando todos los programas de pruebas especificados se hayan ejecutados y:

a) Los resultados esperados se hayan detectado en la corrida inicial

ó

b) Los errores detectados y que impidan la ejecución de funciones se hayan corregido y asociado a una nueva corrida de prueba(s) exitosa(s).

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS
	Casos de Prueba
	Inicio
	Fin
	Responsable

	Seguridad 

	ACCESO
	10-06-2005
	13-06-2005
	L. Lugo

	Consulta

	MERCADO RENTA FIJA
	10-06-2005
	13-06-2005
	L. Lugo

	MERCADO MONETARIO
	10-06-2005
	13-06-2005
	L. Lugo

	Venta

	MERCADO RENTA FIJA / CLIENTE ACTIVO
	10-06-2005
	13-06-2005
	L. Lugo

	MERCADO RENTA FIJA / CLIENTE NUEVO
	10-06-2005
	13-06-2005
	L. Lugo

	Captación

	MERCADO MONETARIO / CLIENTE ACTIVO
	10-06-2005
	13-06-2005
	L. Lugo

	MERCADO MONETARIO / CLIENTE NUEVO
	10-06-2005
	13-06-2005
	L. Lugo
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