Prototipo

Qué vamos a mostrar?

Página Principal


Menúes :



Menú principal (lateral)



Menú arriba con las siguientes opciones:




Alarmas/Estadísticas/Reportes

Iframe del centro la aplicación


Dos barras horizontales arriba: Amarilla y negra


Ubicar el logo de Renta Motor del lado izquierdo


Ubicar el logo de HERTZ del lado derecho


Responsable: Jonathan

            Fecha Fin:     07/07/2005

Búsquedas:


Comercial (reservación, lista de precio y clientes. Si tiene el resto de las búsquedas mejor). 

Responsable:   Verónica
Fecha Fin:        07/07/2005


Operaciones (Flota, Contrato, Estaciones, y todas las que puedas)

Responsable: Nelson


Fecha Fin:     06/07/2005


Mantenimiento (Ordenes, Facturas, Tipo Productos)

Responsable: Jonathan

Fecha Fin:     08/07/2005

Vistas Extendidas

· Desarrollar la Vista extendida de Contrato con menú propio sobre la entidad
Responsable: Nelson


Fecha Fin:     08/07/2005

· Desarrollar la Vista extendida de Orden de Trabajo con menú propio(Agregar el + en cada orden)
Responsable: Jonathan


Fecha Fin:     08/07/2005

Ingresos:

· Desarrollar Ingreso de Reservaciones
Responsable:   Verónica

Fecha Fin:        12/07/2005


· Generar una Lista de Precio

Responsable:   Verónica

Fecha Fin:        12/07/2005

· Desarrollar Ingreso de Orden de Trabajo

Responsable: Jonathan


Fecha Fin:     12/07/2005

Si concluyen las actividades antes de lo previsto se sigue con el resto de las vistas, búsquedas e ingresos. En ese caso avísenme
El Look & Feel de las páginas del mismo estilo  (Vistas Extend, Ingresos) deben ser iguales en cuanto a :


Colores, Tipos de Letras, logos, menús

El desarrollo del prototipo debe estar todo en el directorio NEW, cuando se termine lo pasamos todo al directorio SYS. Para que todo lo que se programa funcione tanto en SYS como en NEW, no deben direccional nada hardcode a NEW todo debe tener el $COKDIRECTORIO en el path.

Si no lo entienden pregúntenle a Verónica que yo se lo mostré en estos días.
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