






Caracas, 12/07/2005



MINUTA 
Lugar y Fecha:   Torre Inverunion, piso 7
Asistentes:
    Magaly Alvarez
   Inverunion


     Máximo Saavedra    Inverunión




     Carlos Spangenberg  Inverunion

                            Gigliola Merola         GlobalWebtek


Objetivo :  Reunión de seguimiento del proyecto Génesis
Puntos Tratados y Acuerdos:
1. Máximo Saavedra entregará a la Sra. Magaly Alvarez la hoja de Excel para que ella canalice la carga de la información de las agencias de viajes y flota en estas hojas con los usuarios respectivos. Fecha Tope: 15-07-2005
2. Gigliola Merola le entregará a la Sra. Magaly Alvarez la hoja de Excel con la información de estaciones que actualmente tiene Génesis, para que ella canalice la actualización de esa información con los usuarios respectivos. Fecha Tope: 15-07-2005

3. Se acordó que la carga de los proveedores se hará directamente en el Directorio de Relacionados. Fecha a definir
4. La Sra. Magaly Alvarez entregará a Gigliola Merola la definición de los perfiles de los usuarios de Génesis. Se debe especificar a qué acciones deben tener acceso esos perfiles en el sistema. Esto es un preliminar. Fecha Entrega: 20-07-2005

5. El 27-06-2005 Gigliola Merola sugirió un rediseño del contrato y la factura , hasta ahora no se ha tomado acción al respecto. En la reunión de hoy se acordó que si para el lunes 18-07-2005 no se ha tomado ninguna acción o decisión al respecto, se dará por hecho que ya no se harán cambios en los diseños de contrato y factura, quedan los diseños del sistema actual.
6. Se acordó que la Sra. Magaly Alvarez hablará con el Sr. Alberto Villasmil para decidir quién va a encargarse funcionalmente de la Página Web de Hertz Renta Motor. Ella se informará sobre la situación actual de la página. Fecha Tope: 18-07-2005
7. El Sr. Carlos Spangenberg  reproducirá el documento de requerimientos ya firmado. El cual será entregado a Gigliola Merola el lunes 18-07-2005

