Caracas; 12 de Julio de 2005
Minuta de Reunión: Revisión Aspectos de Seguridad, Respaldo y Recuperación de la plataforma LAMP-Net2Client-Web in a Box
Asistentes:

Banco del Caroní:

Luis García – Seguridad de Datos 

Wenceslao Lopez – Gte. De Tecnología 
Rubén Martinez – Auditoría de Sistemas 
Por Global Web Technologies:
Giovanni Savocca – Presidente (Parcial)

Hernán Rosas – CTO (Parcial)

Valmore Riera – Director  Mercadeo (Parcial)

Aron Levy - Operaciones
Arturo Puente – Asesor Tecnología y Seguridad
Olga Lorenzo – Auditor de Sistemas
GWT expuso la funcionalidad general de Net2Client y Web in a Box. También explicó el esquema de seguridad de Log y Perfiles de Acceso de Net2Client y WiB.
1. GWT explicó los aspectos generales de seguridad de plataforma LAMP (Linux-Apache-MySql-Php).
Luis García y Rubén Martínez revisarán si la información de los parámetros de instalación que Aron Levy entregó a Gilberto  Martínez el día de la instalación de la plataforma LAMP,  es suficiente para revisar los aspectos de seguridad y se lo comunicarán a A. Levy.
Fecha: 18/07/2005.
En caso que dicha información no sea suficiente, A. Levy enviará la documentación de las configuraciones por defecto de la plataforma LAMP así como las variaciones realizadas al momento de instalación.
Fecha: 22/07/2005.

2. Para la creación del CD de reinstalación/configuración, se esperará estabilización de la pagina Web con los últimos cambios pedidos por la Gerencia de Mercadeo y los resultados de la pruebas de penetración, a fin de hacerlo con una versión actualizada de la página Web del Banco del Caroní.

3. GWT se encuentra en proceso de diseño del cambio pedido por la Gerencia de Mercadeo correspondiente a la inclusión del Banner Dinámico en la página Web,  con la finalidad de evaluarlo.
Fecha: 19/07/2005.
4. Procedimiento de respaldo de la Base de Datos.  Aron Levy enviará el procedimiento que se utiliza en GWT para el respaldo y recuperación de Base de Datos,  con la finalidad de que sirva de base para la definición del Proceso de Respaldo y Recuperación a ser implantado en el Banco.
Fecha: 22/07/2005.
5. A. Levy enviará a los comandos necesarios para crear un usuario en ambiente Linux.  Gilberto Martinez, del Banco del Caroní, tiene acceso al usuario principal y secundario creados en conjunto con A. Levy, al momento de la instalación.   También se enviará explicación de la forma como se puede crear un usuario en Net2Client.
Fecha: 22/07/2005.

6. GWT enviará  en forma gráfica, el Procedimiento sugerido para pasar la aplicación desde ambiente de Prueba a Producción.
Fecha: 22/07/2005.

7. GWT comunicará a los participantes de esta reunión acerca de los próximos cursos a dictarse acerca de los productos Net2Client y Web ‘n’ Box.

