Minuta

 Seguimiento Proyecto Web Site LagunaMar 

	Fecha
	Resumen

	02-09-2005
	Puntos de acción y decisiones tomadas en el proyecto.

	Participantes: 
	J. Da Costa, M. Saavedra y L. Rojas


PUNTOS DE MINUTA 

	Tipo
	Resumen Punto
	Status
	Detalles
	Responsable
	Responsable Alterno

	Decisión
	Se pospone cierre del Proyecto
	
	Una vez completada la configuración y carga de contenido en el Site, así como las aplicaciones del BackOffice, debemos hacer un alto antes de proceder a realizar los adiestramientos, pruebas de certificación, etc. Este alto es para presentar el nuevo Site al Sr. Carlos Sallvatierra P. para su correspondiente aprobación. Se espera que al regresar de vacaciones se coordine la reunión y a partir de allí, se procederá con los ajustes necesarios, adiestramientos, pruebas de certificación y cierre.
	Joao Da Costa
	Listbeth Rojas

	Acción
	Presentación del Site a C. Salvatierra P. - Semana del 12 de Septiembre
	
	J. Da Costa y M. Saavedra informarán a GWT fecha, hora y lugar de la presentación, además de realizar la convocatoria al equipo que participará en la misma
	Joao Da Costa
	Máximo Saavedra

	Decisión
	Se elimina en el Site, el Tipo de Pago "Tarjeta de Crédito"
	
	Se acordó con M. Saavedra que hasta tanto no se incorpore una forma segura para el manejo de los pagos a través de Tarjetas de Crédito, éste no será contemplado.
	
	

	Acción
	Averiguar posibilidad de incorporar servicio para pagos en Tarjeta de Crédito
	Pendiente
	M. Saavedra investigará y validará con equipo de Corporación Unión, la posibilidad de incorporar servicios para pagos seguros a través de TDC. Ejm. Verisign
	Máximo Saavedra
	

	Acción
	Revisión Contenido del Site
	En Progreso
	Revisar el Site a nivel de contenido y aplicaciones. Además de identificar información aún pendiente, si no está disponible se eliminará del texto.
	Joao Da Costa
	Máximo Saavedra

	Acción
	Enviar a GWT textos en inglés
	Pendiente
	Con la referencia del documento enviado por L. Rojas de textos en español, enviar textos en idioma inglés para que los mismos puedan ir siendo cargado en el Site configurado para este idioma.
	Joao Da Costa
	


	Acción
	Completar configuración aplicación Administración de Reservaciones
	En Progreso
	La configuración de la aplicación Administración de Reservaciones, estará lista para el 9/9/2005, donde será presentada al equipo de proyecto.
	Listbeth Rojas
	

	Acción
	Integración con Chart. Prueba del Web Services
	En Progreso
	GWT realizará las pruebas pertinentes del Web Service recibido el jueves 1/9, con la finalidad de certificar la comunicación con Chart.
	Listbeth Rojas
	Alberto Malavé

	Acción
	Pruebas de Tiempo Compartido y Reservaciones
	Pendiente
	J. Da Costa y M. Saavedra probarán la funcionalidad de estas dos secciones. J. Da Costa revisará los textos y emitirá sugerencias.
	Joao Da Costa
	Máximo Saavedra

	Acción
	Integración con Sistema Tiempo Compartido
	En Progreso
	Culminar ajustes
	Máximo Saavedra
	Listbeth Rojas

	Decisión
	Galería de Fotos para Instalaciones
	
	Dado J. Da Costa informó que la Galería de Fotos no contemplará fotos de los huespedes por posibles problemas legales, se acordó utilizarla para mostrar las fotos de instalaciones del Hotel, como otra forma de promocionarlo.
	
	

	Acción
	Enviar a GWT material para FAQ
	Completado
	J. Da Costa enviará material sobre las preguntas mas frecuentes y sus respuestas, las cuales serán incorporadas en el Site
	Joao Da Costa
	

	Acción
	Validar acceso al BackOffice LM desde Conexión Union.
	Pendiente
	M. Saavedra validará con C. Salvatierra P. la propuesta de incorporar el acceso a las aplicaciones de BackOffice de LM desde la intranet de Conexión Union. Esto por supuesto con sus respectivos perfiles y privilegios de acceso.
	Máximo Saavedra
	

	Acción
	Establecer acuerdo de elaboración del Web Service para envío de Localizador
	Completado
	Contactar al equipo de Margarita para validar la razón técnica por la cual se requiere que GWT realice Web Service para recepción del Localizador.
	Listbeth Rojas
	Alberto Malavé

	Acción
	Enviar contenido faltante de Eventos y Salones
	Pendiente
	J. Da Costa solicitará este contenido para que pueda ser incorporado en el Site
	Joao Da Costa
	

	Acción
	Fotos faltantes Mapa Interactivo
	En Progreso
	Recepción de las fotos de: Entrada Principal, Estacionamiento, Escenario y Teatro Gasparico
	Joao Da Costa
	

	Acción
	Fotos para la sección Quiénes Somos
	Pendiente
	Se requiere: enviar las fotos con resolución de 72 dpi y de 120px de ancho por 110px de alto, y faltan: Miguel Vaquera y Francisco Artiles. 
	Joao Da Costa
	

	Información
	Se cambió Plan de Actividades (MS Project)
	
	Se redefinieron las fechas para las actividades del Plan. El proyecto tiene como fecha nueva de cierre 30-09-2004.
	
	

	Información
	Adiestramiento en Web In a Box (WIB)
	
	Se acordó realizar el adiestramiento al equipo técnico, el jueves 15-09-2005. Horario 9:00 a 12:00. Participantes: Miguel Vieira, Antonio Jiménez, Carmen Vilela, Máximo Saavedra, Juan Carlos García y Máximo Saavedra. El adiestramiento será dictado por Félix Álvarez - GWT.
	
	

	Acción
	Convocatoria Adiestramiento WIB
	Pendiente
	J. Da Costa enviará convocatoria a participantes del adiestramiento y reservará sala en el piso 4.
	Joao Da Costa
	

	Información
	Cambio de versión N2C y WIB
	
	Para la puesta en producción del Site de LagunaMar se debe contar en Corporación Union con la nueva versión de WIB. En reuniones con M. Thompson se informó a GWT la estrategia de la corporación de adquisición de nuevos servidores, por lo que se solicitó esperar la llegada de los mismos, para proceder a instalar la nueva versión, primero en ambiente de pruebas, para garantizar funcionamiento de todas las aplicaciones y luego pasar a producción. 
	
	

	Acción
	Reunión para planificación cambio de versión
	Pendiente
	Se requiere convocar a una reunión CU y GWT, donde se establezcan acuerdos de migración / instalación de nuevas versiones, plataforma técnica requerida, licencias de N2C y WIB.
	Listbeth Rojas
	Giovanni Savoca


