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	Acción
	Cambiar etiqueta del Estatus "Cancelada" en Administración de Reservaciones
	1- Pendiente
	En la aplicación de Administración de Reservaciones, se debe cambiar el nombre del Estatus "Cancelada" por "Suspendida".
	Loredana Russo
	
	

	Acción
	Definir Personas responsables por recibir "Contáctanos"
	1- Pendiente
	Revisar las entidades de LagunaMar a las cuales se le puede enviar un mensaje a través de ka opción Contáctenos. Definir las personas (nombre e email) que tendrán acceso a revisar y reponder los mensajes. En caso de que haya mas de una persona por entidad, definir a una de ellas como responsable.
	Joao Da Costa
	
	

	Acción
	Se decidió incluir nuevamente la forma de pago con Tarjeta de Crédito
	1- Pendiente
	Se decidió incluir nuevamente la opción de pago con Tarjeta de Crédito. En Primera instancia se pedirán a través de la Página Web, los datos de la Tarjeta de Crédito al usuario y se realizará la verificación de las mismas, en forma manual. M. Saavedra y J. C. García enviarán a GWT los datos específicos a pedir, así como el proceso a seguir (personas involucradas, etc).
GWT recomendó implantar la solución de Pago con Tarjeta de Crédito a través del uso de un Servicio en Línea de Pago de TDC, pues este sistema ofrece mayor seguridad para el usuario.
	Máximo Saavedra
	
	

	Acción
	Realizar Pruebas de la Opción de Reservacion de Habitaciones con Personal del Hotel
	1- Pendiente
	Se realizarán pruebas en conjunto entre GWT y el personal encargado de reservaciones en el Hotel en Margarita(Alexander). Dichas pruebas en conjunto se realizarán a través de video conferencia, y están pautadas para el Viernes 16 de Septiembre en la tarde.
	Máximo Saavedra
	Listbeth Rojas
	2005-09-16

	Acción
	Los días Jueves y Viernes, se realizarán sesiones de adiestramiento y ajustes en LagunaMar Margarita
	1- Pendiente
	Los días Jueves 22 y Viernes 23 de Septiembre, se realizarán las sesiones de Adistramiento en las instalaciones de LagunaMar en Margarita. M. Saavedra, junto a Global Web Tek, definirán las sesiones de adiestramiento a realizar. M. Saavedra informará las personas que asistirán y se encargará de la logística de horarios y salones.
	Máximo Saavedra
	
	

	Acción
	Ubicar la administración de aplicaciones de BackOffice del Web Site, como Pestaña en Conexión Union
	1- Pendiente
	El Web Site de Margarita LagunaMar tiene 9 aplicaciones donde se administran los datos que se manejan en el Site. El acceso a dichas aplicaciones dependerá del perfil del usuario y las mismas serán ubicadas en un menú desplegable que aparecerá en una pestaña llamada LagunaMar, dentro de Conexión Union. Es importante acotar que si el trabajador solo necesita tener acceso a las aplicaciones de LagunaMar, Conexión Union solo contará con las pestañas de Informe de Prensa (que puede ver toda persona que ingresa a Conexion Union) y la Pestaña de LagunaMar.
	Listbeth Rojas
	
	

	Decisión
	La segunda parte del curso de WiB se realizará el Miércoles 21.09
	
	Dado la reunión a realizarse los días Jueves y Viernes en las instalaciones del Hotel LagunaMar en Margarita, se decidió cambiar el Adiestramiento de WIB para el día Miércoles 21.09.2005 de 9:00 a 12:00. La agenda general de dicho curso será: - 9:00 a 11:00: Aspectos técnicos de CSS y HTML y su integración a WiB - 11:00 a 12:00: Estructura del Site de LagunaMar en WiB y Net2Client.
	
	
	

	Información
	Proxima reunión de Seguimiento el Lunes 26 de Septiembre
	
	Dada las reuniones a realizarse durante los días Jueves 22 y Viernes 23 de Septiembre en las instalaciones del Hotel en Margarita, la próxima reunión de seguimeinto se realizarpa el Lunes 26 de Septiembre a las 9:00 am en su lugar habotual (Piso 4, Torre Inverunion)
	
	
	

	Acción
	Continuar revisión contenido del Site y ubicar información aún pendiente
	1- Pendiente
	Ubicar Informacion referente a salones y eventos, profundidad de las piscinas.
	Carmen Vilela
	Joao Da Costa
	


