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Actividades de la Próxima Semana

Puntos de Atención

	Participantes
	J. Da Costa, M. Saavedra, J. C. García, O. Lorenzo y L. Rojas


PUNTOS DE MINUTA 

	Tipo
	Resumen Punto
	Status
	Detalles
	Responsable
	Alterno

	Acción
	Cambiar el Estatus "Cancelada" por "Suspendida" en Administración de Reservaciones
	1- Pendiente
	En la aplicación de Administración de Reservaciones, se debe cambiar el nombre del Estatus "Cancelada" por "Suspendida".
	Loredana Russo
	

	Acción
	Definir Personas responsables para la recepción de "Contáctenos"
	1- Pendiente
	Revisar las entidades de LagunaMar a las cuales se le puede enviar un mensaje a través de la opción Contáctenos. Definir las personas (nombre e email) que tendrán acceso a revisar y responder los mensajes. En caso de que haya mas de una persona por entidad, definir a una de ellas como responsable.
	Joao Da Costa
	

	Acción
	Incluir nuevamente la forma de pago con Tarjeta de Crédito
	1- Pendiente
	El equipo de proyecto de Corporación Unión, decidió incluir nuevamente la opción de pago con Tarjeta de Crédito a través del Site de LagunaMar. En Primera instancia se pedirán a través de la Página Web, los datos de la Tarjeta de Crédito al usuario y se realizará la verificación de las mismas, en forma manual desde el Back-Office. M. Saavedra enviará a GWT los datos específicos a pedir, así como el proceso a seguir (personas involucradas, etc).
GWT recomendó implantar esta solución de Pago con Tarjeta de Crédito a través del uso de un Servicio en Línea de Pago de TDC, pues este sistema ofrece mayor seguridad para el usuario.
	Máximo Saavedra
	Listbeth Rojas

	Acción
	Realizar Pruebas de la Opción de Reservación de Habitaciones con Personal del Hotel
	1- Pendiente
	Se realizarán pruebas en conjunto entre GWT y el personal encargado de reservaciones en el Hotel en Margarita(Alexander). Se debe definir cuando serán realizadas las mismas.
	Máximo Saavedra
	Listbeth Rojas

	Acción
	Jueves 22 y Viernes 23, se realizarán sesiones de adiestramiento y ajustes en LagunaMar Margarita
	1- Pendiente
	Los días Jueves 22 y Viernes 23 de Septiembre, se realizarán las sesiones de Adiestramiento en las instalaciones de LagunaMar en Margarita. M. Saavedra, junto a GlobalWebTek, definirán las sesiones de adiestramiento a realizar. M. Saavedra informará las personas que asistirán y se encargará de la logística de horarios y salones.
	Máximo Saavedra
	Listbeth Rojas

	Decisión
	Ubicar la administración de aplicaciones de BackOffice del Web Site, como Pestaña en Conexión Union
	1- Pendiente
	Se decidió que las aplicaciones de administración del Site de LagunaMar (backoffice) estarán ubicadase Conexión Union. El Web Site de Margarita LagunaMar tiene 9 aplicaciones donde se administran los datos que se manejan en el Site. El acceso a dichas aplicaciones dependerá del perfil del usuario y las mismas serán ubicadas en un menú desplegable que aparecerá en una pestaña llamada LagunaMar, dentro de Conexión Union. Es importante acotar que si el trabajador solo necesita tener acceso a las aplicaciones de LagunaMar, Conexión Union solo contará con las pestañas de Informe de Prensa (que puede ver toda persona que ingresa a Conexion Union) y la Pestaña de LagunaMar.
	
	

	Decisión
	La segunda parte del curso de WiB se realizará el Miércoles 21.09
	
	Se decidió cambiar el Adiestramiento de WIB para el día Miércoles 21.09.2005 de 9:00 a 12:00, debido a que los días Jueves y Viernes se llevará a cabo un adiestramiento en las instalaciones del Hotel LagunaMar en Margarita y uno de los participantes del curso WIB estará en el adiestramiento de Margarita. La agenda general del curso de WIB será: - 9:00 a 11:00: Aspectos técnicos de CSS y HTML y su integración a WiB - 11:00 a 12:00: Estructura del Site de LagunaMar en WiB y Net2Client.
	
	

	Información
	Proxima reunión de Seguimiento el Lunes 26 de Septiembre
	
	Dada las reuniones a realizarse durante los días Jueves 22 y Viernes 23 de Septiembre en las instalaciones del Hotel en Margarita, la próxima reunión de seguimeinto se realizarpa el Lunes 26 de Septiembre a las 9:00 am en su lugar habitual (Piso 4, Torre Inverunion)
	
	

	Acción
	Continuar revisión contenido del Site y ubicar información aún pendiente
	1- Pendiente
	Ubicar Informacion pendiente, referente a salones y eventos, profundidad de las piscinas, etc.
	Joao Da Costa
	Carmen Vilela

	Acción
	Presentación del Site LagunaMar a C. Salvatierra
	1- Pendiente
	Se requiere realizar la presentación del Site de LagunaMar, así como la administración de las aplicaciones del BackOffice, al Presidente de LagunaMar, Sr. Carlos Salvatierra P. Definir día, hora y lugar.
	Joao Da Costa
	


