Caracas, 23-09-2005




MINUTA
Lugar y Fecha:   Pichincha, piso 5- 23/09/2005
Asistentes:
    Tania Madrid 
   Renta Motor

     Carlos Spangenberg    Renta Motor


     Magaly Alvarez
   Renta Motor


     Verónica Silvio        Inverunion



      Gigliola Merola         GlobalWebtek


Objetivo : Revisión deDesarrollo en Génesis de Tarifas, Listas de Precios y Convenios
Puntos Tratados y Acuerdos:
1. El Sr. Spangenberg pidió a GWT revisar la creación de las tarifas. Se el mostró la misma y no estuvo de acuerdo en generar varias tarifas, ni varias listas de precios.  Él indica que el sistema debe trabajar con una sola tarifa y a partir de ella generar las negociaciones con los clientes a través de manejo de porcentajes
2. El Sr. Spangenberg sugirió trabajar con una tarifa mostrador que se defina con cuatro montos, que serán tomados por el sistema basado en el % de Utilización y los períodos.

3. Pidió que se eliminara de la pantalla de tarifas el % Dscto Mínimo

4. La Sra. Madrid pidió colocar en la pantalla de tarifas el monto referencial base de equilibrio por subgrupo

No quedó de parte de GWT claro el manejo de convenios, ya que ahora están sugiriendo manejarlo por porcentajes y no por montos, además que se requiere que definan claramente todas las posibles variables que quieren manejar en los convenios. 

5. La Sra. Madrid pidió que en la creación de las tarifas ahora se colocara solo los montos diarios, ya que en esta reunión informó que los montos  semanales y mensuales se van a calcular de los diarios

6. Dado todas estas indefiniciones, GWT va a suspender todo el desarrollo referente a Tarifas, Listas de Precios, Convenios, CAPS y Reservaciones, negocio medular de Renta Motor,  esto retrasará también el desarrollo de contratos porque es la base para el cálculo del mismo.
7. El Sr. Spangenberg va a reunirse con el Sr. Alberto Villasmil para hablar al respecto

8. Una vez que se tenga una definición clara al respecto, GWT requiere que se le pase por escrito la misma, con todos los detalles que se quieren, y luego GWT evaluará el impacto que esto tendrá en tiempos y costos  en el proyecto.
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