






Caracas, 19-09-2005

Minuta

Fecha: Lunes, 19-09-2005
Lugar: Edf. Pichincha, Ofic. Renta Motor

Asistentes:



Daniel Matute



xxxx



Magaly  Alvarez   

Renta Motor



Carlos Spangenberg

Renta Motor



Gigliola Merola

GlobalWebTek

Objetivo:  Factibilidad de Interfaz entre Génesis y Digitalización
1. El Sr. Matute informó que los documentos de HERTZ Renta Motor hasta ahora digitalizados,  no se encuentran almacenados de forma centralizada.
2. Para poder establecer cualquier interfaz con Génesis, se debe primero garantizar que todos los documentos digitalizados se encuentren almacenados y disponibles en un servidor, para su acceso centralizado. 
Resp.: Sr. Matute y Sr. Spangenberg
3. El Sr. Matute informó que ellos cuentan con unos webservices para que Génesis se comunique con el datawarehouse para conocer si existen o no documentos digitalizados tanto de clientes como de vehículos, y se va  a poder permitir ver los documentos existentes a través de Génesis pero bajo el ambiente y el visualizador del DataWareHouse. Esta será la posible inetrfaz que se establecería entre Génesis y DWH. 
Acciones: EL Lunes 26-09-2005 se sostendrá una nueva reunión entre Génesis, DWH y  Usuarios Renta Motor para detallar todo lo referente a esta interfaz, tanto desde el punto de vista técnico como de requerimientos funcionales.

4. El sr. Matute informó que la incorporación o reemplazo de nuevos documentos digitalizados a DWH no se podrá establecer sino a través del mismo DWH. Si desean hacerlo a través de Génesis, ellos deberán construir la interfaz la cual tiene un costo no cotizado. Decisión que deben tomar los usuarios
