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	* Status del Proyecto
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-- ¿Qué debería haber pasado?
-- ¿Qué debemos hacer para mantenernos en el plan ?

Actividades de la Próxima Semana

Puntos de Atención

	Participantes
	J. Da Costa, M. Saavedra, C. Vilela, J.C. García, O. Lorenzo y L. Rojas


PUNTOS DE MINUTA 

	Tipo
	Resumen Punto
	Status
	Detalles
	Responsable
	Alterno

	Acción
	Enviar a GWT icono para Sección "Quienes Somos"
	1- Pendiente
	Mientras no se tenga, permanecerá el icono que tiene actualmente
	Carmen Vilela
	

	Acción
	Enviar a GWT fotos de Miguel Vaquera y Guest Services para sección “Quiénes Somos”
	1- Pendiente
	
	Carmen Vilela
	

	Acción
	Enviar a GWT textos en inglés – “Otros Servicios”
	1- Pendiente
	En la sección Others Services, está pendiente incluir textos en inglés para: Mosaico, External Transportation, Room Service Internal Transportation, Baby Sitting, Stores e Internet. 
Adicionalmente, revisar los textos que aparecen en los íconos azules al hacer mouse over (tanto español como en inglés)
	Joao Da Costa
	

	Acción
	Definir Banners: Por default y para lanzamiento
	1- Pendiente
	Este banner debe venir en español e inglés y si abre una nueva pantalla, ésta también debe estar en ambos idiomas
	Carmen Vilela
	Máximo Saavedra

	Acción
	Enviar a GWT textos en inglés de los Servicios de Masajes y Tratamientos
	1- Pendiente
	C. Vilela entregará a J. Da Costa la lista de estos servicios para su correspondiente traducción
	Joao Da Costa
	Carmen Vilela

	Información
	Se informó que Antonio Jiménez será el responsable de la administración de Galería, Anuncios y FAQ´s
	
	A. Jiménez además de administrar el Site en WIB, es el responsable de la administración de las aplicaciones de Galería de Fotos, Anuncios y FAQ. La inducción se dará una vez regrese de vacaciones
	
	

	Acción
	Contáctenos en Tiempo Compartido
	
	Se colocará como destinatarios en Contáctenos para el caso de Tiempo Compartido: Tiempo Compartido - Cobranzas (Elena Canelón) y Atención Sub-Usufructuario (Geraldine Cuenca). Se acordará con J. Da Costa para proceder a realizar adiestramiento   
	Olga Lorenzo
	Joao Da Costa

	Acción
	En espera de información por parte de Daisy Villaroel
	1- Pendiente
	En caso de no contar con esta información para la fecha de lanzamiento del Site, esta sección no será publicada
	Máximo Saavedra
	

	Acción
	Eliminar de los textos todo aquello que aparezca xxx mts, 00 kms, etc
	1- Pendiente
	L. Rojas revisará todos los textos del Site (inglés y español) para eliminar esta información. En el momento que se cuente con ella se incorporará.
	Listbeth Rojas
	

	Acción
	Acordar con el Sr. C. Salvatierra P. la fecha  de presentación del Site y aplicaciones Back-office
	1- Pendiente
	Se verificará con el Sr. C. Salvatierra P. qué día de la semana próxima, puede presentársele el nuevo site y aplicaciones de administración. 
	Máximo Saavedra
	Joao Da Costa

	Acción
	Textos en Inglés de Gasparico
	1- Pendiente
	Revisando el Site en inglés nos dimos cuenta que también está pendiente el texto de la página Gasparico. A continuación, sigue el texto a traducir: 
Gasparico Condominium 
Propiedad horizontal 5 estrellas. Viva lo extraordinario día a día. Magníficos apartamentos de 1 y 2 habitaciones, de 55 y 70 m2, con 2 baños. Exquisitas edificaciones de 3 plantas. 4 apartamentos por planta. Acceso y disfrute de todas las instalaciones de LagunaMar. Servicios hoteleros 5 estrellas. Seguridad integral. Privacidad total. Apartamento de 55 m2.2 Baños. Aire acondicionado central. Acabados de primera. Balcones Panorámicos. Apartamento de 70 m2.2 Baños. Aire acondicionado central. Acabados de primera. Balcones Panorámicos. 
	Joao Da Costa
	

	Acción
	Página de Hertz en inglés
	1- Pendiente
	Se requiere también que la página de Hertz tenga textos en inglés. http://www.lagunamar.com.ve/promohertz.htm.
Verificar si existe.
	Joao Da Costa
	Carmen Vilela

	Acción
	Alas de Mar en inglés
	1- Pendiente
	
	Carmen Vilela
	Joao Da Costa

	Acción
	Enviar a GWT imagen encabezado Tours, en inglés
	1- Pendiente
	Enviar en inglés la imagen que encabeza la página Tours que dice "Aventuras a su gusto", así como también las imágenes que le acompañan y las secciones. Ejm. Nado con delfines y/o focas, etc.
	Carmen Vilela
	

	Acción
	Definir ubicación de aplicaciones back-office
	1- Pendiente
	Se informó a GWT que los usuarios de Caracas tendrán acceso a las aplicaciones de back-office LM desde Conexión Unión. Se debe definir el caso de los usuarios en Margarita
	Máximo Saavedra
	

	Acción
	Acceso a N2C desde Margarita
	1- Pendiente
	Solucionar caso para acceso de aplicaciones desde Margarita
	Máximo Saavedra
	

	Decisión
	El día 30-09-2005 deben estar completadas todas las actividades relacionadas con el proyecto
	
	Para ello es importante que todas las acciones especificadas en esta minuta, sean completadas, a mas tardar, el día jueves 29-09-2005 y aquellas que no estén listas y afecten el contenido del Site, tomar decisión al respecto e informar a GWT.
	
	


