








Caracas, 19-12-2005

Minuta

Lugar y Fecha:  Edf,. Pichincha, Piso 5, 19-12-2005

Asistentes:


    Magaly Álvarez
 Renta Motor



    Francisco Chávez       Renta Motor



    Tania Madrid              Renta Motor



    Listbeth Rojas             GlobalWebTek



    Gigliola Merola
 GlobalWebTek

Objetivo: Revisión de Definición de Perfiles para el sistema Génesis

Puntos Tratados y Acciones acordadas:

1. Se revisaron y ajustaron los perfiles y se recomendó la creación de perfiles para Administración y Cobranzas.
G. Merola enviará a los miembros del equipo de proyecto una hoja excel con los diferentes parámetros del sistema, con la finalidad de que en la misma se indique qué área  y perfil es responsable de su modificación. Fecha 20-12-2005

2. Visualización de Reportes, estadísticas y alarmas
G. Merola enviará a los miembros del equipo de proyecto una hoja excel con la lista de reportes, estadísticas y alarmas, con la finalidad de que en la misma se indique el perfil que aplica a cada reporte, estadística y alarma, y adicionalmente en alarma indicar los emails de las personas que deben recibir la misma. Fecha: 21-12-2005

3. Verificar si en DR existe el campo NIT, de no existir se requiere agregarlo. Resp.; G. Merola. Fecha 20-12-2005
4. Se informó en la reunión que la actualización en DR – del Crédito y Unidades Tributarias  por cliente será responsabilidad de la Sr-a Edith
5.  Se debe realizar una reunión con la Gerencia General, para analizar y definir la estrategia para la contingencia en el caso de facturas. La Sra. Magaly convocará a esta reunión.  Fecha que  Informará al respecto: 21-12-2005
6. Se debe definir quién es responsable de la carga de información en la lista negra. Se manejará esta decisión internamente en el equipo Hertz y se informará a Gigliola . Resp.: Sra. M. Álvarez  Fecha que  Informará al respecto: 22-12-2005
7. T. Madrid sugirió cambiar en el menú Flota por Operaciones en el nombre de uno de los perfiles  y crear a un primer nivel Siniestros en la consulta de Génesis
8. Se decidió en la reunión que la ESTACIÓN en Génesis es creada por Operaciones, una vez aprobada por el ente respectivo.
9. Se reclasificaron los perfiles de acuerdo a sus funciones.  G. Merola les enviará la hoja de Excel con las definiciones acordadas. Fecha: 19-12-2005
