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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad establecer los lineamientos generales y pasos a seguir para probar y certificar la funcionalidad de la aplicación Génesis basada en Net2Client. 
2. RESPONSABLES

Las personas designadas para certificar las pruebas asociadas a la funcionalidad de la solución son las siguientes:
· Comercial:
· Gretta Hernández
· Tania Madrid
· Magaly Álvarez
· Operaciones y Flota:

· Francisco Chávez
· José Tomás Reyes
· Jorge Woodberry
· Carlos Spangenberg

· Magaly Álvarez
· Mantenimiento:

· Silvestre Rojas
· Magaly Álvarez
3. PREMISAS

Se iniciará la ejecución de la certificación de las pruebas funcionales basadas en las siguientes condiciones:

· Las pruebas se realizarán en el ambiente de desarrollo de Corporación Union. 
  developer.corporacionunion.com/sis/index.htm?GWT106410

· Se escogerá una estación  piloto para las pruebas

· Se cargará para la prueba toda la flota de HERTZ, clientes, estaciones, Grupos , Subgrupos, tarifas, precios, caps, períodos, unidades, servicios, impuestos, marcas, modelos y Productos existentes en almacén 

· Se trabajará con los clientes cargados en el DR para el inicio de las pruebas
· Se manejará un grupo restringido de Reservaciones , Contratos y Facturas, como carga histórica inicial para el momento de las pruebas

· Cada usuario contará con el perfil que le corresponda de acuerdo a definición previa dada por el usuario funcional de Génesis.
· Disponibilidad del personal de Corporación Unión para la ejecución de las pruebas con el plan establecido.

· Disponibilidad del personal de las distintas empresas involucradas en las interfaces para la ejecución de las pruebas con el plan establecido.

4. PLAN DE PRUEBAS FUNCIONALES

En esta sección se indican los casos de pruebas a ser considerados para certificar la funcionalidad de la aplicación, los detalles se presentan en los las matrices de requerimientos de cada una de las áreas, las cuales corresponden al documento de especificaciones acordado con los usuarios de Renta Motor C.A,:

5. EMISIÓN DE RESULTADOS

5.1.  Procedimiento de Pruebas y Certificación

1. Registrar los resultados en la hoja Excel – Pruebas y Certificación para cada una de las secciones especificadas en el Plan de Pruebas.
2. Registrar, en caso de existir, el tipo de error de acuerdo a la clasificación que se indica más abajo, se debe describir el problema y luego continuar probando la aplicación. 

Cuando un error es encontrado, se asignará un nivel de falla basado en la siguiente clasificación:

· Error Severo (ES): Impide la ejecución de la prueba o existe una seria brecha de funcionalidad.
· Error Grande (EG): Se detectan brechas en la funcionalidad, pero se puede  continuar con las pruebas.
· Error Menor (EM): Los errores encontrados son leves, tienen que ver con nombres incorrectos de campos, envío de mensajes confusos, etc. Estos errores son de fácil y rápida corrección.  
Cuando el problema sea resuelto, los cambios se reflejarán nuevamente en el ambiente de desarrollo y todos los programas de pruebas afectados deben ser ejecutados nuevamente.
5.2.  Criterios de Aceptación

Las pruebas serán consideradas satisfactorias, cuando todos los programas de pruebas especificados se hayan ejecutado y:

a) Los resultados esperados se hayan detectado en la prueba inicial  ó

b) Los errores detectados y que impidan la ejecución de funciones se hayan corregido y asociado a una nueva prueba(s) exitosa(s).
6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS

	Actividad
	ENERO- 2006

	
	V
	L
	M
	M
	J
	V

	
	13
	16
	17
	18
	19
	20

	 Inducción Génesis y Definición del Equipo de Pruebas
	
	
	
	
	
	

	 Carga y Pruebas
	
	
	
	
	
	

	 Entrega Resultado de Pruebas Documentadas a GWT
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