








Caracas, 19-01-2006
Minuta

Lugar y Fecha:  Torre Inverunion, Piso 4, 19-01-2006
Asistentes:


     Magaly Briceño
   Inverunion


    Giorgio Vianello
   Inverunion


    Ramón Velásquez     Inverunion



    Juan Luís Carrasco   Inverunion



    Aron Levy                  GlobalWebTek  
 


    Listbeth Rojas           GlobalWebTek



    Gigliola Merola
   GlobalWebTek

Objetivo:  Definir estrategia de acceso de los usuarios de las estaciones  al sistema Génesis para la ejecución de las  pruebas 
Puntos Tratados y Acciones acordadas:

1. Se acordó instalar la aplicación Génesis en el servidor de producción LUNA, dejando la base de datos de la misma en el servidor de desarrollo IO. Para esto se requiere que A. Levy instale N2C 4.1 en el servidor de LUNA, configurado para que acceda a la bd en IO.  Fecha Fin Acción: 23-01-2006
2. R. Velásquez informó que el URL definido para Génesis es: genesis.rentamotor.com
3.  Una vez efectuada la instalación en Luna, J.L. Carrasco hará las pruebas para garantizar que el personal de Pichincha pueda tener acceso a Génesis. Fecha: 24-01-2005
4. Una vez concluida las pruebas J.L. Carrasco informará a G. Merola y M. Briceño de los resultados de las mismas, de manera que G. Merola  informe a los usuarios del grupo de pruebas la forma de acceso al sistema.  Fecha: 24-01-2006
5. J.L. Carrasco sugirió hacer pruebas de conexión y tiempo de respuesta  de Génesis en cada una de las estaciones de Renta Motor. Esta G. Merola se encargará de planificarlo con la sra. M. Álvarez, para que el usuario coordine las pruebas y de el feedback respectivo a tecnología, de manera que se puedan tomar correctivos a tiempo en caso de ser necesario.  Fecha: 28-01-2006
6. A. Levy informó que para la instalación del N2C Local el mac address del equipo no es requerido.
7. Se acordó que la instalación del N2C local para la contingencia de Génesis se hará cuando estemos más cerca de la fecha de implantación del sistema (aún no conocida, depende de decisión con Greta Plains). Esto debe informarse con antelación a tecnología y Help Desk para su planificación. Resp. G. Merola

8. G. Merola requirió a R. Velásquez colocar en el cron de Linux del servidor LUNA varios programas .php que deben ejecutarse con una frecuencia y hora específica. Ver hoja de Excel anexa .   Fecha: 24-01-2006

9.  G. Merola solictó a R. Velásquez que le informara a partir de que fecha activa el cron, además de pedirle que le hiciera seguimiento por unos días a la ejecución de los mismos. (Gmerola@globalewebtek.com)
