








Caracas, 27-01-2006
Minuta

Lugar y Fecha: Torre Inverunion, Piso 4, 27-01-2006
Asistentes:


     Magaly Álvarez
   
Renta Motor


     Carlos Spangenberg
Renta Motor

                            Silvestre Rojas                 Renta Motor



     Gretta Hernández

Renta Motor



     José T. Reyes

Renta Motor



     Francisco Chávez

Renta Motor



     Emilio  Araujo
 
Renta Motor



     Juan L. Carrasco

Inverunion



    Gigliola Merola
    
GlobalWebTek

Objetivo:  Acordar fecha de carga histórica de datos en el sistema Génesis
Puntos Tratados y Acciones acordadas:

1.  C. Spangenberg informó sobre la necesidad de contar con data del año 2005 para manejar sus estadísticas. 

2. Para cubrir el requerimiento de C. Spangenberg, se acordó  que J.L. Carrasco le entregará un archivo en Excel con :

· Utilización y Días de Alquiler por Modelo y Ciudad correspondiente al año 2005
3. Se acordó por consenso que Génesis contendrá  data desde  Enero del 2006. Toda la data de años anteriores será consultada en el sistema Apocalipsis, el cual se mantendrá activo para consulta.
4. Se informó que los clientes corporativos los está cargando T. Madrid en una hoja de Excel, y estos serán cargados por GWT en el Directorio de Relacionados.

5. Se acordó que no habrá carga histórica de clientes no corporativos en el sistema. 

6. Se trataron dos puntos apartes como: la decisión sobre estrategia para dictar el adiestramiento y estrategia para iniciar el manejo del cambio. Ambas estrategias serán definidas por el grupo de Renta Motor e informada a G. Merola. Esta decisión se sugiere conocerla a más tardar el 15 de Febrero. 
