Desarrollo para Friesland Lease

Requerimiento
Duración

Desarrollo de Web Site (Tiempo depende del diseño)
3d-5d

Subscription page, indicating if wanted Nieuwsbrief and/or Corporate Newsletter

· Diseño de formulario de suscripción, si la persona no existe, guarda en PER todos los datos solicitados; si existe habilita la suscripción (a través de un check). Además, le permite anular la suscripcion (mediante un link dentro del cuerpo del correo)
2d

Online enquête formulier: Survey goes to a table, added to a customer if identified. No results shown to end users

· Encuestas simples, permite por cada pregunta adicionar múltiples opciones de respuesta. Contabiliza las respuestas en una tabla asociada con los contactos
2d

FAQ/Helpdesk: Like FotoXS with categories, and most common. No statistics yet

· Diseño de formulario para que el usuario final introduzca la pregunta y desarrollo de facilidad en N2C que permita clasificar, publicar y enviar los email de respuestas asociadas a las preguntas
3d

Call me now: Another interaction: customer name, phone, hour for call, email. Help desk must enter a new interaction. Give two options, only backoffice standard tables or with logic

A.- Diseño de formulario y reporte

B.- Vista extendida y aplicación que permita guardar y crear nuevas interacciones, en una forma más sencilla (Opcional)
1d

4d

Member-get-member: form to send email. Need to know how many times has been used

A.- Diseño de formulario, envío de correo y recordar interacción

B.- Estadísticas (Opcional)
1d

3d

Nieuwsbrief: envío de email masivos con nuevo editor (Promotions and products). Needs good editing box (FCK Editor) y Corporate newsletter: Just like Niewsbrief

· Modificación adelantada de N2C  para que la pantalla de envío de mail use FCK Editor, en vez de la caja actual
0d-4d

Advocacy marketing: Is a message that is sent as signature in an email (do you yahoo?) should be scheduled

· Desarrollo de facilidad en N2C que permita editar y programar (por fechas) el envío de firmas en los mail
3d

Total: Depende de las opciones deseadas, va desde 15d a 28d

· They currently have a system with all their cars and customer. Need to estimate possibility to export some data via xml. (estimate cost)
Dependiendo de la naturaleza de la data, destino y proceso de exportación, un estimado muy preliminar y sin tener suficiente información es entre 3d y 20d

