






Caracas, 22-02-2006




MINUTA

Fecha y Hora:
20/02/2006    9:00am

Lugar: 

Edf. Pichincha ,Piso 5
Asistentes:



M. Alvarez


T. Madrid

G. Hernández

G. Mac
G. Merola

Objetivo: Revisión de módulo de comercial
1. En consulta de subgrupo sustituir la palabra NOMBRE por SUBGRUPO. GWT tomará el punto
2. Ordenar alfabéticamente subgrupo en consulta. GWT tomará el punto
3. En tarifa agregar calendario. GWT debe validar con el analista por qué no está el calendario
4. El extendido en tarifa colocarlo a la derecha. GWT tomará el punto
5. En tarifa permitir modificar el nombre. GWT tomará el punto
6. Desean un reporte de Tarifas por Ciudad y estación. Nuevo requerimiento
7. Validar si al colocar 0 Kms. se entiende en el contrato que es libre. GWT tomará el punto e informará cómo lo hace
8. Tania indicó que Protección contra Robo  de Accesorio debe estar en Tarifa, pero que lo ideal sería incluir también el Seguro Accidentes Personales. GWT indicó a Tania que esto tiene un impacto que debe analizarse.
9. Tania informó en esta reunión que la Protección Amplia anula la protección contra choque. GWT informó que las especificaciones que teníamos de protecciones obligatorias y excluyentes eran Protección contra Choque con deducible y sin deducible, pero nunca se nos informó sobre la amplia. Esto es un cambio que debe analizarse

10. Tania indicó que el cálculo de las semanas debe ser en base al valor máx. del rango de la semana. En las especificaciones anteriores de esta aplicación de semanas indicó que era en base al valor mínimo del rango. GWT deberá efectuar el cambio.

11. Eliminar el título de protección obligatoria de la lista de precio

12. Tania indicó que si el usuario en una lista de precio escoge conductor adicional y lo coloca con monto cero , entonces, este servicio debe mostrarse en la factura y en el contrato en cero. Esto se debe validar con Loredana

13. En la lista de MEDIO corregir la palabra PARTNER , colocar solo WEB(quitar la palabra página) y colocar Personal en vez de Persona

14. Tania se comprometió a enviarnos el logo de Hertz Renta Motor para colocarlo en Cotización y reservación 

15. GWT indicó que la cotización es una por carro. Tania desea que en una misma cotización se tengan varios carros. Este requerimiento no será así en esta primera fase.

16. En Cotización se deben seleccionar las protecciones y calcular impuestos. 
17. En Reservación colocar seleccionable protecciones y servicios. Agregar botones de Imprimir, Enviar Correo, Regresar
18. Desean que la sesión de membresía no se vea extendida. Solo quieren abrirla en caso de necesitarla

19. Se debe mostrar el status de la reserva al final de la misma y debe ser modificable

20. En la consulta de reserva tener: Cliente, Localizador, Status Reserva, Subgrupo, Tarifa, Fecha desde, Hasta

21. Se acordó que en cotización no se busca clientes.

22. Agregar fecha de vigencia como campo del resultado de la consulta

23. CAPS lo desean por ciudad o estación. Ahora está solo por Estación

24. Desean cambiar el diseño de Ingreso de Períodos

25. En reservación agregar el campo Fecha Tope del prepago

26. Agregar al proceso batch de cambio de status automático de lista de espera por prepago a cancelado cuando se vence la fecha tope

27. Tania se comprometió a entregar a GWT la vista de impresión al cliente de la reserva
