Minuta:  Seguimiento Rediseño Conexión Union 10-03-2006 

	Fecha
	Resumen
	Observaciones

	2006-03-10
	-Status del Proyecto 
-Próximas Actividades
-Puntos de Atención
	1) Se expuso el avance del proyecto, especificando últimas actividades realizadas, actividades pendientes, actividades próxima quincena y áreas de atención.

2) Se informó que debido a cambios de alcance en algunos requerimientos, que repercutirán en un mejor servicio al usuario, el proyecto no terminará en la fecha planificada (30-03-2006). El 24-03-2006, en reunión de seguimiento, se hará una nueva revisión del avance y se acordará fecha de cierre.

	Asistentes:

E. Block

F. Delgado

M. Briceño

A. Hernández

L. Rojas

O. Lorenzo
	
	


PUNTOS DE MINUTA 

	Tipo
	Resumen Punto
	Status
	Detalles
	Responsable
	Alterno
	Ini Plan
	Fin Plan

	Acción
	Resultado del análisis y actualización Información Sedes y Servicios
	1- Pendiente
	Recibir hoja Excel con el resultado del análisis y actualización de la información de Sedes y Servicios. 
	Juan Luis Carrasco
	Marilú Briceño
	2006-03-15
	

	Acción
	Convocar reunión para afinar detalles facilidad de Broadcast
	1- Pendiente
	Convocar reunión entre GWT (M. Ravelo) y J. C. García para acordar detalles y esquema de implantación de la facilidad de Ventanas Emergentes (Broadcast).
	Franklin Delgado
	Maribel Ravelo
	
	

	Acción
	Enviar a GWT nuevas imágenes definidas
	1- Pendiente
	Enviar a GWT nuevas imágenes requeridas: 
- InverUnion On Line
- Calidad y Cultura
- Fondo de Caricaturas (Fondo blanco y Graffiti)
- Cuadro especial de Login para solicitud de autenticación
- Diseño de la Sección "Lo de Hoy" 
	Carmen Vilela
	Franklin Delgado
	2006-03-17
	

	Acción
	Enviar a GWT nuevo diseño gráfico para sección "Lo de Hoy"
	1- Pendiente
	Con el objeto de lograr mayor atencíón por parte de los usuarios a la sección "Lo de Hoy", E. Block expresó la necesidad de contar con un diseño diferente al del "Banner de Noticias". Se pedirá a C. Vilela que envíe a GWT el nuevo diseño planteado.
	Carmen Vilela
	
	2006-03-15
	

	Información
	Filosofía del banner o área para Calidad y Cultura
	
	En reunión del Jueves 09-03-2006 se solicitó cambiar la filosofía del área de Calidad y Cultura, de tal forma que en lugar de una imágen, permita ingresar un texto que sirva de "enganche" e interese al Trabajador a leer su contenido. Al darle click a la palabra "Mas..." debe llevar al usuario a la página con el resto de la información.
Este cambio implica diseñar el banner de "InverUnion On Line" un poco mas pequeño. 
	
	
	
	

	Información
	Cambios en núcleo N2C, para que imágenes de Texto predefinidos se puedan ubicar fuera de la VPN
	
	Como parte del requerimiento de envío masivo de emails a Relacionados, surgió la necesidad por parte del usuario de poder administrar las imágenes que se envían a través del email. Dichas imágenes tienen la particularidad de que requieren ser almacenadas fuera de la VPN del Banco, por lo que se procedió a realizar las modificaciones necesarias en el Núcleo de N2C
	
	
	
	

	Acción
	Pruebas de certificación
	1- Pendiente
	Realizar pruebas de certificación para las aplicaciones:
- Anuncios Corporativos
- Envío personalizado de correos masivos 
- Administración Ventanas Emergentes (Broadcast) 
Pendiente definir fecha 
	Maribel Ravelo
	Franklin Delgado
	
	

	Acción
	Presentación Prototipo aplicaciones
	1- Pendiente
	Presentar prototipo de las aplicaciones: 
- Administración de Caricaturas 
- Contáctanos 
	Listbeth Rojas
	Franklin Delgado
	2006-03-17
	

	Información
	Cambio en el diseño Sección Lo de Hoy
	
	E. Block solicitó cambiar el diseño de la sección "Lo de Hoy", recomendando que ésta sea más llamativa. Se conversará este requerimiento con C. Vilela
	
	
	
	

	Información
	Próxima reunión de seguimiento 24-03-2006 a las 10:30 a.m.
	
	La próxima reunión de seguimiento será el viernes 24-03 a las 10:30 a.m.
	
	
	
	


