Asunto:  Levantamiento de información para Planificación VT

Asistentes:

M. Feijoo

O. Lorenzo

TABLAS
· Clientes

· Viajes

· Segmentos

· Proveedores

· Servicios

· Cobros

· Pagos

· Agentes
· Contactos

· Respuestas

· Diapositivas

Adicionales:

· Agencias

· Empresas

· Comisiones

Qué se necesita para poder usar el sistema?

· Agentes: ya están creados. Se pueden volver a crear – Revisar data de empleados activos.
· Proveedores:  Hay un script para hacer la carga masiva.  Este script hay que actualizarlo para que haga update en lugar de Insert, puesto que ya hay datos que YA se están usando en la página. 

Hay que desglosar y depurar la data que se ha migrado desde la tabla de EMPRESAS (vieja Intranet) hacia la Tabla PROVEEDORES (nueva Intranet).

Hay que empezar a usar, de una vez, la tabla de Proveedores (aplicación 900) en lugar de la tabla de EMPRESAS (aplicación 912):
· Adiestrar a Agentes de Viajes y Reservaciones referente  al uso y actualización de las tablas de Reservaciones y Servicios.
· Cambiar el Link desde la Intranet vieja, para que apunte a la tabla Proveedores (900)
· Servicios: (ejm. tipo de habitaciones) Hay un script para hacer la carga masiva.  Preguntar a Andras si esta usando datos de esta tabla en la Página, para modificar el script (en lugar de insert, update).

· En la carga inicial

· se están creando un registro de servicios por cada proveedor, con la misma data que existía en la tabla de EMPRESAS (y que se mostraba en la página Web):
· Si es alojamiento, el nombre del servicio es Habitación Doble.

· Se sugiere marcar este registro como el que se va mostrar en la página web.

· En el caso de Vuelos, se está creando un registro de servicios por cada vuelo que se tenía en la tabla de Vuelos.

Al igual que la tabla de Proveedores, se sugiere que los agentes de Viajes y Reservaciones comiencen a actualizar esta tabla con los vuelos, en lugar de seguir usando la tabla Vuelos de la 912.
· Respuestas: 
Se revisará cuales están vigentes y cuales no.  Discutir con Funcional de VT la posibilidad de eliminación de respuestas no vigentes.
Se sugiere hacer una depuración de data de las repuestas, con el objeto de crear los nuevos registros con toda la data de la respuesta en los distintos idiomas.
· Diapositivas:

· Averiguar cuantas imágenes son para medir la magnitud del trabajo.

· Se requiere hacer una depuración y carga “manual” de datos.  Esta carga debe ser realizada por un Analista de Sistemas, dada su complejidad tecnológica.

· Clientes / Viajes / Pagos / Cobros (antigua tabla SOLICITUDES)
· Verificar cómo hacer que haya la menor cantidad de data de clientes repetida, basado en el email como campo clave.

· Hacer el Script de carga de datos desde la tabla solicitudes, a las tablas Clientes, Viajes, Pagos, Cobros.
· Segmentos:
· Hay que hacer el Sript de migración de datos desde la vieja tabla Segmentos, a la nueva.

· Contactos: Persona Contacto con un Proveedor. 

No hay data anterior que migrar.  Esta tabla está lista para su uso.

Actividades Pendientes

1) Terminar las cargas masivas
2) Terminar modificaciones derivadas de  Prueba inicial de certificación.

3) Comenzar a usar tabla Proveedores y Servicios en lugar de empresas

4) Depuración de data

5) Pruebas Internas por proceso: Agente de viajes, Agente de reservaciones, Agente de Pagos.

6) Arreglo de acuerdo a resultado de pruebas

7) Quick Referente uso del Sistema: agente de viajes, reservaciones, pagos.

8) Adiestramiento por  tipo de Agente

9) Pruebas de certificación.

10)  Operacionalización.

