	Actividad
	Tiempo

	Encuesta*:

· Diseño de BD para manejo de Encuestas y Respuestas

· Contempla preguntas tipo radio button, check box, y texto
· Mensaje de respuesta del sistema al usuario (el algoritmo debe ser especificado y estar basado en preguntas cerradas).
	32hrs

c/u



	Registro
· Diseño de Formulario / Validaciones
· Actualización de PER
· Envío de email de confirmación
	8hrs

	Des-Registro

· Diseño de Formulario / Validaciones

· Actualización de BD 
· Envío de email de confirmación
	8hrs

	Autenticarse en el Site

· Diseño de Formulario / Validaciones

· Interacción con el site para indicar el resultado
	16hrs

	Olvidó contraseña:
· Diseño de formulario / Validaciones

· Generar nueva contraseña

· Envío de email con nueva contraseña
	8hrs

	*se consideraron 3 encuestas
	TOTAL
	136hrs


