OBJETIVOS Y ALCANCE

OBJETIVO

Implantar una solución en el área Web para el BUSINESS HUNTERS con la finalidad de contar con un medio único y centralizado de comunicación e información con sus relacionados (inversionistas, socios, potenciales xxx).

Se debe crear un Portal Informativo de Holding que permita conocer opciones de productos y servicios que ofrece la empresa, así como poder hacer seguimiento del proceso de aprobación de proyectos.
ALCANCE

Configuración e implantación del Portal Informativo de Holding cuyo alcance se ha definido de la siguiente manera:

Diseño:

· Elaborar una propuesta de diseño con 3 pantallas, de ejemplo: página de inicio, de información general y de entrada de datos (formulario). (Esta propuesta se diseñará acorde a la imagen corporativa y será evaluada por BUSINESS HUNTERS para su correspondiente ajuste y aprobación).

· Crear un Portal Informativo de Holding que permita a los interesados conocer las distintas opciones de productos y servicios que la empresa ofrece (según lo especificado en el Requerimiento 1, del documento levantamiento de Información).
Funcionalidad:

· Recibir a través una planilla en el Portal, Solicitudes para la evaluación de proyectos.

· Mantener registro histórico de todas las solicitudes realizadas. 
· Permitir a los “solicitantes”, previa identificación en el Portal, ver el estatus de su solicitud.
· Enviar notificaciones vía correo electrónico sobre los cambios de estatus de las solicitudes.

· Mantener registro histórico de Proyectos Evaluados.
· Establecer los mecanismos de control y seguimiento para el proceso de aprobación definido por Business Hunters.

· Proporcionar reportes, que según el nivel de autorización, permitan a los involucrados en proceso de evaluación consultar: Proyectos según sector de labor, clasificación, estatus, fechas, etc.
· Proveer mecanismos de autenticación en el proceso de votación, tanto para la aprobación en Consejos consultivos, como para compra de acciones de un proyecto.
 Estimado:
	Levantamiento de información y Definición de Requerimientos
	6h

	Portal informativo
	36h

	Modelar proceso de aprobación
	72h

	Pruebas y ajustes
	12h

	Documentación
	12h

	Gerencia de Proyecto
	14h

	Total
	152h


