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Minuta Reunión

 Nuevo Requerimiento para Prohabitage y Seguimiento de Actividades Sistema Actual 

	Fecha
	Resumen

	2007-01-26
	1) Nuevo Requerimiento Prohabitage 
Se aclararon varios puntos relacionados con el proyecto

2) Seguimiento Status Ajustes Requeridos.
Se revisó el estatus de cada uno de los requerimientos realizados por Job vía email, para el sistema actual

	Participantes:
	Job Peró, Kathy Martin, Yorka Carvajal y Listbeth Rojas


PUNTOS DE MINUTA 

	Tipo
	Resumen Punto
	Status
	Detalles
	Responsable
	Alterno
	Ini Plan
	Fin Plan

	Información
	Nuevo Proyecto: Alcance del Trabajo a realizar
	
	Job indicó que fue enviado a GWT documento con la especificación de lo que se requiere. Dicho documento está en catalán por lo que GWT lo revisará y propondrá reunión para aclaratoria que puntos que no estén claros
	
	
	
	

	Decisión
	Nuevo Proyecto: Aclaratoria de Requerimientos
	
	a. Contemplar la facilidad de que cada oficina pueda generar sus propios informes. Los informes podrán ser generados por el responsable de cada oficina. Además, solo podrá generar el informe de la oficina que está bajo su responsabilidad.
b. El informe debe ser imprimible (formato pdf o html). Se debe garantizar que el tamaño cuadre con el tamaño de las hojas estándar que se utilizan para impresión.
c. Los únicos perfiles que pueden generar informes son: Admin y Responsable Oficina
d. Admin tiene la posibilidad de escoger Todas las oficinas o una Oficina en particular a la hora de generar un informe
e. Los criterios para generar un informe son: Oficina y Rango de Fechas. Donde para el rango de fechas se utilizará la facilidad del calendario que ofrece N2C.
f. El informe debe presentarse desglosado mes a mes con su total y al final un total general de los meses presentados en el informe. 
	
	
	
	

	Acción
	Nuevo Proyecto: Revisión documento de Alcance y elaboración Plan de Actividades
	1- Pendiente
	GWT revisará el documento de alcance enviado por Job y elaborará un Plan de Actividades del Proyecto 
	Yorka Carvajal
	Listbeth Rojas
	2007-01-29
	2007-01-30

	Acción
	Nuevo Proyecto: Enviar Plan de Actividades
	1- Pendiente
	GWT enviará a Job y Kathy el Plan de Actividades elaborado con la estimación de tiempo para la ejecución del proyecto
	Yorka Carvajal
	Listbeth Rojas
	2007-01-31
	2007-01-31

	Acción
	Revisión Status Requerimientos a Sistema Actual
	3- Concluido
	Al añadir una atención, aparecen 3 nuevas posibilidades para añadir cosas que no entendemos qué son: "Afegir Atenció CONTACTES" (entiendo que es para añadir una nuevo atención) , "Afegir Atenció Evento" (veo que es lo mismo) y "Afegir Atenció Evento I CONTACTES" (veo que es lo mismo). 
	Yorka Carvajal
	Hernán Rosas
	
	

	Acción
	Revisión Status Requerimientos a Sistema Actual
	1- Pendiente
	TABLA CONTACTOS
- En el campo "Nom complet" preguntaremos al cliente que tipo de codificación o concatenación de campos podemos poner para que no eliminarlo.
	Job Peró
	
	
	

	Acción
	Revisión Status Requerimientos a Sistema Actual
	3- Concluido
	TABLA SOL·LICITUDS
- Para poder hacer mejor las búsquedas, valoraremos con el cliente la conveniencia de que el campo "Preu màxim" tenga como opciones distintos rangos de precios. 
	Yorka Carvajal
	
	
	

	Acción
	Revisión Status Requerimientos a Sistema Actual
	1- Pendiente
	El campo "Publicació a la web" tiene 3 valores: "No a la web", "Reservat" y "Disponible". Queda definir dónde aparecerá en la web el valor de este campo, asumiendo que si el valor es "No a la web", este habitatge no aparecerá en la web. 
En la reunión de hoy, Job aclaró esto: "No a la web", no sale en los resultados de la búsqueda, "Reservat" y "Disponible" debe mostrarse una columna en el reporte (listarsup) que tenga el resultado de la búsqueda. 
	Yorka Carvajal
	
	2007-01-29
	

	Acción
	Revisión Status Requerimientos a Sistema Actual
	1- Pendiente
	Será obligatorio tener un contacto, un Mitjans datenció y un Servei seleccionados. ALERT: Job se dio cuenta en la reunión tenia un pequeño error (Obligatori). Se corregirá
	Yorka Carvajal
	
	2007-01-29
	

	Acción
	Apoyo a Arne
	1- Pendiente
	Se requiere que Aron tenga una sesión de trabajo de 2 horas con Arne para consulta y aclaratoria para actividad de inyección de datos en la B.D
	Arón Levy
	
	2007-01-29
	

	Acción
	Asignación de permiso para Aplicación
	2- En Proceso
	Se debe asignar permiso a Arne Postma en el Setup de la aplicación para que pueda comparar la estructura de las B.D. Aplic: 08314 
	Arón Levy
	Yorka Carvajal
	2007-01-26
	

	Acción
	Preparación y carga de data
	1- Pendiente
	Arne llevará a cabo la comparación, preparación y carga de la data en la B.D de N2C. Todo inicialmente se realizará en el servidor .com
	Arne Postma
	
	2007-01-01
	2007-02-09

	Acción
	Migración al Servidor de Barcelona
	1- Pendiente
	Realizar el pase de la aplicación y data al servidor de Barcelona-España (Migración)
	Arón Levy
	
	2007-02-12
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