Alcance 

Vendishop - micompragolf.com

Configurar e implantar nuevas facilidades en la solución Vendishop desarrollada para micompragolf, con la finalidad de poder cubrir las necesidades que presenta el sitio web actualmente para la atención de sus clientes.
El alcance se ha establecido como un proyecto que contempla dos grandes áreas de configuración:

· Carrito de Compras 

· Cálculo automático de envío
Carrito de Compras:
Con la finalidad de poder brindar a los clientes de micompragolf la posibilidad de armar dinámicamente su producto para la compra, se requiere:

· Modificar la funcionalidad de administración de productos, donde ahora cada producto tendrá asociada una lista de características y precios 
· Modificar la funcionalidad del carrito de compras, para que cada cliente pueda armar el producto deseado con las diversas características existentes e ir obteniendo el precio a pagar antes de formalizar su compra
· Incluir funcionalidad de envío de email notificando a micompragolf el ingreso de una nueva compra
Cálculo automático de envío:

Con base en la información ingresada por el cliente al momento de efectuar su compra en la página web de micompragolf, se debe suministrar, de forma automática, el monto correspondiente al envío del producto a cualquier parte del mundo. Las tarifas para el envío son las manejadas por DHL y serán cargadas en el backoffice de la aplicación. 
Entregables:
· Nueva estructura de la base de datos de Vendishop - micormpragolf
· Carrito de compras configurado e implantado
· Facilidad de cálculo de envío basado en las tarifas DHL 
· Guía de Usuarios y Guía del Sistema actualizadas 
Plataforma:
· La plataforma tecnológica seguirá siendo la actualmente existente para micompragolf
Premisas:
· El alcance y los estimados especificados en esta propuesta de servicios están basados en la información suministrada por el CLEINTE y el análisis de la funcionalidad que brinda el sitio web www.gigagolf.com referenciado también por el CLIENTE, para nuestro entendimiento del requerimiento

· En la fase de levantamiento de información se afinará el alcance de la solución  

· GWT sólo configurará las partes del Sitio Web que se vean afectadas con esta nueva solución
· La imágenes e iconografías requeridas serán suministradas por el CLIENTE
· La carga de productos y sus características queda a cargo del CLIENTE 
· Cualquier cambio en la conducción del negocio y/u organización que impacte el desarrollo del Proyecto según lo planificado en el plan de trabajo, podrá ser  considerado como cambio de alcance al mismo, en cuyo caso se revisarán los tiempos y costos 
· Los cambios en la solución, objeto de la presente propuesta, serán configurados en un Ambiente de Desarrollo – N2C, que destinaremos para tal fin, con la finalidad de no afectar la operación de la página actual

Una vez configuradas, probadas y certificadas la funcionalidad de las nuevas facilidades, se acordará con el CLIENTE el pase a producción

Estimación:

· 180 horas/hombre

Incluye: Levantamiento de información, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación, Gerencia de Proyectos y puesta en marcha

El proyecto estará conformado por:

Un (1) Gerente de Proyectos

Un (1) Analista de Sistemas

Un (1) Analista de Operaciones

· Tarifa 60$ / hora

No contempla costos de post-implantación debido a que ya es cliente nuestro con esta aplicación
