MINUTA REUNION KIKOFF ADIESTRAMIENTO Y MEJORAS EN LA INTRANET DEL BANCO CARONI:

El día 01-04-2008, se realizó la reunión de Kikoff del Proyecto Adiestramiento y Mejoras en la Intranet del Banco Caroní  con el fin de formalizar el inicio del proyecto, revisar el alcance, informar el esquema y cronograma de trabajo y acordar los próximos pasos (acciones) 

Asistentes:

GlobalWebTek: Hernan Rosas  y Marbella Colmenarez

Banco Caroní : Gustavo Cardona, Jeannette Herrera, Nelson Carrillo, Yerrani y Slovania 
Puntos Tratados:

1. El cliente manifestó que existen alrededor de 150 listas protocolares para clientes especiales  provenientes de la presidencia, vicepresidencias, gerencias  y listas especiales ligadas a entes gubernamentales  

2. El cliente informó que en estas listas pueden existir clientes repetidos 

3. El cliente manifestó la necesidad de tener también la lista de empleados en la base de datos protocolar 
4. GWT  informó que la lista de empleados debe ser suministrada por recursos humanos a través del sistema de nómina 
5. El cliente manifestó la necesidad de llevar un registro para saber quien actualizó la base de datos

6. GWT informó que el entrenamiento para la Página Web puede dictarse en la semana del 14 al 18 de abril y el entrenamiento para la Intranet en la semana del 28 al 30 de abril. 

7. El cliente se comprometió a fijar la fecha y a organizar toda la logística de los  cursos, los cuales se llevarán a cabo en las instalaciones del Banco Caroní en Caracas.

8. El cliente designó como Gerente de Proyectos a Jeannette Herrrera 

9. Se acordó realizar una reunión de levantamiento de información el día martes 8 de abril a las 8:30 am en las instalaciones de GWT en el CCT

10. En la reunión de levantamiento de información se definirán, entre otras cosas, los campos requeridos para la base de datos protocolar y también los niveles de acceso, tipo de público y la multipropiedad de la información.

11. Para la reunión del martes el cliente se comprometió a traer impresa la primera página de cada lista protocolar manejada en el Banco, identificando el propietario de cada una.
