MINUTA REUNION KIKOFF RENOVACIÓN WEB SITE DE EGRESADOS UCV: 

El día 09-04-2008, se realizó la reunión de Kikoff del Proyecto Renovación del Web Site de Egresados UCV con el fin de formalizar el inicio del proyecto, revisar el alcance, informar el esquema y cronograma de trabajo y acordar los próximos pasos (acciones) 

Asistentes:

GlobalWebTek: Marbella Colmenarez y Felix Alvarez
Asociación Egresados UCV : Lorena Burguillos, Ennastella Ciarletta

Puntos Tratados:

1. El cliente manifestó la necesidad de centrar las imágenes del encabezado
2. El cliente informó que en cuanto a la funcionalidad de Búsqueda de Egresados, serán obligatorios los campos de: nombre, apellido y año de egreso y que debe mostrarse la siguiente información del egresado: nombre, apellido, e-mail, fecha de egreso y escuela.
3. GWT  informó que la página principal contendrá:

a. En la izquierda la barra de navegación y los logos institucionales
b. En el centro: arriba un banner con una animación Flash, en el medio: Las noticias (últimos 8 títulos)
c. En la derecha: Login, Password y los logos publicitarios

4. Se acordó agregar al final de la página principal las 2 noticias más importantes, mostrando una sinopsis y la opción de <ver mas>
5. Se acordó colocar la política de privacidad en el pie de la página

6. Se acordó colocar del lado izquierdo de la página principal todos los logos institucionales y del lado derecho los logos publicitarios. 

7. Los logos publicitarios se colocarán en un tamaño estándar y el orden de los mismos cambiará  aleatoreamente cada vez que se entre en la página 

8. El cliente informó sobre un nuevo requerimiento que consiste en que las empresas afiliadas (proveedores) puedan entrar a la página con un login y un password, que puede ser el RIF, para consultar si el afiliado está solvente y poder brindarle los beneficios que haya acordado con la asociación.

9. GWT informó que hará una cotización para este requerimiento adicional, ya que el mismo no está contemplado en el alcance de este proyecto. 

10. GWT se comprometió a enviar la propuesta gráfica para la aprobación de EL CLIENTE.
11. GWT se comprometió a enviar los requerimientos sobre el material que necesita le envíe EL CLIENTE para incorporarlo en el Web Site.

12. GWT informó que la fecha de finalización del proyecto será el 12-05-08, la cual puede variar dependiendo de la aprobación de la propuesta y de la entrega del material por parte de EL CLIENTE.
