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PROPUESTA ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB DE PROHABITATGE
Presentado por GLOBALWEBTEK
Abril 2009
OBJETIVO y ALCANCE
Mostrar la propuesta para la actualización del Sitio WEB Prohabitatge, de la empresa Identitat, basado en la solicitud del cliente que mostramos a continuación:

1. El ancho de la página cambia de 760px a 1300px
2. Todas las páginas van a tener el mismo encabezado. La imagen del encabezado Identitat la enviará a GWT.

3. Menú superior con desplegable de segundo nivel 

4. Cuerpo central: divido en tres bloques:

a. Parte izquierda: gestión de banners o noticia
b. Parte central de contenido

c. Parte derecha: gestión de banners o noticias

5. Permitir que en páginas internas esta estructura sea modular, utilizando dos terceras partes o incluso todo el ancho, a definir por parte del cliente a la hora de crear las paginas

6. Las noticias se mostrarán 3 noticias en la parte derecha en forma descendente por fecha en la página principal: 

	Nuevas Construcciones Barcelona  23/04/2009
Incrementan alquileres de inmuebles en Madrid 24/04/2009                                               Ver todas


       Al hacer clic sobre la Noticia se mostrará el detalle de la misma, como sigue:

         

   Nuevas Construcciones Barcelona
                                                                      23/04/2009  Fuente: xxxx
Nueva urbanización se está construyendo .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Otras Noticias

Incrementan alquileres de inmuebles en Madrid 24/04/2009                                             

Decrece la demanda de Alquiler de Inmuebles  21/04/2009

7. Rediseño del buscador de inmuebles, página de resultados y fiche de inmueble

a. El diseño del buscador debe ser entregado por el cliente a GWT. Los criterios de búsqueda a utilizar deben ser los que están definidos en los datos que se están manejando actualmente en la base de datos.

b. La página de resultados mostrará una lista de inmuebles como sigue: 

    


      




Ubicación, Precio            Ubicación, Precio          Ubicación, Precio
La lista sería tipo catálogo de tres columnas y crecería hacia abajo

Una foto pequeña con dos datos del inmueble que quieran que aparezca en la página de resultados inicial

c. Al hacer clic sobre la foto del inmueble se mostrará una nueva página con la ficha del inmueble: una foto más grande y con más información acerca del mismo (no se va a manejar galería de fotos)



     Datos del inmueble 
Las siguientes imágenes fueron envíadas por Identitat a GWT mostrando cómo se quiere la nueva estructura del sitio:
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PREMISAS
· Identitat enviará a GloablWebTek para la fecha que le sean requeridos lo siguiente:

· Los códigos de los colores que se deben usar en el menú

· Los banners (Con el tamaño que decida el cliente)
· El mapa del sitio será el que está en la página actual (si hay cambios estos no deben impactar en el alcance del proyecto)
· La carga de las fotos de los inmuebles será realizada por Identitat

· La página se va a rediseñar como lo muestran en las imágenes que enviaron y los inmuebles se van a Mostar como se indicó en el alcance, si no están de acuerdo con este diseño deben indicarlo previo a la firma de la propuesta, de forma de hacer los cambios y analizar el impacto en costo y tiempo.
· Los retrasos causados al cronograma acordado no imputables a GWT, serán sometidos como un cambio de alcance para ser reconocidos

· EL CLIENTE asume la responsabilidad de asignar personal que asista en la realización de todas las actividades aquí previstas

Entregable:

· Sitio actualizado de acuerdo al alcance especificado.
PROPUESTA ECONÓMICA

Precio
El precio para la adaptación del sitio es de Mil Cuatrocientos Cuarenta Euros (1440€)
El tiempo de entrega del proyecto, será de   2 semanas y media a partir de la reunión de arranque o inicio del proyecto, la cual se establecerá de mutuo acuerdo una vez  firmada esta propuesta en señal de aceptación.

Este monto incluye:

· Implementación de las actualizaciones del Site
No se incluye: 

· Cambios en el diseño una vez aprobado

· Cambios en el alcance de esta propuesta

Forma de Pago: 

· La forma de pago es 50% al arranque del proyecto, 50 % al finalizar a la entrega o cierre. 

DOCUMENTO DE FIRMAS

La firma autorizada en esta página, indica su aceptación de esta Propuesta de Servicios.

	Acordado:

EL CLIENTE

Por:

Firma Autorizada

Nombre: 

C.I.:

Cargo: 

Fecha:

Dirección:

Fecha Estimada Inicio: 
	Acordado:

GWT 

Por:

Firma Autorizada

Nombre:  Hernán Rosas

C.I.: V – 4.090.277

Cargo: Socio - Director

Fecha: 05/8/2008

Dirección: 

Av. La Estancia, CCCT, Torre A, Piso 3, Of. A303, Caracas 1060, Chuao. Tlf. 959-6889
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