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INTRODUCCIÓN

En GlobalWebTek Venezuela C.A. (GWT) tenemos como misión la creación de soluciones que permitan a nuestros clientes, mejorar y transformar las relaciones con sus clientes, y con este fin:

· Ofrecemos soluciones que agregan valor a las empresas,

· Basadas en Estrategias Web y Soluciones eBusiness,

· Usando nuestra tecnología podemos instalar soluciones en pocas semanas y a precios muy atractivos

· Asesoramos a las empresas en el desarrollo, en la implementación y en el seguimiento de sus estrategias web

· Trabajamos con tecnología de punta que avanza acorde al crecimiento de nuestros clientes, principalmente en plataformas software abierto

GWT se complace en presentar esta propuesta de servicios a GRUPO EDITORIAL CYNGULAR (en lo sucesivo, “EL CLIENTE”), para la ejecución de un proyecto, con la finalidad de implementar una solución de apoyo a las necesidades planteadas.

NOTA

La información contenida en esta Propuesta de Servicios no podrá ser revelada fuera de el CLIENTE y de GWT, y no podrá ser duplicada, usada o revelada en todo o en parte para ningún propósito distinto a evaluar la Propuesta de Servicios, siempre que si se adjudica un contrato a GWT como resultado de, o en relación con la presentación de esta propuesta, el CLIENTE tendrá derecho a duplicar, usar o divulgar la información hasta el grado estipulado en el contrato. Esta restricción no limita el derecho del CLIENTE para usar la información contenida en esta Propuesta de Servicios si llega a obtener la información de otra fuente sin restricción. GWT retiene la propiedad de la presente propuesta de servicios.

Esta propuesta es válida por quince (15) días a partir de la fecha de entrega por parte de GWT al CLIENTE.

ALCANCE

El CLIENTE ha expresado a GWT su interés de contar con Site WEB del Grupo Editorial Cyngular  donde los lectores de habla hispana puedan compartir un espacio común, donde puedan interactuar y compartir lecturas, noticias, agendas públicas.
Sitio WEB GRUPO EDITORIAL CYNGULAR
Página principal

La página principal va a contener un header y un buscador, que va a permitir hallar cualquier contenido dentro del contenido del site.

Una barra de navegación  donde se muestran las distintas opciones que ofrece el site. Las secciones que se muestran en esta página son:
· Ingreso de usuario. Conformado por dos campos: correo electrónico y contraseña, acompañado de un enlace para registrarse y la opción de “olvidó su contraseña”.
· Noticia Destacada. Se va a mostrar una noticia destacada con su foto y un resumen de la misma.

· Listado de Noticias Se desplegarán la cantidad de noticias que se especifique. Cada noticia en este listado constará de un título, un texto resumen y un enlace para ver la noticia completa. Adicionalmente se ubicará después del listado un enlace para ver todas las noticias.

· Proponga una noticia.  En esta parte el usuario registrado tendrá la posibilidad de subir su propia noticia, las cuales serán supervisadas por el usuario del grupo Cyngular. para su publicación.
El formulario para subir la noticia tendrá: Título, imagen, descripción, autor, fuente, fecha de creación del artículo o noticia.

· Eventos. Esta sección informa sobre la agenda pública que se comparte con los lectores de este site. 
· Anuncie un evento. Existe la posibilidad de que el usuario registrado pueda subir su propio evento el cual será publicado en el site una vez autorizado por el usuario del grupo Cyngular.

El formulario para subir el evento tendrá: Fecha Inicio, Fecha Fin, Título, Descripción

· Novedades. Se mostrará un carrusel con las imágenes de las portadas de los libros más recientes.  
· Libro Destacado. Se mostrará la portada del libro que se decida destacar, junto con esto se desplegará:
· Nombre del autor con enlace a su biografía

· Título con enlace al detalle del libro

· Calificación actual representada por medio de cinco (5) estrellas

· Enlace para ver comentarios

· Enlace para calificar (usuario registrado)
· Enlace para hacer comentarios (usuario registrado)

· Posibilidad de descargar PDF en caso de que exista (usuario registrado)

· El Librero. Esto muestra un carrusel con las portadas de los números de las revistas.
· Número Destacado. Se mostrará la portada del último número, junto con esto se desplegará:

· Enlace para suscribirse

· Calificación actual representada por medio de cinco (5) estrellas

· Enlace para ver comentarios

· Enlace para calificar (usuario registrado)
· Enlace para hacer comentarios (usuario registrado)
· Posibilidad de descargar PDF en caso de que exista (usuario registrado)
· Autores. Se mostrará un carrusel con las fotos de los autores.

· Autor Destacado. Se mostrará la foto del autor que se decida destacar, junto con esto se desplegará:

· Nombre del autor con enlace a su biografía

· País de origen, Ciudad y Año de Nacimiento

· Texto breve con un enlace para ver la biografía completa

· Banners.  Se va a contar con tres posiciones de banners desplegados verticalmente: 

· Columna izquierda: dos banners en la parte inferior de la página

· Columna derecha: banners que ocupan el ancho de la columna

· Columna central: tres banners en el centro de la columna. Uno a todo lo largo de la columna y dos pequeños

· Enlaces de Interés. En la columna derecha de la página se va a tener un recuadro con enlaces de interés que llevarán al lector a esos sitios.

· Sección de Aliados. La última parte de la página se utilizará para mostrar a través de logos con enlaces aquellas empresas aliadas de Cynngular.

· Pié de Página. Contendrá el nombre y dirección de la empresa Cyngular , el Power by GlobalWebTek,  términos y condiciones del sitio web.
Libros y Novedades

El formato de las páginas de Libros y Novedades va a ser el mismo. Estas páginas mostrarán dos columnas.

Columna izquierda. Contendrá la lista de todos los libro iniciando con el de fecha de ingreso más reciente. Por cada libro se va a presentar:
· Foto

· Título

· Autor (es un enlace a la Biografía del mismo, si se tiene)

· Calificación

· Nro de comentarios (enlace a los mismos para verlos)

· Breve reseña del libro

· Añadir calificación y comentario (la persona debe estar  registrada). Este enlace siempre va a aparecer, pero si el usuario no está registrado, se le presentará la página de registro.

· Descarga. Se trata de la descarga de un PDF asociado al libro. No todos los libros van a tener algo que descargar.
Columna derecha. Presentará un buscador de libros por distintos criterios: Género, Editorial, Título, Autor y algún otro criterio que defina el cliente. Debajo del recuadro del buscador se destacarán enlaces a libros recomendados y últimos. El criterio de cuáles libros mostrar aquí deberá definirlo el usuario.
Vista de El Libro Seleccionado
En esta página se mostrará más información del libro seleccionado. 

· En la columna izquierda presentará:

· Foto del libro 

· Ficha técnica del libro: Título, Autor,Editorial y Género

· Foto del Autor

· Enlace a su Biografía

· En la columna derecha presentará:

· Título y su calificación

· Resumen del Libro  o lo que el cliente decida mostrar en esta sección
Blogs

Esta página mostrará una lista de los Blogs recomendados. 

· Columna izquierda:

· Foto del Autor del Blog

· Enlace al Blog

· Columna derecha:

· Nombre del Autor

· Breve descripción del blog

El Librero

Esta página mostrará en grande la imagen de la portada seleccionada de El Librero  con una descripción de los artículos destacados, sus comentarios y la opción de comentar y calificar. En la columna derecha se mostrará un recuadro para la búsqueda por distintos criterios de algún número de la revista y debajo de este otro recuadro con enlaces destacados.
Eventos

Esta página contendrá un calendario con los próximos eventos nacionales e internacionales

· En la columna izquierda se muestra:

· Calendario con los días de los eventos resaltados

· Fechas del Mes con los enlaces a los eventos nacionales e internacionales 
· En la columna derecha se muestra:

· Un recuadro con enlaces a eventos realizados

La información que se va a mostrar por evento es:


Lugar y Fecha


Breve descripción del evento

Invitados

Autores

La página de autores mostrará la biografía del autor seleccionado con su foto en la columna derecha. Debajo de la foto habrá un recuadro con las obras del autor.  La columna más a la derecha mostrará los nombre ordenados alfabéticamente (tipo enlace) de otros autores que se quieran destacar, 

El autor se selecciona desde la página principal o desde la página de “vista del libro seleccionado”.
Boletines

Se mostrará una página con la lista (tipo enlace) de todos los boletines existentes. La parte del  boletín que se mostrará es  la común, no se mostrarán las tapas de los boletines configuradas para clientes específicos ( ejm: excelsior gamma).
Suscríbase

Se mostrará un formulario con los datos requeridos para la suscripción de la revista El Librero: Nombre, apellido, email, teléfono, celular, Dirección de envío.

 Al inicio de la página debe existir una sección de términos y condiciones bajo los cuales se regulará la suscripción. Adicionalmente se permitirá registrar el pago por: transferencia, depósito o por pago electrónico con la tarjeta de crédito (el cliente deberá cumplir con los trámites del botón  de pago con el Banco que seleccione, sugerimos el Mercantil).
Regístrese

Se mostrará un formulario con los datos que se le pedirán al usuario para formar parte de la base de datos de clientes del Site: Nombre, apellido, email, teléfono, celular. Se debe indicar en la misma página las ventajas de estar registrado.

Contáctenos

Esta es una de las secciones más importantes de cualquier sitio web, ya que  brinda a los usuarios la posibilidad de establecer comunicación con El CLIENTE, a través de un formulario donde podrá realizar consultas y/o comentarios. Por su parte, la persona responsable asignada en la empresa podrá, a través de un buzón de contactos, visualizar las comunicaciones recibidas y responderlas vía el correo electrónico ingresado por el remitente, quedando en el buzón un histórico de los contactos recibidos. Los campos que se ingresarían en un contacto son: remitente, destinatario, asunto, dirección de correo y comentario. 

Banners
Las páginas mostrarán banners que se usarán para destacar cualquier mensaje de interés o publicidad. Se definirá con el cliente cómo y dónde se van a ubicar en las páginas.

 Los  banners serán diseñados por un diseñador gráfico contratado por  Cyngular.. GWT los incorporará inicialmente al site.
Módulo de estadísticas de Google (Google analytics)

Instalaremos y adaptaremos la facilidad de “Google Analytics”, ofrecida gratuitamente por Google, que realiza mediciones de todo el tráfico del sitio web. Estas estadísticas, de mucha utilidad, incluyen la cantidad de visitantes únicos, la cantidad de visitas (un visitante puede entrar más de una vez), la cantidad de páginas vistas, la ubicación del internauta (país) y el origen de la visita, distinguiendo los tipos:

· Directa: alguien que escribió la dirección (URL) de la página, directamente

· Google: alguien que llegó a través de un buscador. Se puede saber también cual fue la palabra buscada

Otras funcionalidades desde el BackOffice
El site contará con una administración de los usuarios del sistema. Los usuarios administrarán la información asociada a los clientes, el envío de boletines, la respuesta a los contactos y el manejo del contenido del site.
· Administración de usuarios.  Esto incluye el ingreso, modificación y eliminación de los usuarios que podrán acceder al sistema mediante un login y un password. Los usuarios corresponden a los trabajadores de la empresa, el administrador del sistema, directivos y cualquier persona a la que se le quiera otorgar acceso. 

· Manejo de clientes. Permite el ingreso y la actualización de los clientes,  que tienen o pueden tener relación de negocio con GRUPO EDITORIAL CYNGULAR, almacenando todos aquellos datos de importancia para el manejo de la relación. Normalmente contempla la definición de las empresas y los contactos o relacionados dentro de cada empresa.

· Manejo de Interacciones. Lleva el registro, modificación y consulta de toda aquella información de interés en el proceso de gestión de la relación con el cliente. Una interacción puede corresponder a eventos que suceden y sobre los cuales se quiere guardar datos, bien sea una llamada, una visita, el cierre de una negociación, acuerdos, correos, entre otros. Esta función permitirá el envío de Correos electrónicos a través del sistema, guardando la interacción. Incluye el envío de Boletines.
· Administración de Banners. Permitirá al cliente manejar la publicación de los banners en el site.
· Administración de Contenido ingresado por los clientes del Site. A través de esta opción el usuario autorizado de Cyngular revisará y publicará todo lo referente a: Noticias, Eventos, Comentarios de Libros y Revistas ingresada por el cliente desde el site.
· Manejo de  Noticias, Libros, Revista El Librero, Boletines, Blogs, Autores y Eventos. La información relacionada con todo el contenido del Site podrá ser ingresada y modificada a través de las opciones que facilite el backoffice. En el caso de los libros, el cliente deberá identificar las novedades y la fecha fin de una novedad.
· Administración de Perfiles de Acceso y Seguridad.  Permitirá la definición de las funciones e información que podrá ingresar y acceder cada usuario del sistema 

· Reportes: El cliente dispondrá de reportes básicos de Noticias, Libros, Autores, Novedades, El Librero, Blogs, Boletines y Eventos

· Reporte para envío de boletines: Se le dará un adiestramiento al usuario de Cyngular para que aprendan a seleccionar el grupo de clientes a los que le desean enviar masivamente boletines.

Entregables:

· Site y BackOffice implementados y configurados
· Guía de Usuarios y Guía del Sistema 

· Adiestramiento a Usuarios (4 Horas)  y Administradores del Sistema (2 Horas)

Premisas

· El alcance fue definido en función de los datos recibidos y nuestra experiencia en proyectos similares

· La demora en los tiempos de entrega del diseño gráfico será trasladado al cronograma de actividades para el desplazamiento de los tiempos de entrega de GWT.

· Cualquier cambio en la conducción del negocio y/u organización que impacte el desarrollo del Proyecto según lo planificado en el plan de trabajo, podrá ser considerado como cambio de alcance al mismo, en cuyo caso se revisarán los tiempos y costos

· El Sistema se desarrollará  con los siguientes componentes de software: Linux (2.6.15),  Apache (2.2.0), MySQL (5.0.27), PHP (5.1.6). En caso de ser requerido, se podrá instalar en Windows.

· Se debe contar con el apoyo y disponibilidad del personal técnico que maneja la Página WEB del grupo para hacer la implementación del acceso a los clientes a sus casos a través del sitio.

· El Sistema podrá ser visto sin inconvenientes con Internet Explorer (versión 6 en adelante) y Firefox.

· Este desarrollo se realizará sobre la plataforma Net2Client y WIB (Web Interactive Builder), tecnología de avanzada venezolana, para el desarrollo de sistemas para Internet

· Los retrasos causados al cronograma acordado no imputables a GWT, serán sometidos como un cambio de alcance para ser reconocidos

· EL CLIENTE asume la responsabilidad de asignar personal que asista en la realización de todas las actividades aquí previstas

Facilidades ofrecidas por Net2Client

Net2Client es un sistema basado en el manejador de base de datos “MySQL” (el mismo utilizado por Google, Yahoo y Wikipedia) y los lenguajes de programación PHP, HTML y JavaScript. Utiliza la última tecnología disponible en la red, tal como AJAX (Asynchronous Javascript and XML) para producir página más dinámicas y más poderosas y cumple con los últimos estándares de programación web como la utilización de CSS (Cascading Style Sheets).

Un sistema programado con Net2Client, cuenta AUTOMÁTICAMENTE con las características y facilidades siguientes:

· Panel de control para ejecución rápida de comandos, permite pasa fácilmente de una función a otra

· Preparación de reportes por parte del mismo usuario, con un mínimo de entrenamiento

· Preparación de emails y cartas personalizadas, con la posibilidad de tener textos pre-configurados

· Envío y recepción (opcional) de emails. Para poder tener la recepción de correos electrónicos, es necesario que el servidor de correo esté en el mismo servidor que Net2Client

· Comunicaciones Internas a través de mensajes internos permite saber quién (y cuándo) ha leído un mensaje

· Registro de uso del sistema permite saber quién entra al sistema, desde qué dirección IP, a qué hora y las operaciones de entrada, actualización o eliminación de registros, así como de envío de emails.

· Actualizaciones periódicas del producto en nuestro servidor

· Posibilidad de expandir el producto construyendo nuevos módulos a la medida del CLIENTE

Para más información y ejemplos de las pantallas de Net2Client, favor ver la siguiente dirección: http://www.net2client.net/informacion/pantallas.htm
EL PROYECTO

Para la ejecución de este proyecto, GWT asignará personal calificado que cubrirá las fases previstas en las metodologías de Gerencia de Proyectos y Desarrollo de Soluciones. 

A tal efecto, se prevé la realización de las actividades siguientes:

· Reunión de arranque (Kickoff): se explica la metodología de trabajo, se revisa el alcance y plan de actividades  y se constituye el equipo de trabajo que va a llevar a cabo el proyecto por parte de GWT y del CLIENTE.

· Levantamiento de información: Sesión de trabajo para definir y recopilar los requerimientos a cubrir en la configuración del sistema con base en el alcance establecido. Eventualmente, pudiera requerirse más de una reunión para cubrir esta actividad. En esta fase, el CLIENTE definirá el tipo de información que desea tener en el Sistema, Para lograr esto, es indispensable que el CLIENTE asegure la disponibilidad del personal clave durante las sesiones de trabajo y suministre toda la información requerida.  Esta es la única forma de garantizar que el producto a implementarse cumpla con sus necesidades

· Análisis y Diseño: Análisis de los requerimientos levantados, elaboración del modelo de datos, diseño y estructura de la solución

· Construcción del sistema, a través de las siguientes actividades

· Configuración de la aplicación en Net2Client con todas las tablas de datos y en WIB

· Construcción de las funcionalidades planificadas dentro del alcance establecido

· Presentación y revisión del sistema, por parte del CLIENTE, a fin de asegurar que esté cumpliendo con sus objetivos. 

· Ajustes que hayan salido de la revisión.

· Adiestramiento al administrador (2 horas) y a los usuarios del sistema (4 horas)

PROPUESTA ECONÓMICA

Costos una sola vez

El costo para la construcción y adaptación del site es de sesenta mil  Bolívares  (Bs. 60.000).

  El tiempo de entrega del proyecto, serán  4 meses a partir de la reunión de arranque o inicio del proyecto, la cual se establecerá de mutuo acuerdo una vez  firmada esta propuesta en señal de aceptación.

Este monto incluye:

· Configuración del sistema, de acuerdo a lo explicado en la sección anterior

· Adiestramiento acordado con el CLIENTE ( 4 Horas a Usuarios y 2 Administradores)
No se incluye: 

· Diseño Gráfico 

· Cambios de presentación a los formatos de entrada de datos, más allá de la escogencia de colores

· Cambios en el diseño una vez aprobado

· Cambios en el alcance de esta propuesta

Forma de Pago: 

· La forma de pago es  50% al arranque del proyecto, 15 % al finalizar el mes 1, 15% al finalizar el mes 2, 10% al finalizar el mes 3  y 10% a la entrega o cierre. 

Hospedaje:

Ofrecemos al CLIENTE el escenario de Hospedar y operar la aplicación  en los servidores de GWT o en el servidor del cliente que tenga la plataforma mencionada en las premisas.

Hospedaje y soporte básico en servidores manejados por GWT

Para el hospedaje de la aplicación (es decir para el computador en donde se ejecuta la aplicación y el acceso a Internet) se cobrará un hospedaje y soporte Novecientos Bolívares (Bs. 900,00) trimestral (Incluye tres horas de soporte al mes para creación de usuarios, respaldos, recuperación). 

Esto incluye el manejo de correos electrónicos, una capacidad de almacenamiento de 2000 MB (Megabytes), para las bases de datos, correos electrónicos, imágenes, etc y un tráfico máximo de 2000MB. En caso de incurrirse en una utilización de más capacidad de almacenamiento, esta tendrá un costo de Bs. 20/mes, por cada 200 MB. Y en caso de incurrir en más tráfico, se cobrará la cantidad de Bs. 20/mes por cada 100MB adicionales

Costos periódicos

Mantenimiento del Sistema (Post- Implementación): 

Para mantener actualizado cualquier sistema, y para su mejoramiento continuo, es conveniente prever su mantenimiento. Por eso, ofrecemos al CLIENTE, una vez puesta en marcha la solución y cubierto el primer mes de operación (que incluye la garantía), con la finalidad de soportar o atender cualquier requerimiento que se tenga: 

· Contrato de mantenimiento Trimestral de Seis (6) horas prefijadas que se pagan por adelantado, no acumulables. Para ello se deberá cancelar trimestralmente un monto de 900 Bolívares
· Las Horas extras no amparadas en el contrato de mantenimiento tendrán un costo de ciento sesenta Bolívares por hora. (160 Bolívares). 
· La cantidad de horas mensuales de mantenimiento pudiesen aumentar o disminuir según las necesidades del CLIENTE.

Los costos fijos periódicos (hospedaje y mantenimiento pre-comprado) serán facturados trimestralmente, al inicio de cada trimestre y deberán ser cancelados a los 30 días de la presentación de la factura.

IVA y Ajuste por inflación

Los precios de esta propuesta no incluyen el IVA

Los precios a pagar en el futuro están sujetos a un ajuste por inflación trimestral, NO mayor del Índice de precios al consumidor determinado por el Banco Central de Venezuela, tomando como base el IPC del mes de Enero del 2009
CONTRATO – Términos de Negocio

GLOBALWEBTEK VENEZUELA, C.A., domiciliada en la Dirección: Av. La Estancia, CCCT, Torre A, Piso 3, Oficina A-303, Chuao, Caracas 1060, Venezuela (GWT) y EL CLIENTE domiciliado en Caracas, Venezuela, acuerdan establecer a continuación los Términos del Negocio que aplicarán a este compromiso. Una vez aceptada la Propuesta de Servicios entregada por GWT a El CLIENTE, estos Términos del Negocio y el contenido de esta Propuesta de Servicios, conforman el contrato indivisible (“Contrato”) entre GWT y El CLIENTE nombrado en la Propuesta de Servicios.

1. Servicios

1.1 Servicios: GWT proporcionará a El CLIENTE los servicios especificados en la Propuesta de Servicios, como responsabilidades de GWT (los Servicios). Tales servicios serán realizados en la ubicación geográfica estipulada en la Propuesta de Servicios. Donde la Propuesta de Servicios refiere en Servicios a realizar, esto significa que GWT  proveerá estos servicios a El CLIENTE; y GWT  será responsable por el manejo y control de estos Servicios y por entregar a El CLIENTE los Productos listados o referidos en la Propuesta de Servicios. El CLIENTE será responsable por los resultados a ser logrados mediante el uso de los Servicios.

1.2. Personal de GWT: cuando se nombre personal de GWT, en la Propuesta de Servicios, GWT  usará esfuerzos comercialmente razonables para asegurar que dicho personal esté disponible para apoyar el trabajo de GWT para El CLIENTE durante el período estimado y establecido en la Propuesta de Servicios. El CLIENTE acepta que GWT podrá pedir asistencia a empresas relacionadas profesionalmente para la ejecución de dichos Servicios.  

1.3. Plan de Trabajo: GWT usará esfuerzos comercialmente razonables para realizar los Servicios en la fecha o período de tiempo que se referencia o se especifica en la Propuesta de Servicios.  Sin embargo, a menos que se estipule expresamente de manera contraria en la Propuesta de Servicios, GWT y El CLIENTE aceptan que cualquier fecha o período de tiempo establecido en la Propuesta de Servicios es solamente para propósitos de planificación y estimación, y no representan una obligación contractual.

2. Productos

GWT  entregará a El CLIENTE los Productos que estén especificados en la Propuesta de Servicios como responsabilidad de GWT (Productos).

2.1. Aceptación: Los Productos deberán ser aceptados por El CLIENTE dentro de los 5 días hábiles a su recepción. En caso de tener alguna objeción esta deberá ser notificada a GWT por escrito para su corrección. Si no hay ninguna objeción en el plazo arriba mencionado, los productos se considerarán aceptados. 

2.2. Propiedad de los Productos: GWT transferirá al CLIENTE los títulos de GWT respecto de los Productos indicados en la Propuesta de Servicios, con sujeción a lo siguiente: 

· El CLIENTE poseerá el derecho de explotación en todos aquellos productos identificados en la Propuesta de Servicios como “Productos” y que hayan sido debidamente cancelados y no exista deuda alguna con GWT relacionada con el presente Contrato. 

· El CLIENTE otorga a GWT un derecho no exclusivo, sin pago de regalías o cargo alguno, en todo el mundo y perpetuo para usar, copiar, adaptar, modificar, sub-licenciar, y comercializar dichos Productos del CLIENTE.

3.  Responsabilidades del CLIENTE

El desempeño por parte de GWT depende de la cooperación del CLIENTE con GWT y del desempeño de las responsabilidades del CLIENTE estipuladas en este Contrato.

4. Honorarios y Pagos

4.1. Impuestos: Los precios, cargos y gastos serán establecidos sin tener en cuenta los impuestos de Ley. Si las autoridades Gubernamentales impusieran algún derecho, impuesto, gravamen, carga o tarifa, excluyendo aquellas basadas en las utilidades  o ganancias netas de GWT a cualquier operación comercial efectuada bajo este Contrato, el CLIENTE acuerda pagar dicho monto según lo especificado en la factura o presentar la documentación que lo exime del pago de los mismos. Así mismo, el CLIENTE acepta tomar a su cargo todo nuevo impuesto o el aumento en los impuestos existentes que afecte a los importes, precios y/o cargos especificados en la Propuesta de Servicios. Los importes, precios y/o cargos estipulados en la Propuesta de Servicios NO incluyen el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que corresponda, el cual será facturado al CLIENTE conjuntamente con los cargos por los servicios y deberá ser pagado por el CLIENTE.

4.2. Pago de Facturas: GWT facturará al CLIENTE de conformidad con lo términos y condiciones estipulados en el Anexo A. A menos que en la Propuesta de Servicios se establezca en forma contraria:

a) Los montos facturados serán adeudados desde la fecha de recepción de la factura y deberán ser pagadas de conformidad con lo especificado en la Propuesta de Servicios o en la factura respectiva y 

b) Si nada se indica en la Propuesta de Servicios o en la factura, todos los pagos deberán ser efectuados dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la fecha de emisión de la factura, en el domicilio de GWT.

c) El CLIENTE acuerda pagar el importe correspondiente a las facturas que emita GWT, incluyendo cualquier recargo o interés por pago fuera de cheque. En el evento de un pago de mora, GWT se reserva el derecho de suspender la provisión de los Servicios y de cobrar intereses sobre las cantidades atrasadas. El pago que se efectúe solo se considerará realizado en la fecha en la cual GWT  tenga libre y efectiva disposición de los fondos (Fecha Efectiva de Pago).  En caso de pago mediante entrega de cheque, transferencia electrónica de fondos o cualquier otro medio que implique la acreditación de los fondos en una cuenta bancaria de GWT , se entenderá por Día Efectivo de Pago el día de acreditación del importe correspondiente a la cuenta de GWT

d) En caso de que el CLIENTE no pague en su totalidad el monto facturado por GWT en la fecha establecida, se causaran intereses moratorios sobre las cantidades adeudadas desde la fecha en que fue exigible hasta su pago total.

e) En caso que haya montos en disputa en una factura, El CLIENTE se compromete a cancelar el monto no disputado de la misma

5. Plazo y Terminación

5.1. Duración del Contrato: Este Contrato aplicará desde la Fecha de Inicio establecida en la Propuesta de Servicios, si existe, o si no se ha especificado una Fecha de Iniciación, a partir de la Fecha indicada en la notificación de aceptación de la Propuesta de Servicios que envíe EL CLIENTE a GWT. Este Contrato continuará hasta que los Servicios hayan sido proporcionados como se estipuló en la Propuesta de Servicios, o el Contrato sea terminado anticipadamente de acuerdo con los términos establecidos a continuación.

5.2. Terminación mediante Notificación: A menos que la Propuesta de Servicios lo establezca en forma contraria, este Contrato podrá ser terminado por el CLIENTE o por GWT en cualquier momento dando a la otra parte una notificación escrita con al menos treinta (30) días continuos de anticipación.

5.3. Terminación por Incumplimiento: Este Contrato podrá ser terminado por el CLIENTE o por GWT mediante notificación escrita con efecto inmediato si la otra incumple cualquier término de este Contrato y no corrige el incumplimiento dentro de los treinta (30) días continuos siguientes de recibir una solicitud escrita para corregirlo (O si es prácticamente imposible corregir el incumplimiento dentro de ese período, si no se han tomado pasos razonables para remediar el incumplimiento dentro de los treinta (30) días continuos siguientes).

5.4. Efecto de la Terminación: A la terminación de este Contrato, el CLIENTE pagará a GWT todas las actividades efectuadas hasta la fecha de terminación, y cuando el CLIENTE dé por terminado el Contrato mediante notificación o, GWT lo dé por terminado por incumplimiento, adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior, el CLIENTE pagará a GWT los costos en que GWT incurra como resultado de la terminación anticipada de los Servicios, tales como costos relacionados a subcontratos o facturas pendientes de pago por parte de GWT con relación a este Proyecto. GWT tomará todas las medidas necesarias para mitigar cualquiera de los costos adicionales mencionados en el párrafo anterior. A menos que sea especificado de otra forma en la Propuesta de Servicios, cuando GWT haya proporcionado los Servicios con base a un precio determinado en la Propuesta Económica, el CLIENTE pagará a GWT  todas las sumas adeudadas a la fecha de terminación, de acuerdo con el plan de pagos estipulado en la Propuesta de Servicios. En el caso de terminación por cualquier motivo, GWT entregará un CD-ROM o equivalente con toda la data del CLIENTE que tenga en su poder.

6. Confidencialidad

6.1. GWT se compromete a que todos los datos financieros, estadísticos, de El CLIENTE, de comercialización y de personal relativos a su negocio, y cualquier otra información marcada como Confidencial por el CLIENTE y revelada a GWT con relación a este Contrato, son información CONFIDENCIAL del CLIENTE. La información Confidencial del CLIENTE y la información Confidencial de GWT serán referidas en forma colectiva como “Información Confidencial”.

Durante dos (2) años después de la fecha inicial de revelación, ni GWT ni El CLIENTE, sin previo consentimiento escrito de la otra parte, revelará a ningún tercero ninguna Información Confidencial que sea recibida de la otra parte para efectos de proporcionar o recibir Servicios. El CLIENTE y GWT se comprometen a que cualquier información confidencial recibida por ella de parte de la otra podrá ser usada por su personal (y por personal de sus respectivas afiliadas, si las hubiere) solamente para efectos de proporcionar o recibir Servicios bajo este o cualquier otro Contrato entre El CLIENTE y GWT. Estas restricciones no aplicarán a ninguna información que: a) esté o llegue a estar disponible en forma general al público cuando la forma en que haya llegado a estar en condición no sea resultado de un incumplimiento de una obligación bajo esta Cláusula 6; b) sea adquirida de un tercero sin una obligación de confidencialidad; c) es o haya sido desarrollada en forma independiente por el receptor (o una de sus afiliadas, si las hubiere) o era conocida para ellos antes de su recibo, o; d) es conocida en forma general o de fácil acceso por terceros con habilidad ordinaria en computadores o diseño de procesos de programación o en el negocio del CLIENTE. Ni el CLIENTE ni GWT  serán responsables para con la otra parte por la revelación no advertida o accidental que pudiera ocurrir de la Información Confidencial si la revelación ocurre no obstante haya ejercido el mismo nivel de protección y cuidado que utiliza normalmente en la salvaguarda de su propia Información Confidencial.

6.2. No obstante la cláusula anterior, el CLIENTE o GWT, previa notificación con no menos de dos (2) días hábiles a la otra parte, tendrá derecho a revelar Información Confidencial de la otra: a) a sus respectivos aseguradores o asesores legales; y b) cuando lo exija un tribunal de jurisdicción competente, o autoridad gubernamental, o a un tercero previa autorización de la otra parte. Sin perjuicio de lo anterior, GWT  podrá revelar Información Confidencial referida en esta Cláusula a : a) las afiliadas (si las hubiere) de GWT o, b) un tercero cuando sea necesario para la entrega de los Servicios previstos en la Propuesta de Servicios. En forma similar, GWT podrá retener los papeles de trabajo relacionados con el Contrato en copia impresa o formato electrónico para uso interno de GWT o de sus afiliadas (si las hubiere).

6.3. No obstante la cláusulas anteriores, GWT podrá citar el desempeño de los Servicios a sus clientes y clientes prospectos con una indicación de la experiencia de GWT, a menos que El CLIENTE y GWT acuerden específicamente lo contrario por escrito.

7.  Responsabilidad

7.1. Limitación: a) La responsabilidad contractual de GWT por cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas que se puedan presentar con relación al presente Contrato o debido a cualquier otra causa, se limita al pago de la indemnización por solamente aquellos daños, perjuicios y pérdidas que se comprueben y que realmente hayan surgido como consecuencia inmediata del acto o hecho generador del daño, sin exceder la cantidad del monto del precio pagado por el Servicio, que ha dado lugar a los daños, perjuicios o pérdidas.

7.2. La limitación de responsabilidad de GWT que se establece en la cláusula anterior NO se aplicará al pago de daños y perjuicios resultantes del daño físico a personas (incluyendo la muerte) o daño a bienes tangibles muebles o inmuebles de los cuales GWT resulte responsable. 

7.3. Elementos por los cuales GWT NO es responsable – a) Bajo ninguna causa o circunstancia será responsable por cualquiera de los siguientes motivos: i) Lucro cesante, perjuicios o pérdidas de ganancias, aun cuando éstas surjan como consecuencia inmediata del hecho o acto que haya generado los daños o perjuicios; ii) Pago de daños y perjuicios o pérdidas indirectos cuantificables, o lucro cesante, aun cuando dichos daños y perjuicios o pérdidas pudieran haber sido previstos, o GWT  hubiera sido informado de tal posibilidad o de su posible ocurrencia; iii) La pérdida total o parcial de datos o el daño causado a ellos; iv) Las pérdidas de negocios, ingresos, reputación o ahorros previstos; v) Por daños, perjuicios o pérdidas ocasionados por culpa (sin intención dolosa) salvo que la legislación aplicable no permita la renuncia o limitación contractual al pago de dichos daños y perjuicios. b) La limitación de responsabilidad de esta sección se aplica no solamente a GWT  sino también a los subcontratistas de GWT, los proveedores de GWT,  y representa el monto máximo por el cual responden GWT, sus subcontratistas y proveedores.

8. General

8.1. Sub-contratación: GWT  podrá sub-contratar cualquier parte de los Servicios a uno o más sub-contratistas seleccionados por GWT. Sin embargo, esto no afectará las obligaciones de GWT para con El CLIENTE por Servicios provistos bajo este contrato, sujeto a otras estipulaciones de este Contrato. Cualquier referencia a personal de GWT en este Contrato incluye el personal de los sub-contratistas de GWT.

8.2. Fuerza Mayor: Ni El CLIENTE ni GWT  serán responsables por el incumplimiento de sus obligaciones debido al Caso Fortuito o a la Fuerza Mayor. Esta Cláusula no aplica a ninguna de las obligaciones de El CLIENTE de pagar cargos por Servicios provistos o facturas pendientes de pago.

8.3. Cesión: Ninguna de las partes podrá ceder, transferir, cobrar, o de otra forma buscar negociar ninguno de sus respectivos derechos u obligaciones bajo este Contrato sin el previo consentimiento escrito de la otra parte, pero GWT podrá, sin consentimiento previo de la otra parte, ceder o transferir sus derechos y obligaciones a una persona o personas cuya identidad GWT suministre al CLIENTE por escrito, a quien transfiera en todo o en parte su negocio. También se le permite a GWT ceder sus derechos para recibir pagos bajo este Contrato sin obtener consentimiento del CLIENTE. Las referencias hechas en este Contrato (incluidas sin limitación en la Cláusula 8.7.) al CLIENTE, a GWT a una “parte” o a las “partes” incluirán a sus respectivos beneficiarios o cesionarios bajo esta Cláusula 8.3., a menos que el contexto lo requiera razonablemente de otra forma.

8.4. Renuncia: Con sujeción a la Cláusula 8.8., ninguna demora por cualquiera de las partes en exigir alguno de los términos o condiciones de este Contrato afectará o restringirá los derechos y poderes de dicha parte que surjan bajo este Contrato. Ninguna renuncia a cualquier término o condición de este Contrato será efectiva a menos que sea por escrito y acordada entre las partes.

8.5. Notificaciones y otras comunicaciones: Las notificaciones tienen que ser por escrito y entregadas, ya sea personalmente o enviadas por correo registrado prepagado o electrónico a la dirección de la otra parte establecida en este Contrato o a cualquier otra dirección que la parte relevante haya notificado a la otra durante el período de este Contrato. Cualquier notificación enviada por correo se considerará como habiendo sido entregada cuarenta y ocho (48) horas después de su envío. Cualquier notificación entregada en forma personal o por vía electrónica se considerará como habiendo sido entregada el primer día hábil después de su entrega.

8.6. Enmienda: Cualquier enmienda a este Contrato no será efectiva a menos que se acuerde por escrito y sea firmada por ambas partes. Cualquier cláusula adicional o diferente de las establecidas en este Contrato, que esté contenida en cualquier comunicación por escrito del CLIENTE (por ej. Una orden de compra, una carta, un fax, etc.) carecerá de validez.

8.7. Trabajar para otros Clientes: GWT y sus afiliadas (si las hubiere) no estarán impedidas o restringidas por nada en este Contrato para proporcionar Servicios a otros Clientes.

8.8. Relación de las partes: GWT es un contratista independiente y es responsable por el pago de todas las contribuciones e impuestos de empleador de los empleados de GWT si los hubiera, según sea requerido por todas las leyes aplicables en Venezuela. GWT no es un fideicomisario del CLIENTE y no se compromete a realizar ninguna obligación reguladora del CLIENTE o a asumir ninguna responsabilidad  por el negocio u operaciones del CLIENTE.

8.9. Reclamos de Terceros: El CLIENTE acepta que este Contrato: a) no creará ningún derecho o causa de acción para ningún tercero; b) que GWT no será responsable por cualquier reclamo de terceros con el CLIENTE.

8.10. Contrato Indivisible: Este Contrato, incluidos cualquier anexo, factura o documento referenciado, conforma el Contrato indivisible entre El CLIENTE y GWT relacionado con los Servicios de esta Propuesta. Esta Propuesta de Servicios reemplaza y sobresee cualquier propuesta previa, correspondencia, entendimiento u otro documento, ya sea escrito o verbal. Ninguna de las partes es responsable para con la otra, en equidad o de otra forma, por ninguna declaración que no sea estipulada en este Contrato. Cada una de las partes reconoce que no ha confiado en, o ha sido inducida a firmar este Contrato por una declaración distinta a aquellas expresamente estipuladas en este Contrato.

9. Garantías

GWT  garantiza que ejecuta cada uno de los Servicios utilizando cuidado y habilidad razonables y de acuerdo con su descripción actual (incluidos los criterios de terminación) contenidos en la Propuesta de Servicios. Estas garantías son garantías exclusivas para El CLIENTE y reemplazan todas las demás garantías o condiciones, expresas o implícitas, incluidas pero no limitadas a las garantías implícitas o a las condiciones de comerciabilidad y adecuación para un propósito particular.

Fin del texto de los Términos del Negocio - Contrato.

DOCUMENTO DE FIRMAS

La firma autorizada en esta página, indica su aceptación de esta Propuesta de Servicios.
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GWT 
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C.I.: V – 4.090.277

Cargo: Socio - Director

Fecha: 05/8/2008

Dirección: 

Av. La Estancia, CCCT, Torre A, Piso 3, Of. A303, Caracas 1060, Chuao. Tlf. 959-6889
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