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Puntos tratados

· Consideraciones generales las interfaces entre la base de datos de Saint y la de N2C
Resultados:

· Las interfaces se harán a través de una base datos espejo montada en un servidor a la cual tenga acceso tanto el equipo de Saint como el de GWT.
· Queda pendiente por definir el manejador de base de datos que se usará para la interfaz. Se debe escoger entre Mysql o Sql Server.

· Queda pendiente por definir en dónde estará alojado el sistema web, si en los servidores de GWT o los servidores de hosting de Anatel Corp.

· Si el sistema se aloja en los servidores de GWT y el manejador de BD es Mysql entonces GWT podrá crear la BD espejo y darle los accesos a Saint para conectarse a ella. Saint queda pendiente de determinar la factibilidad de conectar el sistema Saint con Mysql.

· Los montos publicados en la página no contemplan el IVA.
· Los montos de IVA de cada producto serán calculados y colocados en la BD espejo por Saint para evitar inconsistencias entre ambos sistemas.

· La actualización de productos se hará siempre desde Saint hacia N2C, nunca desde N2C hacia Saint.

· Queda pendiente el envío del Modelo Entidad Relación conteniendo únicamente las tablas que se usan para el proceso de facturación.
· El inventario de productos se comprometerá cuando el usuario hace un compromiso de pago. Queda pendiente por definir cuánto es el tiempo que se le otorga al usuario para concretar el mismo.0
