19-11-2009
Tipo de comunicación:

Reunión vía Skype
Asistentes

Por Anatel: Valentina Pietrangeli
Por GWT: Edgar Luzardo y Johan Meléndez
Hora Inicio: 11:30 am
Hora Finalización: 12:00 pm
Puntos tratados

· Puntos varios con respecto a la página web.
Resultados:

· Queda pendiente por definir si el envío va a ser facturado por Anatel, es decir, será incluido en la factura como un producto adicional o la factura será emitida por la compañía de envíos.
· Queda pendiente por definir cómo se alertará al cliente que obtuvo un descuento por cantidad ordenada, se acuerda que será una frase como la que está actualmente o una imagen al lado del precio en el carrito de compra.

· Se acuerda que no se manejarán artículos en oferta sino en promoción, esto implica que ya no se manejarán las ofertas en una tabla aparte sino que sencillamente se marcarán aquellos productos que Anatel considere que están en promoción.

· Para la parte de “Productos en promoción” que aparece en la debajo del banner superior, se acuerda que no se mostrarán los precios tachados de antes y ahora, sólo se mostrará un precio con un color diferente para hacerlos resaltar.

· La sección de “Productos en promoción” que aparece en la debajo del banner superior sólo se mostrará en las páginas donde aparezcan productos, como “Inicio”, “Productos”, “Promociones” y “Carrito”.

· Se acuerda que la sección de “Ofertas” en el menú superior ahora se llamará “Promociones” y tendrá exactamente el mismo comportamiento que la sección de “Productos” sólo que aparecerán aquellos productos que estén en promoción.

· Queda pendiente la reunión con el equipo de Saint para definir todo lo concerniente a las interfaces de base de datos.
